****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

19 февраля 2024 года № 11 п. Веселый

О внесении изменений в Распоряжение от

25.12.2020 № 59 «Об утверждении плана

реализации муниципальной программы

 «Благоустройство Веселовского сельского

 поселения» на 2024 год»

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 24.09.2018 № 152 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения»:

 1. Внести изменение в Распоряжение от 25.12.2020 № 59 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство Веселовского сельского поселения» на 2024 год», изложив его приложение в редакции согласно приложению к настоящему Распоряжению.

 2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

 3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлагаю на себя.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава АдминистрацииВеселовского сельского поселения |  К.А.Федорченко |

Приложение

к распоряжению Администрации

 Веселовского сельского поселения

от 19.02.2024 г. №11

**План реализации муниципальной программы «Благоустройство Веселовского сельского поселения» на 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат (краткое описание)** | **Срок реализации (дата)** | **Объем расходов на 2024 год (тыс.руб.)** |
| **всего** | **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **местный бюджет** | **внебюджетные источники** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа «Благоустройство территории Веселовского сельского поселения»** |  |  | Весь период | **14 977,9** | **0,0** | **0,0** | **14 977,9** | **0,0** |
| **подпрограмма № 1 «Организация освещения улиц»;** | главный специалист по благоустройству Карастоянова Г.В. | Эстетический облик населенных пунктов, повышение качества наружного освещения | весь период | **4081,3** | **0,0** | **0,0** | **4081,3** | **0,0** |
| **Основное мероприятие 1.** Мероприятия по оплате электроэнергии и содержанию линий уличного освещения на территории Веселовского сельского поселения  | главный специалист по благоустройству Карастоянова Г.В. | Создание условий для улучшения качества жизни населения  | весь период | 4081,3 | 0,0 | 0,0 | 4081,3 | 0,0 |
| **подпрограмма № 2 «Благоустройство и озеленение территории поселения»** | главный специалист по благоустройству Карастоянова Г.В. | Предотвращение сокращения зелёных насаждений увеличение количества мест массового отдых | весь период | **116,6** | **0,0** | **0,0** | **116,6** | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. Мероприятия по благоустройству и озеленению территории Веселовского сельского поселения | главный специалист по благоустройству Карастоянова Г.В. | Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций, предание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика | весь период | 116,6 | 0,0 | 0,0 | 116,6 | 0,0 |
| **подпрограмма № 3 «Прочие мероприятия по благоустройству поселения».** | главный специалист по благоустройству Карастоянова Г.В. | Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории; повышение уровня благоустройства территории поселения | весь период | **10 780,0** | **0,0** | **0,0** | **10 780,0** | **0,0** |
| Основное мероприятие 1Прочие мероприятия по благоустройству территории Веселовского сельского поселения | главный специалист по благоустройству Карастоянова Г.В. | благоприятные условия жизни населения и обеспечение чистоты и порядка на территориях населенных пунктов поселения | весь период | **10 780,0** | 0,0 | 0,0 | **10 780,0** | 0,0 |