

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

19 февраля 2014 года № 56 п. Веселый

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о ходе работ по долгосрочной целевой программе поселения «Повышение безопасности долрожного движения на территории Веселовского сельского поселения на 2013 – 2015 годы» по результатам за 2013год |

В соответствии с постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от 08.10.2008 года №107 «О муниципальных долгосрочных целевых программах».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе поселения «Повышение безопасности дорожного движения на территории Веселовского сельского поселения на 2013 – 2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 01.11.2012 № 193 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Веселовского сельского поселения на 2013 – 2015 годы», по результатам за 2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Веселовского сельского поселения Митяева О.М.

Глава Веселовского

сельского поселения А.Н.Ищенко

Согласовано: О.М.Митяев

В.А.Гнелицкая

Приложение №1

к проекту постановления Администрации

Весёловского сельского поселения

от \_\_.02.2014 № \_\_

**Отчет**

**о ходе работ долгосрочной целевой программе поселения «Повышение безопасности дорожного движения на территории Веселовского сельского поселения на 2013 – 2015 годы» по результатам за 2013 год**

1. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы поселения «Повышение безопасности дорожного движения Веселовскомго сельского поселения на 2013 – 2015 годы», по состоянию на 1 января 2014 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п  1 | Наименование  мероприятия | Показатели результативности долгосрочной целевой программы | | | | | Объем ассигнований (тыс. рублей) | | | | | | Степень выполнения мероприятий |
| Уточненный план ассигнований на 2013 год | | | Исполнено (кассовые расходы) за 2013 год | | |
| Наименование показателя | Ед.измерения | план | факт | Отклонение  (%) | Всего | Областной бюджет | местный бюджет | Всего | Областной бюджет | местный бюджет |  |
| 1. | Совершенствование организации дорожного движения | Создание интеллектуальной транспортной системы,автоматизированной системы управления движением в нас.пунктах. | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Организация деятельности по предупреждению аварийности | Создание зон ограничений для движения транспортных потоков, включая применение методов «успокоения движения» в жилых и торговых зонах,возле школ в городах и районных пунктах .Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий в населенных пунктах. | - | - | - | -  - | -  - | - |  |  |  |  |  |
| Организация встреч с населением Веселовского сельского поселения, в том числе с учащимися школ с целью обучения и разъяснительной работы по правилам безопасности дорожного движения | К-во | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| Проведение рейдов по выявлению нарушений правил дорожного движения пешеходами, автомобильным и мототранспортом в течении летнего периода и всего года работниками ГИБДД и специалистами администрации сельского поселения. | К-во | 118 | 118 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |

**II. Объемы и целевое использование средств в 2013 году  
по долгосрочной целевой программе поселения «Повышение безопасности дорожного движения на территории Веселовского сельского поселения на 2013 – 2015 годы» по результатам за 2013 год**

Выполнение мероприятий долгосрочной целевой программы поселения «Повышение безопасности дорожного движения на территории Веселовского сельского поселения на 2013 – 2015 годы» в 2013 году реализованы интеллектуальным образом, путем проведения занятий, совместных рейдов по внутрипоселковым автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории Веселовского сельского поселения

.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Таблица № 1**

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники  финансирования | Уточненный план ассигнований на 2013 год (тыс. рублей) | Кассовый расход  2013год  (тыс. рублей) | Процент  исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 |

**III. Информация о ходе и полноте выполнения программных**

**мероприятий**

В 2013 году долгосрочная целевая программа поселения «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Веселовском сельском поселении на 2010 – 2015 годы» (далее – Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

**Организация деятельности по предупреждению аварийности.**

**Мероприятия выполнены. Цель достигнута.**

**IV. Сведения о соответствии результатов  
фактическим затратам на реализацию Программы**

Выполнение программных мероприятий создало условия для поддержания автомобильных дорог общего пользования на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них. Реализация Программы в 2013 году обеспечила сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта, автомобильных дорог. Построенная асфальтобетонная автодорога для малоэтажной застройки, обеспечила подъезд к восьми построенным, шести строящимся домовладениям, к двадцати трем, определенным под строительство жилых домов земельным участкам, обеспеченным подводящим газопроводом и водопроводом. Вместе с тем, построенная автомобильная дорога открывает возможность для предоставления земельных участков жителям поселения под индивидуальное строительство.

**Мероприятия по реализации Программы соответствуют достигнутым в 2013 году результатам.**

**V. Сведения о соответствии фактических показателей реализации  
Программы показателям, установленным докладами о результативности**

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладами о результативности.

**VI. Оценка эффективности результатов реализации   
долгосрочной целевой программы поселения «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Веселовском сельском поселении на 2010 – 2015 годы»»**

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов (таблица № 2)

**Таблица № 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Единица измере-ния** | **Плановые значения**  **2013 года** | **Фактические значения**  **2013 года** | **Примечание** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Критерий 1. Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия**  **Программы запланированному уровню затрат** | | | | |
| Организация встреч сна селением сельского поселения, в том числе с учащимися школ работников ГИБДД и специалистов Администрации сельского поселения . | К-во | 5 | 5 | выполнение показателя 1.0 |
| **Критерий 2. Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий** | | | | |
| Проведение рейдов по выявлению нарушений правил дорожного движения автомобильным,,мототранспортом и пешеходами. | К-во. | 18 | 18 | выполнение показателя ЭП=ЭФ |

**Анализ реализации Программы в 2013 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы и ожидаемые результаты от реализации Программы достигнуты.**