АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

______________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 февраля 2016 года                           №73                                                   п.Веселый

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Веселовского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

За 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от  19.08.2013 года №203 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения, руководствуясь Уставом Веселовского сельского поселения, администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации  по муниципальной  программе Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 28.10.2014 № 150-а «Об утверждении плана реализации муниципальной программы  Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2015 год»  согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Постановление вступает в силу с момента обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Веселовского сельского поселения  Митяева О.М.

Глава Веселовского

сельского поселения                                                                                А.Н.Ищенко

Согласовано: О.М.Митяев

В.А.Гнелицкая

Приложение к  постановлению

Администрации Веселовского сельского поселения

От 26.02.2016г.№73

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

за 2015 года

| п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Веселовского сельского поселения» |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них) | Заместитель главы Администрации Весёловского сельского поселения Митяев О.М. | Работы выполнены частично по МК№6/2015.14558 от 27.01.2015г очистка дорог от снега, очистка обочин дорог от снега, ямочный ремонт, устройство выравнивающего слоя участками до 50 м из асфальтобетонной смеси, разравнивание грунта на обочинах дорог, россыпь противогололёдных материалов Мероприятие реализовано.Недопоступление денежных средств из Министерства транспорта,сделана сверка расчетов. | 27.01.2015 | 31.12.2015 | 1377,90 | 1377,9 | 1377,9 | 0 |
| 1..2. | Мероприятие 2. Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Веселовского сельского поселения» муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | Заместитель главы Администрации Весёловского сельского поселения Митяев О.М. | Работы выполнены частично по МК№6/2015.14558 от 27.01.2015г очистка дорог от снега, очистка обочин дорог от снега, ямочный ремонт, устройство выравнивающего слоя участками до 50 м из асфальтобетонной смеси, разравнивание грунта на обочинах дорог, россыпь противогололёдных материалов Мероприятие реализовано.Недопоступление денежных . | - | - | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 0 |
| 1..3. | Мероприятие 3. Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | Заместитель главы Администрации Весёловского сельского поселения Митяев О.М. | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Основное мероприятие 4 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования внутрипоселкового значения, находящихся в муниципальной собственности Веселовского сельского поселения за счет средств дорожного фонда | Заместитель главы Администрации Весёловского сельского поселения Митяев О.М. | Меропри реализовано частично М\К №123 от 25.11.2014, МК№107от 17.08.2015ямочный ремонт асфальтобетон. покрытий,разметка а/б покрытия | 17.08.2015 | 31.12.2015 | 1681,9 | 1681,9 | 1229,9 | 0 |
| 1.5 | Основное мероприятие 5 Мероприятия по регистрации права муниципальной собственности | Заместитель главы Администрации Весёловскогос/п се МитяевО.М. | мероприятие не реализовано | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Контрольное событие программы | Собрания депутатов Веселовского от 30.12.2014 № 77 «О внесении изменений в бюджет Веселовского сельского поселения Веселовского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |  | X |  | X |  | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Веселовского района на 2014 – 2020 годы» |  |
| 2.1 | Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населенных пунктах | Заместитель главы Администрации Весёловскогос/п Митяев О.М. | мероприятие не реализовано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Создание зон ограничений для движения транспортных потоков, включая применение методов «успокоения движения» в жилых и торговых зонах, возле школ в населенных пунктах | Заместитель главы Администрации Весёловского сельского поселения Митяев О.М. | мероприятие не реализовано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Контрольное событие программы | Собрания депутатов Веселовского от 30.12.2014 № 77 «О внесении изменений в бюджет Веселовского сельского поселения Веселовского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |  | X |  | X |  | X | X |