****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 ноября 2018 года № 181 п. Веселый

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Веселовского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»»

за 9 месяцев 2018 года

В соответствии с постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от 19.08.2013 года № 203 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения, руководствуясь Уставом Веселовского сельского поселения, администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 9 месяцев 2018 года, утвержденного распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 15.12.2017 № 173 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2018 год» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления возлагаю на себя.

Глава Веселовского

сельского поселения А.Н.Ищенко

Приложение к постановлению

Администрации Веселовского сельского поселения

от 08.11.2018г.№ 181

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 9 месяцев 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия, наступления  контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](file:///D:\Documents%20and%20Settings\USER\Рабочий%20стол\Отчеты%20по%20программам%20за%20%202014г\Проект%20пост.%20%20от.08.2014%20по%20отчету%20Энегосбереж..doc#Par1414) |
| Предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///D:\Documents%20and%20Settings\USER\Рабочий%20стол\Отчеты%20по%20программам%20за%20%202014г\Проект%20пост.%20%20от.08.2014%20по%20отчету%20Энегосбереж..doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 . «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Веселовского сельского поселения» | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятия по прединвестиционной подготовке проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. | Начальник сектора строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношений В.И.Вертепа |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования, направленные в том числе на создание демонстрационных центров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, информирование потребителей о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об  особенностях их заключения, об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрено определение классов их энергетической эффективности либо применяется добровольная маркировка энергетической эффективности; | Начальник сектора строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношений  В.И.Вертепа |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1..3. | Мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации | Начальник сектора строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношений  В.И.Вертепа | |  | | --- | |  | | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Мероприятия, направленные на снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности | Начальник сектора строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношений  В.И.Вертепа | Снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды.  . | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 800,0 | 482,4 | 482,4 |
| 1.4.1. | Ремонт тамбурного помещения здания администрации Веселовского сельского поселения | Начальник сектора строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношений  В.И.Вертепа |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 350,0 | 202,6 | 202,6 |
| 1.4.2. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Начальник сектора строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношений  В.И.Вертепа |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 250,0 | 99,8 | 99,8 |
| 1.4.3. | Штукатурка здания администрации Веселовского сельского поселения | Начальник сектора строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношений  В.И.Вертепа |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 200,0 | 180,0 | 180,0 |
| 1..5. | Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения | Начальник сектора строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношений  В.И.Вертепа |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |