****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

февраль 2018 года № проект п.Веселый

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Веселовского сельского поселения

«Благоустройство территории Веселовского

сельского поселения» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от 19.08.2013 года № 203 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения, руководствуясь Уставом Веселовского сельского поселения, администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Благоустройство территории Веселовского сельского поселения» за 2017 год, утвержденного Распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 30.12.2016 № 175 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство Веселовского сельского поселения» на 2017 год» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава Веселовского

сельского поселения А.Н.Ищенко

Согласовано: В.И.Вертепа

В.А.Гнелицкая

Приложение к проекту постановления

Администрации Веселовского сельского поселения

от 02.2018г.№

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Веселовского

сельского поселения» за 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия, наступления  контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](file:///C:\Users\Алексей\Desktop\Отчеты%20по%20планам%20реализации%20%202014г\проект%20пост%20№%20от%2008.2014%20по%20отч.благ.doc#Par1414) |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<1>](file:///C:\Users\Алексей\Desktop\Отчеты%20по%20планам%20реализации%20%202014г\проект%20пост%20№%20от%2008.2014%20по%20отч.благ.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 Организация освещения улиц | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятия по оплате электроэнергии и содержанию линий уличного освещения на территории Веселовского сельского поселения | Начальник сектора строительства, ЖКХ, имущественных и земельных отношений  Вертепа В.И. | Частично реализовано в соответствии с заключенным договором №274 от 25.12.2013 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2872,8 | 2872,8 | 2872,8 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 Благоустройство и озеленение территории поселения | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятия по благоустройству и озеленению территории Веселовского сельского поселения | Начальник сектора строительства, ЖКХ, имущественных и земельных отношений  Вертепа В.И. | Договор № 39/2017 от 07.04.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 Прочие мероприятия по благоустройству поселения | | | | | | | | |
| 3.1 | Обустройство пляжа | Начальник сектора строительства, ЖКХ, имущественных и земельных отношений  Вертепа В.И. |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Приобретение и установка детских площадок | Начальник сектора строительства, ЖКХ, имущественных и земельных отношений  Вертепа В.И. | Повышение уровня благоустройства  Договор:  № 197 от 07.07.17г | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 3.3 | Прочие мероприятия по благоустройству территории Веселовского сельского поселения | Начальник сектора строительства, ЖКХ, имущественных и земельных отношений  Вертепа В.И. | реализовано в соответствии с заключенными договорами  Договор № 1 от 09.01.2017  № РК3/375 от 09.01.2017 № 66 от 09.01.2017 № 121/17 от 18.01.2017 № 122/17 от 18.01.2017 № 2 от 01.02.17 № 2 от 01.02.2017 № 3 от 01.02.2017 № 4 от 01.03.2017 № 6 от 13.03.2017 № 5 от03.04.2017 № 6 от 03.04.2017 № 9 от 07.04.2017 № 72 от 18.04.2017 № 8 от 18.04.2017 № 9 от 18.04.2017 № 25 от 15.05.2017 № 26 от 15.05.2017 № 11 от 15.05.2017 № 12 от 22.05.2017  № 82 от 25.05.2017  №13 от 25.05.2017  № 48 от 14.06.2017  № 49 от 14.06.2017  № 50 от 14.06.2017 № 185 от 15.06.2017  № 186 от 15.06.2017  №14 от 19.06.2017  № 15 от 23.06.2017  № 16 от 23.06.2017  № 183 от 27.06.2017, № 184 от 27.06.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 5696,0 | 5696,0 | 5696,0 | 5696,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |