****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 февраль 2018 года № проект п. Веселый

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Веселовского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения

Веселовского сельского поселения»

за 2017 год.

 В соответствии с постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от 19.08.2013 года № 203 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения, руководствуясь Уставом Веселовского сельского поселения, администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

 1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации по муниципальной программе Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» за 2017 год, утвержденного распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 30.12.2016 № 176 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления возлагаю на себя.

Глава Веселовского

сельского поселения А.Н.Ищенко

Согласовано: В.И.Вертепа

 В.А.Гнелицкая

 Приложение к проекту постановления

Администрации Веселовского сельского поселения

 от .02.2018г. №

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения»» за 2017 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](file:///D%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUSER%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%20%202014%D0%B3%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82.%20%20%D0%BE%D1%82.08.2014%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%96%D0%9A%D0%A5.doc#Par1414) |
| Предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///D%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUSER%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%20%202014%D0%B3%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82.%20%20%D0%BE%D1%82.08.2014%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%96%D0%9A%D0%A5.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Веселовском сельском поселении» |
| 1.1  | информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | Начальник сектора строительства, ЖКХ, транспорта и связиВертепа В.И. | Размещена информация на стендах поселения  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1..2. | Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | Начальник сектора строительства, ЖКХ, транспорта и связиВертепа В.И. |

|  |
| --- |
| Выполнение требований законодательства РФСоглашение № 75-МО от 12.11.2015г. |

 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 11,7 | 11,7 |  11,7  |
| 1..3. | Расходы на использование программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | Начальник сектора строительства, ЖКХ, транспорта и связиВертепа В.И. |  Договор № Л284-17 от 14.06.2017г. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 31,3 | 31,3 | 31,3 |
| 1.4. | Расходы на ремонт многоквартирных жилых домов, находящихся в муниципальной собственности Веселовского сельского поселения | Начальник сектора строительства, ЖКХ, транспорта и связиВертепа В.И. | Техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | строительство и техническое обслуживание газовых сетей, находящихся в муниципальной собственности, включая разработку проектно-сметной документации  | Начальник сектора строительства, ЖКХ, транспорта и связиВертепа В.И. | Повышение уровня коммунального обслуживания населения поселенияДоговор № 339 № 340 от 01.02.2017. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 39,7 | 39,7 | 39,7 |
| 2.2. | Строительство и реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения, включая разработку проектно-сметной документации | Начальник сектора строительства, ЖКХ, транспорта и связиВертепа В.И. |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства муниципальной собственности  | Начальник сектора строительства, ЖКХ, транспорта и связиВертепа В.И. |  Повышение уровня коммунального обслуживания населения поселения  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства муниципальной собственности Веселовского сельского поселения | Начальник сектора строительства, ЖКХ, транспорта и связиВертепа В.И. |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Выполнение проектных и изыскательских работ по «Реконструкции котельной по адресу:ул. Октябрьская, дом № 118А, п. Веселый, Веселовского района, Ростовской области | Начальник сектора строительства, ЖКХ, транспорта и связиВертепа В.И. |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |