****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

30 декабря 2019 года № 140 п. Веселый

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы «Благоустройство

Веселовского сельского поселения» на 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 24.09.2018 № 152 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения»:

 1.Утвердить план реализации муниципальной программы «Благоустройство Веселовского сельского поселения» на 2020 год, изложить в редакции согласно приложению к настоящему Распоряжению.

 2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

 3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлагаю на себя.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава АдминистрацииВеселовского сельского поселения |  А.Н.Ищенко |

Приложение к распоряжению

Администрации Веселовского

сельского поселения

от 30.12.2019 г. № 140

 План реализации муниципальной программы «Благоустройство Веселовского сельского поселения» на 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2020 год (тыс.руб.) |
| всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа «Благоустройство территории Веселовского сельского поселения»** |  |  | Весь период | 7980,8 | 0,0 | 0,0 | 7980,8 | 0,0 |
| **подпрограмма № 1 «Организация освещения улиц»;** | Начальник сектора строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношенийВертепа В.И. | Эстетический облик населенных пунктов, повышение качества наружного освещения  | весь период | 3242,5 | 0,0 | 0,0 | 3242,5 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 1.** Мероприятия по оплате электроэнергии и содержанию линий уличного освещения на территории Веселовского сельского поселения  | Начальник сектора строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношенийВертепа В.И. | Создание условий для улучшения качества жизни населения  | весь период | 3242,5 | 0,0 | 0,0 | 3242,5 | 0,0 |
| **подпрограмма № 2 «Благоустройство и озеленение территории поселения»** | Начальник сектора строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношенийВертепа В.И. | Предотвращение сокращения зелёных насажденийувеличение количества мест массового отдых Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций, предание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика | весь период | 103,8 | 0,0 | 0,0 | 103,8 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. Мероприятия по благоустройству и озеленению территории Веселовского сельского поселения | Начальник сектора строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношенийВертепа В.И. | Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций, предание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика | весь период | 103,8 | 0,0 | 0,0 | 103,8 | 0,0 |
| **подпрограмма № 3 «Прочие мероприятия по благоустройству поселения».** | Начальник сектора строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношенийВертепа В.И. | Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории; повышение уровня благоустройства территории поселения; | весь период | 4634,5 | 0,0 | 0,0 | 4634,5 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1Прочие мероприятия по благоустройству территории Веселовского сельского поселения | Начальник сектора строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношенийВертепа В.И. | благоприятные условия жизни населения и обеспечение чистоты и порядка на территориях населенных пунктов поселения | весь период | 4634,5 | 0,0 | 0,0 | 4634,5 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Итого по муниципальной программе | Начальник сектора строительства, ЖКХ, земельных и имущественныхотношений  | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения.Создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройстваПривлечение молодого поколения к участию в благоустройству населенных пунктов | весь период | 7980,8 | 0,0 | 0,0 | 7980,8 | 0,0 |