****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 март 2024 года № 55 п. Веселый

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы Веселовского**

**сельского поселения «Энергоэффективность,**

**развитие промышленности и энергетики» за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 24.09.2018 года № 152 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программыВеселовского сельского поселения «Энергоэффективность развитие промышленности и энергетики» за 2023 год, утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 10.12.2018 № 210 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность, развитие промышленности и энергетики», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения К.А.Федорченко

Приложение

к постановления Администрации

Веселовского сельского поселения

от 11.03.2024 года № 55

**ОТЧЕТ**

**по муниципальной программе Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность, развитие промышленности и энергетики» за 2023 год.**

Постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 10.12.2018 № 210 была утверждена муниципальная долгосрочная целевая программа «Энергоэффективность, развитие промышленности и энергетики».

Муниципальным заказчиком программы является Администрация Веселовского сельского поселения.

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики».

Целью муниципальной программы является улучшение условий и качества жизни населения Веселовского сельского поселения вследствие перехода на энерго­сберегающий путь развития за счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и обеспечения условий повышения энергетической эффективности.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие промышленности и энергетики»

Структура Программы включает подпрограмму:

1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Веселовском сельском поселении»;

Реализация основных мероприятий программы осуществляется в соответствии с планом реализации.

Программой предусмотрена реализация 2 основных мероприятий. Выполнено 2 мероприятия в полном объёме и в установленные сроки.

Основное мероприятие 1.1. .Расходы на мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Веселовского сельского поселения. Финансирование в 2023 году не запланировано.

Основное мероприятие 1.2. Расходы на мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов при осуществлении регулируемых видов деятельности.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы приведены в таблице № 2 к настоящему отчету.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой на 2023 год составляет – 524,9 тыс.рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс.рублей,

- за счет средств бюджета района – 0,0 тыс.рублей,

- за счет средств бюджета поселения – 524,9 тыс.рублей;

- за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс.рублей.

Фактические расходы составили – 524,9 тыс.рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета района – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета поселения – 524,9 тыс.рублей;

- за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс.рублей.

Объем расходов, предусмотренных подпрограммой 1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Веселовском сельском поселении» на 2023 год составляет – 524,9 тыс.рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета района – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета поселения – 524,9 тыс.рублей;

- за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс.рублей.

Фактические расходы составили – 524,9 тыс.рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета района – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета поселения – 524,9 тыс.рублей;

- за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс.рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий приведены в таблице № 3 к настоящему отчету.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Расчет | Степень достижения показателя программы, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Доля объёмов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета , в общем объёме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования | 75/75 | 1,0 |
| 2. | Количество энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями. | 18/18 | 1,0 |

Эффективность хода реализации целевого показателя определяется по формуле:

Эп = ИДп/ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя;

ИЦп – значение показателя, утвержденное программой.

Эп1 = 1/1=1

Эп2 = 1/1=1

Эп3 = 1/1 =1

Эп4 = 0/1=0

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей:

=2/2=1

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей составляет 1, что характеризует высокийц уровень эффективности реализации муниципальной программы.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования:

СРом=Мв/М

где:

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации.

СРом=1/2=0,5.

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий программы составляет 0,5 что характеризует низкий уровень эффективности реализации программы.

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается по формуле:

ССуз=Зф/Зп

где:

Зф- фактические бюджетные расходы;

Зп-плановые бюджетные ассигнования.

ССуз = 75,8 тыс.руб./75,8 тыс.руб.=1.

Эффективность использования средств бюджета рассчитывается по формуле:

Эис = СРм/ССуз,

где:

СРм – степень реализации всех мероприятий программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из бюджета.

Эис = 0,5/1=0,5

Бюджетная эффективность реализации программы низкая.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр=ЭоХ0,5+СРомХ0,3+ЭисХ0,2

УРпр=1Х0,5+0,5Х0,3+0,5Х0,2=0,75

Уровень реализации муниципальной программы в 2023 году удовлетворительный.

Таблица № 1

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) | |
| 2022 год | отчетный год 2023 | |  | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» | | | | | | | | | |
| 1. | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета , в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования | % | 70,0 | 75,0 | 75,0 |  | |
| 2. | Количество энергосервисных договоров, заключенных муниципальными учреждениями. | Шт. | 18 | 19 | 19 |  | |

Таблица № 2

**Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы за 2023 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответствен-ный исполнитель, заместитель ОИВ/ФИО | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя-тий |
| начала реализации | Окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Веселовском сельском поселении» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Веселовского сельского поселения. | Ведущий специалист по строительству и ЖКХ  В,Г. Пак | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Систематизация по срокам проведения энергетических обследований | Систематизированы сроки проведения энергетического обследования |  |
| 1.2. | Расходы на мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов при осуществлении регулируемых видов деятельности приобретение энергосберегающих фонарей | Ведущий специалист по строительству и ЖКХ  В,Г. Пак | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение качества жизни населения |  |  |

Таблица 3

**Сведения**

**об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие промышленности и энергетики» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов, (тыс.руб.) предусмотренных | | | | | | Фактические  расходы  (тыс. руб.) | |
| Муниципальной программой | | | | Сводной бюджетной росписью | |
| 1 | 2 | | 4 | | | |  | | 5 |
| Муниципальная программа  «Энергоэффективность, развитие промышленности и энергетики» | Всего | | 524,9 | | | | 524,9 | | 524,9 |
| Бюджет поселения | | 524,9 | | | | 524,9 | | 524,9 |
| Безвозмездные поступления в бюджет района | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 |
| В том числе за счет средств: | |  | | | |  | |  |
| -областного бюджета | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 |
| -федерального бюджета | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 |
| Внебюджетные источники | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 |
| Подпрограмма 1  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Веселовском сельском поселении» | Всего | | 524,9 | | | | 524,9 | | 524,9 |
| Бюджет поселения | | 524,9 | | | | 524,9 | | 524,9 |
| Безвозмездные поступления в бюджет района | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 |
| в том числе за счет средств: | |  | | | |  | |  |
| Областного бюджета | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 |
| Федерального бюджета | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 |
| Внебюджетные источники | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Расходы на мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Веселовского сельского поселения. | Всего | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| Бюджет поселения | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| Безвозмездные поступления в бюджет района | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| в том числе за счет средств: | |  | |  | | | |  |
| Областного бюджета | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| Федерального бюджета | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| Внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2. Расходы на мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов при осуществлении регулируемых видов деятельности приобретение энергосберегающих фонарей | Всего | | 524,9 | 524,9 | | | | | 524,9 |
| Бюджет поселения | | 524,9 | 524,9 | | | | | 524,9 |
| Безвозмездные поступления в бюджет района | | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 |
| в том числе за счет средств: | | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 |
| Областного бюджета | | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 |
| Федерального бюджета | | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 |