АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 ноября 2024 года                                           № 228                                                      п. Веселый

О внесении изменений в постановление Администрации

Веселовского сельского поселения от 10.12.2018

№ 208 «Об утверждении муниципальной программы

Веселовского сельского поселения «Благоустройство

территории Веселовского сельского поселения»

В целях обеспечения реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Веселовского сельского поселения», в целях обеспечения составления проекта бюджета Веселовского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов Администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 10.12.2018 № 208 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Благоустройство территории Веселовского сельского поселения» изменения согласно приложению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования, но не ранее 1 января 2025 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с формирования муниципальных программ Веселовского сельского поселения для составления проекта бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения	                                                                     К. А Федорченко

Приложение №1

к постановлению Администрации

Веселовского сельского поселения

от 05.11.2024 г.  N 228

Изменения,

вносимые в постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 10.12.2018       № 208 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Благоустройство территории Веселовского сельского поселения»

1. В преамбуле слова «от 08.02.2018 № 29» заменить словами «от 04.09.2024 № 175».

2. Приложение изложить в редакции:

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Веселовского сельского поселения

от 10.12.2018 № 208

Муниципальная программа
Веселовского сельского поселения «Благоустройство территории Веселовского сельского поселения»

I. Стратегические приоритеты муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Благоустройство территории Веселовского сельского поселения»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Благоустройство территории Веселовского сельского поселения»

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.

Финансово – экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует комплексного подхода.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории обусловлены снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности, а также в связи с многочисленными обращениями граждан по вопросам старых разросшихся деревьев.

Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития муниципального образования Веселовского сельского поселения.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики Веселовского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами являются:

- повышением уровня благоустройства территории поселения;

- улучшением протяженности освещенных улиц населенных пунктов;

- увеличением уровня озеленения территории поселения;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов;

- организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории;

- рациональное и эффективное использование средств местного бюджета;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства Веселовского сельского поселения.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями муниципальной программы Веселовского сельского поселения.

Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области "Формирование современной городской среды на территории Ростовской области", утвержденной Правительства Ростовской области от 31.08.2017 N 597 "Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения "Формирование современной городской среды на территории Ростовской области".

- Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Основные задачи и способы их эффективного решения определены целями Стратегией социально-экономического развития Веселовского сельского поселения.

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии с:

Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года";

решением от 04.03.2019 года №114 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Веселовского сельского поселения Веселовского района Ростовской области на период до 2030 года»

К концу реализации муниципальной программы ее цели планируются к достижению посредством следующих показателей, отражающих конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы:

определение перспективы улучшения благоустройства Веселовского сельского поселения.

создание условий для работы и отдыха жителей поселения.

улучшение состояния территории Веселовского сельского поселения.

Данные задачи планируется достичь посредством реализации мероприятий по:

содержание линий уличного освещения;

проведению весенних и осенних Дней древонасаждений;

содержание кладбищ на территории Веселовского сельского поселения;

капитальному и текущему ремонту спортивных и детских площадок;

проведению весенних и осенних месячников чистоты;

- II. Паспорт муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Благоустройство территории Веселовского сельского поселения»

- 1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы Веселовского сельского поселения | - | Глава Администрации Веселовского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы Веселовского сельского поселения | - | Главный специалист по благоустройству Администрации Веселовского сельского поселения |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | - | этап I: 2019 - 2024 годы; этап II: 2025 - 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы Веселовского сельского поселения | - | повышение качества и комфорта проживания населения на территории Веселовского сельского поселения |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | - | 94 318,5 тыс. рублей, в том числе: этап I: 68 528,3 тыс. рублей; этап II: 25 736,2 тыс. рублей |

2. Показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информа ционная система |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| - Цель муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Благоустройство территории Веселовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Повышением уровня благоустройства территории поселения | МП | Возраста ющий | процентов | Ведом- ственный | 41,5 | 2023 | 49,8 | 53,0 |  | Администрация Веселовского сельского поселения | Повышение уровня благоустройства территории поселения | - |  |
| 1.2. | Доля объектов благоустройства, на которых проводятся работы по благоустройству от общего количества объектов благоустройства | МП | Возра стающий | единиц | ведомственный | 51 | 2023 | 55 | 59 | МП «Благоустройство территории Веселовского сельского поселения» | Администрация Веселовского сельского поселения | Повышение уровня благоустройства территории поселения | - |  |

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| N п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Организация освещения улиц» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Администрация Веселовского сельского поселения Срок реализации: 2019 - 2030 годы |  |  |  |
| 1.1.1. | Содержание линий уличного освещения. | обеспечение надежной и бесперебойной работы сетей уличного освещения за счет проведения своевременного ремонта и модернизации существующих сетей; | Повышение уровня благоустройства территории поселения |
| - Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство и озеленение территории поселения » |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Администрация Веселовского сельского поселения Срок реализации: 2019 - 2030 годы |  |  |  |
| 1.2.1 | Озеленение территории Веселовского сельского поселения | обеспечение планомерной замены аварийных и больных зеленых насаждений на новые, озеленение дворовых территорий; | Повышение уровня благоустройства территории поселения |
| - Комплекс процессных мероприятий «Прочие мероприятия по благоустройству поселения» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Администрация Веселовского сельского поселения Срок реализации: 2019 - 2030 годы |  |  |  |
| 1.3.1 | Осуществление прочих мероприятий по благоустройству | комплексное развитие и благоустройство, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания населения на территории муниципального образования «Веселовское сельское поселение», | Повышение уровня благоустройства территории поселения |

# 4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

| N п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Благоустройство территории Веселовского сельского поселения» (всего), в том числе: | 7 852,5 | 8 127,2 | 9 756,5 | 0,0 | 25 736,2 |
|  | бюджет поселения | 7 852,5 | 8 127,2 | 9 756,5 | 0,0 | 25 736,2 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Организация освещения улиц», в том числе: | 4 166,3 | 4 317,0 | 4 473,7 | 0,0 | 12 957,0 |
|  | бюджет поселения | 4 166,3 | 4 317,0 | 4 473,7 | 0,0 | 12 957,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство и озеленение территории поселения», в том числе: | 122,4 | 134,6 | 134,6 | 0,0 | 391,6 |
|  | бюджет поселения | 122,4 | 134,6 | 134,6 | 0,0 | 391,6 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Комплекс процессных мероприятий «Прочие мероприятия по благоустройству поселения», в том числе: | 3 563,8 | 3 675,6 | 5 148,2 | 0,0 | 12 387,6 |
|  | бюджет поселения | 3 563,8 | 3 675,6 | 5 148,2 | 0,0 | 12 387,6 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

III. Паспорт комплекса процессных мероприятий " Организация освещения улиц "

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий " Организация освещения улиц " (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | Глава Администрации Веселовского сельского поселения (Федорченко Константин Александрович) |
| --- | --- | --- | --- |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания / убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 год |  | 2025 год | 2026 год | 2030 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий " Организация освещения улиц " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество мероприятий по повышению уровня надежной и бесперебойной работы сетей уличного освещения за счет проведения технического обслуживания и ремонта | возрастающий | МП | единиц | 4 | 2023 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | Администрация Веселовского сельского поселения |  | - |  |

2.1. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

| N п/п | Показатель комплекса процессных мероприятий | Уровень показа теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий " Содержание линий уличного освещения." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество мероприятий по повышению уровня надежной и бесперебойной работы сетей уличного освещения за счет проведения технического обслуживания и ремонта | МП | единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий " Содержание линий уличного освещения " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализовано мероприятие по мониторингу исправности уличных светильников | осуществление текущей деятельности | Количество принятых заявок по неисправности уличных светильников. По уличный объезд. | единиц | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.2. | Реализовано мероприятие по техническому обслуживанию сетей уличного освещения, находящихся в муниципальной собственности | осуществление текущей деятельности | Количество светильников. | единиц | 30 | 2023 | 30 | 35 | 35 | 35 |

4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2024 - 2026 годы

| N п/п | Наименование мероприятия (результат), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность,) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий " Содержание линий уличного освещения. " |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 "оплата электроэнергии и содержанию линий уличного освещения " | Х | Администрация Веселовского сельского поселения | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1 "Заключен контракт по техническому обслуживанию линий уличного освещения " | 09 января 2025 г.; 01 апреля 2025 г. 01 июля 2025 г.; 01 октября 2025 г; | Администрация Веселовского сельского поселения | информация о ходе исполнения | - |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2 "Получен акт выполненных работ по техническому обслуживанию линий уличного освещения" | 30 марта 2025 г.; 30 июня 2025 г.; 30 сентября 2025 г; 30 декабря 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения | информация о ходе исполнения | - |

Примечание:

X - данные ячейки не заполняются.

IV. Паспорт комплекса процессных мероприятий " Благоустройство и озеленение территории поселения "

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий " Благоустройство и озеленение территории поселения " (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | Глава Администрации Веселовского сельского поселения (Федорченко Константин Александрович) |
| --- | --- | --- | --- |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания / убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 год |  | 2025 год | 2026 год | 2030 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий " Озеленение территории Веселовского сельского поселения " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | уход за зелеными насаждениями: выкашивание газонов; снос аварийных и обрезка утративших декоративную ценность деревьев, вырезка поросли у деревьев. | возрастающий | МП | единиц | 2 | 2023 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | Администрация Веселовского сельского поселения |  | - |

2.1. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

| N п/п | Показатель комплекса процессных мероприятий | Уровень показа теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| - Задача комплекса процессных мероприятий " Озеленение территории Веселовского сельского поселения." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество высаженных зеленых насаждений | МП | единиц | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 66 |  |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий " уход за зелеными насаждениями: выкашивание газонов; снос аварийных и обрезка утративших декоративную ценность деревьев, вырезка поросли у деревьев " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализовано мероприятие "Проведен весенний день древонасаждения" | осуществление текущей деятельности | количество зеленых насаждений, высаженных в весеннем дне древонасаждения | единиц | 19 | 2023 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.2. | Реализовано мероприятие "Проведен осенний День древонасаждений" | осуществление текущей деятельности | количество зеленых насаждений, высаженных в осеннем дне древонасаждения | единиц | 16 | 2023 | 10 | 10 | 10 | 10 |

4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2024 - 2026 годы

| N п/п | Наименование мероприятия (результат), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность,) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий " Озеленение территории Веселовского сельского поселения " |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие "Благоустройство и озеленение территории Веселовского сельского поселения" | Х | Администрация Веселовского сельского поселения | Х | Х |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 1.1.1 "Проведен весенний день древонасаждения" | апрель 2025 года | Администрация Веселовского сельского поселения | информация о ходе исполнения |  |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.1 "Состоялся весенний День древонасаждений" | апрель 2025 года | Администрация Веселовского сельского поселения | информация о ходе исполнения | - |
| 1.4 | Мероприятие (результат) 1.1.1 "Проведен осенний день древонасаждения" | октябрь 2025 года | Администрация Веселовского сельского поселения | информация о ходе исполнения |  |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.1 "Состоялся осенний День древонасаждений" | октябрь 2025 года | Администрация Веселовского сельского поселения | информация о ходе исполнения | - |

Примечание.

X - данные ячейки не заполняются.

V. Паспорт комплекса процессных мероприятий " Прочие мероприятия по благоустройству поселения"

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий " Прочие мероприятия по благоустройству поселения" (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | Глава Администрации Веселовского сельского поселения (Федорченко Константин Александрович) |
| --- | --- | --- | --- |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания / убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информа ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год | 2030 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий " Осуществление прочих мероприятий по благоустройству " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля объектов благоустройства, на которых проводятся работы по благоустройству от общего количества объектов благоустройства | возрастающий | МП | процентов | 51 | 2023 | 55 |  | 59 | - | - | Администрация Веселовского сельского поселения | - |

2.1. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| N п/п | Показатель комплекса процессных мероприятий | Уровень показа теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| - Задача комплекса процессных мероприятий " Осуществление прочих мероприятий по благоустройству." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных объектов на территории Веселовского сельского поселения | МП | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |  |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий " Осуществление прочих мероприятий по благоустройству " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализовано мероприятие по проведению весеннего месячника чистоты | осуществление текущей деятельности | количество человек, принявших участие в весеннем месячнике чистоты | человек | 50 | 2023 | 50 | 50 | 50 |  |
| 1.2 | Реализовано мероприятие по уборке кладбища | осуществление текущей деятельности | количество кладбищ | единиц | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 |  |
| 1.3 | Реализовано мероприятие по санитарной уборке улиц | осуществление текущей деятельности | Количество мусора | м3 | 2240 | 2023 | 2240 | 2240 | 2240 |  |
| 1.4 | Реализовано мероприятие по отлову безнадзорных животных | осуществление текущей деятельности | Количество особей | единиц | 16 | 2023 | 20 | 20 | 20 |  |
| 1.5 | Реализовано мероприятие Противоклещевой обработке | осуществление текущей деятельности | количество обработанных территорий | единиц | 15 | 2023 | 15 | 15 | 15 |  |

4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2024 - 2026 годы

| N п/п | Наименование мероприятия (результат), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность,) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Осуществление прочих мероприятий по благоустройству территории Веселовского сельского поселения " |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству территории Веселовского сельского поселения " | Х | Администрация Веселовского сельского поселения | Х | Х |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 1.1.1 "Проведен весенний месячник чистоты" | апрель 2025 года | Администрация Веселовского сельского поселения | информация о ходе исполнения |  |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.1 "Состоялся весенний месячник чистоты" | апрель 2025 года | Администрация Веселовского сельского поселения | информация о ходе исполнения | - |
| 1.4 | Мероприятие (результат) 1.1.2 "Проведена уборка кладбища" | апрель 2025 года | Администрация Веселовского сельского поселения | информация о ходе исполнения |  |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.2 "Состоялись мероприятия по уборке кладбищ" | апрель 2025 года | Администрация Веселовского сельского поселения | информация о ходе исполнения | - |
| 1.6 | Мероприятие (результат) 1.1.3 "Проведена санитарная уборка улиц" | Декабрь 2025 года | Администрация Веселовского сельского поселения | информация о ходе исполнения |  |
| 1.7 | Контрольная точка 1.1.4 "Состоялись мероприятия по санитарной уборе улиц" | Декабрь 2025 года | Администрация Веселовского сельского поселения | информация о ходе исполнения |  |
| 1.8 | Мероприятие (результат) 1.1.3 "Проведен отлов безнадзорных животных" | Май 2025 года | Администрация Веселовского сельского поселения | информация о ходе исполнения |  |
| 1.9 | Контрольная точка 1.1.4 "Состоялись мероприятия по отлову безнадзорных животных | Май 2025 года | Администрация Веселовского сельского поселения | информация о ходе исполнения |  |
| 1.10 | Мероприятие (результат) 1.1.3 "Проведена противоклещевая обработка" | Май 2025 года | Администрация Веселовского сельского поселения | информация о ходе исполнения |  |
| 1.11 | Контрольная точка 1.1.4 "Состоялись мероприятия по противоклещевой обработке» | Май 2025 года | Администрация Веселовского сельского поселения | информация о ходе исполнения |  |

Примечание.

X - данные ячейки не заполняются.