****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 ноября 2024 года № 234 п. Веселый

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Веселовского сельского поселения

«Формирование современной городской среды на территории

Веселовского сельского поселения»

за 9 месяцев 2024 года.

В соответствии с постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от 08.02.2018 года № 29 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения», руководствуясь Уставом Веселовского сельского поселения, администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации по муниципальной программе Веселовского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Веселовского сельского поселения» за 9 месяцев 2024 года», утвержденного распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 28.12.2023 № 67 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Веселовского сельского поселения» на 2024 год», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления возлагаю на себя.

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения К.А. Федорченко

Приложение к постановлению

Администрации Веселовского сельского поселения

от 05.11.2024г.№ 234

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Веселовского сельского поселения»» за 9 месяцев 2024 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия, наступления  контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](file:///D:\Documents%20and%20Settings\USER\Рабочий%20стол\Отчеты%20по%20программам%20за%20%202014г\Проект%20пост.%20%20от.08.2014%20по%20отчету%20прогрЖКХ.doc#Par1414) |
| Предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///D:\Documents%20and%20Settings\USER\Рабочий%20стол\Отчеты%20по%20программам%20за%20%202014г\Проект%20пост.%20%20от.08.2014%20по%20отчету%20прогрЖКХ.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Веселовского сельского поселения»** | | | | | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Веселовского сельского поселения» | | | | | | | | | |
| 1.1 | ОМ1.1. Расходы на реализацию проекта: «Благоустройство общественной территории: №Пешеходная зона от ул. Октябрьская до пер. Комсомольский, 72»» | Ведущий специалист по строительству и ЖКХ Пак В.Г. | Повышение благосостояния жителей поселения | | 01.01.2024 | | 30.09.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | ОМ..1.2 «Благоустройство общественных территорий Ростовской области по объекту: «Благоустройство общественной территории: «Пешеходная зона от ул. Октябрьская до пер. Комсомольский, 72 | Ведущий специалист по строительству и ЖКХ Пак В.Г. | Повышение благосостояния жителей поселения | | 01.01.2024 | | 30.09.2024 | 918,5 | 853,4 | 853,4 |
| 1.3 | ОМ.1.3 «Реализация проектов инициативного бюджетирования»  Основное мероприятие 1.3.1 «Реализация проектов инициативного бюджетирования». "Благоустройство общественной территории по адресу: Ростовская область, Веселовский район, Веселовское сельское поселение, п. Веселый, ул. Мелиораторов,28б | Ведущий специалист по строительству и ЖКХ Пак В.Г. | Повышение благосостояния жителей поселения | | 01.01.2024 | | 30.09.2024 | 163,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | ОМ.1.4 «Благоустройство общественной территории по адресу: Ростовская область, Веселовский район, Веселовское сельское поселение, п. Веселый, ул. Донская, 2а» | Ведущий специалист по строительству и ЖКХ Пак В.Г. | Повышение благосостояния жителей поселения | | 01.01.2024 | | 30.09.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | ОМ.1.5 «Разработка дизайн-проекта и сопроводительной документации «Благоустройство площади им. Балашова и пешеходной зоны до ул. Октябрьская»  Основное мероприятие 1.6. Расходы на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации и прохождения проверки сметной стоимости в ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» по объекту: «Благоустройство площади им.Балашова и пешеходной зоны до ул.Октябрьская» | Ведущий специалист по строительству и ЖКХ Пак В.Г.  Ведущий специалист по строительству и ЖКХ Пак В.Г. | Повышение благосостояния жителей поселения  Повышение благосостояния жителей поселения | | 01.01.2024  01.01.2024 | | 30.09.2024  30.09.2024 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 |