АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

___________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 марта 2025 года                         № 63                                                  п. Веселый

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Веселовского

сельского поселения «Энергоэффективность,

развитие промышленности и энергетики» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 24.09.2018 года № 152 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность развитие промышленности и энергетики» за 2024 год, утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 10.12.2018 № 210 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность, развитие промышленности и энергетики», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения                               К.А.Федорченко

Приложение

к проекту постановления Администрации

Веселовского сельского поселения

от 05.03.2025 года №63

ОТЧЕТ

по муниципальной программе Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность, развитие промышленности и энергетики» за 2024 год.

Постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 10.12.2018 № 210 была утверждена муниципальная долгосрочная целевая программа «Энергоэффективность, развитие промышленности и энергетики».

Муниципальным заказчиком программы является Администрация Веселовского сельского поселения.

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики».

Целью муниципальной программы является улучшение условий и качества жизни населения Веселовского сельского поселения вследствие перехода на энергосберегающий путь развития за счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и обеспечения условий повышения энергетической эффективности.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие промышленности и энергетики»

Структура Программы включает подпрограмму:

1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Веселовском сельском поселении»;

Реализация основных мероприятий программы осуществляется в соответствии с планом реализации.

Программой предусмотрена реализация 2 основных мероприятий. Выполнено 2 мероприятия в полном объёме и в установленные сроки.

Основное мероприятие 1.1. Расходы на мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Веселовского сельского поселения. Финансирование в 2024 году не запланировано.

Основное мероприятие 1.2.  Расходы на мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов при осуществлении регулируемых видов деятельности.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы приведены в таблице № 2 к настоящему отчету.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой на 2024 год составляет – 1420,5 тыс.рублей,  из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0  тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета –      0,0 тыс.рублей,

- за счет средств бюджета района –             0,0 тыс.рублей,

- за счет средств бюджета поселения –       1420,5 тыс.рублей;

- за счет внебюджетных средств –               0,0 тыс.рублей.

Фактические расходы  составили –             1420,5 тыс.рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0  тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета –     0,0  тыс.рублей;

- за счет средств бюджета района –            0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета поселения –     1420,5 тыс.рублей;

- за счет внебюджетных средств –              0,0 тыс.рублей.

Объем расходов, предусмотренных подпрограммой 1 «Энергосбережение  и повышение энергоэффективности в Веселовском сельском поселении»  на 2024 год  составляет – 1420,5 тыс.рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета –     0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета района –            0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета поселения –      1420,5 тыс.рублей;

- за счет внебюджетных средств –              0,0 тыс.рублей.

Фактические расходы  составили –            1420,5 тыс.рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0  тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета –     0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета района –            0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета поселения –     1420,5 тыс.рублей;

- за счет внебюджетных средств –              0,0 тыс.рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий приведены в таблице № 3 к настоящему отчету.

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Расчет | Степень достижения показателя программы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Доля объёмов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета , в общем объёме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования | 75/75 | 1,0 |
| 2. | Количество энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями. | 18/18 | 1,0 |

Эффективность хода реализации целевого показателя определяется по формуле:

Эп = ИДп/ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя;

ИЦп – значение показателя, утвержденное программой.

Эп1 = 1/1=1

Эп2 = 1/1=1

Эп3 = 1/1 =1

Эп4 = 0/1=0

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей:

=2/2=1

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей составляет 1, что характеризует высокийц уровень эффективности реализации муниципальной программы.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования:

СРом=Мв/М

где:

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации.

СРом=1/2=0,5.

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий программы составляет 0,5 что характеризует низкий уровень эффективности реализации программы.

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается по формуле:

ССуз=Зф/Зп

где:

Зф- фактические бюджетные расходы;

Зп-плановые бюджетные ассигнования.

ССуз = 75,8 тыс.руб./75,8 тыс.руб.=1.

Эффективность использования средств бюджета рассчитывается по формуле:

Эис = СРм/ССуз,

где:

СРм – степень реализации всех мероприятий программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из бюджета.

Эис = 0,5/1=0,5

Бюджетная эффективность реализации программы низкая.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр=ЭоХ0,5+СРомХ0,3+ЭисХ0,2

УРпр=1Х0,5+0,5Х0,3+0,5Х0,2=0,75

Уровень реализации муниципальной программы в 2024 году удовлетворительный.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | отчетный год 2024 |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета , в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования | % | 70,0 | 75,0 | 75,0 |  |  |
| 2. | Количество энергосервисных договоров, заключенных муниципальными учреждениями. | Шт. | 18 | 19 | 19 |  |  |

Таблица № 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы за 2024 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответствен-ный исполнитель, заместитель ОИВ/ФИО | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя-тий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | Окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Веселовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Веселовского сельского поселения. | Ведущий специалист по строительству и ЖКХ В,Г. Пак | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Систематизация по срокам проведения энергетических обследований | Систематизированы сроки проведения энергетического обследования |  |
| 1.2. | Расходы на мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов при осуществлении регулируемых видов деятельности приобретение энергосберегающих фонарей | Ведущий специалист по строительству и ЖКХ В.Г. Пак | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение качества жизни населения |  |  |

Таблица 3

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие промышленности и энергетики» за 2024 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс.руб.) предусмотренных |  |  |  |  |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной программой |  |  |  | Сводной бюджетной росписью |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие промышленности и энергетики» | Всего |  | 1420,5 |  |  |  | 1420,5 |  | 1420,5 |
|  | Бюджет поселения |  | 1420,5 |  |  |  | 1420,5 |  | 1420,5 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет района |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | В том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -областного бюджета |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | -федерального бюджета |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Веселовском сельском поселении» | Всего |  | 1420,5 |  |  |  | 1420,5 |  | 1420,5 |
|  | Бюджет поселения |  | 1420,5 |  |  |  | 1420,5 |  | 1420,5 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет района |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областного бюджета |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Федерального бюджета |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Расходы на мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Веселовского сельского поселения. | Всего |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
|  | Бюджет поселения |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет района |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областного бюджета |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
|  | Федерального бюджета |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2. Расходы на мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов при осуществлении регулируемых видов деятельности приобретение энергосберегающих фонарей | Всего |  | 1420,5 | 1420,5 |  |  |  |  | 1420,5 |
|  | Бюджет поселения |  | 1420,5 | 1420,5 |  |  |  |  | 1420,5 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет района |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |
|  | Областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |
|  | Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |

Таблица №4

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2024 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 . «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Веселовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы на приобретение энергосберегающих фонарей | Ведущий специалист по строительству и ЖКХ В.Г. Пак | Экономия средств на платежи за электроэнергию | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1420,5 | 1420,5 | 1420,5 |