

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 30 января 2025 года № 14 п. Весёлый

О мерах по организации безаварийного пропуска паводковых вод и сокращению рисков возможного ущерба населению, объектам экономики и инфраструктуре Весёловского сельского поселения в 2025 году

 В соответствии со статьей 14 ФЗ № 131 от 06.10.2003 “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, в целях предупреждения возможного ущерба и недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций во время паводка и подтопления населённых пунктов Весёловского сельского поселения в 2025 году, руководствуясь уставом МО «Весёловское сельское поселение Веселовского района Ростовской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Создать на территории Весёловского сельского поселения противопаводковую комиссию по организации безаварийного пропуска паводковых вод в 2025 году (Приложение № 1).

 2. Утвердить План проведения противопаводковых мероприятий на территории Весёловского сельского поселения по подготовке к весеннему половодью и паводку 2025 года (Приложение № 2).

 3. Возложить руководство и организацию работ по выполнению противопаводковых мероприятий на противопаводковую комиссию Весёловского сельского поселения. Определить, что её решения на территории поселения являются обязательными для исполнения руководителями всех предприятий, организаций, учреждений.

 4. Членам комиссии до 01.03.2025 года:

 4.1. Организовать выполнение мероприятий в соответствии с Планом проведения противопаводковых мероприятий на территории Весёловского сельского поселения по подготовке к весеннему половодью и паводку 2025 года.

 4.2. Осуществлять проверки готовности к выполнению задач по противопаводковым мероприятиям.

 5. На основе полученных сведений, противопаводковой комиссии проанализировать возможную паводковую обстановку, ее влияние на бесперебойную работу объектов экономики и безопасность населения, определить возможные зоны подтопления.

 6. Рекомендовать комиссии в срок до 01.03.2025 года, представить председателю КЧС и ПБ Весёловского сельского поселения сведения:

 6.1. О состоянии паводковой обстановки на территории сельского поселения.

 6.2. О проверке реальности планов оповещения населения.

 6.3. О принимаемых мерах по очистке дренажных систем (каналов) для отвода воды от зданий, сооружений и частных домовладений.

7. Рекомендовать руководителям объектов сельскохозяйственного производства, объектов экономики, независимо от форм собственности принять меры по недопущению смыва в водоёмы – ядохимикатов, удобрений, ГСМ и недопущению попадания в водоёмы других загрязняющих веществ.

8. Настоящее постановление разместить в сетевом издании «Официальный сайт Администрации Весёловского сельского поселения Весёловского района». 9. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

 Глава администрации

 Весёловского сельского поселения К.А. Федорченко

 Приложение № 1

 к постановлению

 администрации Весёловского

 сельского поселения

 № 14 от 30.01.2025

Состав

противопаводковой комиссии Весёловского сельского

поселения по организации безаварийного пропуска

паводковых вод в 2025 году.

1. Федорченко К.А. - Глава администрации Весёловского

 сельского поселения, председатель комиссии;

|  |  |
| --- | --- |
| 2. Мынто Л.И. - | Главный специалист по профилактике коррупционных и иных правонарушений и кадровой работе; |
| 3. Карастоянова Г.В. - | Главный специалист по благоустройству администрации Весёловского сельского поселения;  |
| 4. Катькалов С.С. - | Директор Весёловского филиала ФГБУ «Управление Ростовмелиоводхоз»; |

5. Пак В.Г. - Ведущий специалист по строительству и ЖКХ

 администрации Весёловского сельского

 поселения;

6. Беличко Л.А. - Директор Веселовского МУП ЖКХ.

 Приложение № 2

 к постановлению

 администрации Весёловского

 сельского поселения

 № 14 от 30.01.2025

**П Л А Н**

**проведения противопаводковых мероприятий на территории Весёловского сельского поселения,**

**по подготовке к весеннему половодью и паводку 2025 года**

п. Весёлый

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Срок проведения | Ответственный за выполнение | Кто контролирует | Отметка о выполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Провести заседание КЧС и ПБ с повесткой дня: «О мерах по организации пропуска паводковых вод и сокращению риска нанесению ущерба населению, объектам экономики, инфраструктуре сельского поселения» | До 01.03.2025  | Гл.специалист Мынто Л.И. | Глава администрации Весёловского сельского поселения Федорченко К.А. |  |
| 2. | Противопаводковой комиссии уточнить количество населения, дворов, попадающих в зону возможного подтопления в период паводка 2024 года | До 10.03.2025 года | Члены противопаводковой комиссии | Глава администрации Весёловского сельского поселения Федорченко К.А. |  |
| 3. | Организовать работы по приведению в рабочее состояние водопропускных сооружений под асфальтобетонными дорогами, мостами, дренажные каналы и устройства для отведения воды | До 01.03.2025  | Руководители организаций, имеющие на балансе водопропускные сооружения | Глава администрации Весёловского сельского поселения Федорченко К.А. |  |
| 4. | Организовать подвоз питьевой воды для нужд населения в случае возникновения аварийных ситуаций на объектах водоснабжения | При необходи-мости | Руководство Весёловского МУП ЖКХ | Глава администрации Весёловского сельского поселения Федорченко К.А. |  |
| 5. | Обеспечить доведение до населения информации о паводковой обстановке, мерах безопасности | В паводковый период | Гл.специалист Мынто Л.И. | Глава администрации Весёловского сельского поселения Федорченко К.А. |  |
| 7. | Проводить обследование линий электроснабжения и связи, дорог, мостов, водопроводных сетей, подпадающих в зону возможного подтопления  | В паводковый период | Руководители организаций и предприятий (МУП ЖКХ, ВРЭС, ДРСУ и др.) | Глава администрации Весёловского сельского поселения Федорченко К.А. |  |
| 8. | Принимать меры по очистке дренажных систем (каналов) для отвода воды от зданий, сооружений и частных домовладений | В паводковый период | Руководство Весёловского филиала ФГУ управление «Ростовмелиоводхоз» | Глава администрации Весёловского сельского поселения Федорченко К.А. |  |

 Председатель КЧС и ПБ

 Весёловского сельского поселения К.А. Федорченко