****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 февраля 2020 года № 39 п.Веселый

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Веселовского сельского поселения»**

**за 2019 год.**

В соответствии с постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от 24.09.2018 года № 152 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения».

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Веселовского сельского поселения» за 2019 год, утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 10.12.2018 № 207 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Веселовского сельского поселения», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы Администрации

Веселовского сельского поселения В.И.Вертепа

Приложение

 к постановлению

Администрации

 Веселовского сельского

поселения

от 28.02.2020 года № 39

**ОТЧЕТ**

**отчет о ходе работ по выполнению муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Веселовского сельского поселения», за 2019 год.**

**Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2019 году.**

Постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 10.12.2018 № 207 была утверждена муниципальная долгосрочная целевая программа «Формирование современной городской среды на территории Веселовского сельского поселения»

Цель муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Веселовского сельского поселения» повышение качества и комфорта проживания населения на территории поселения.

Ставились следующие задачи:

- увеличение доли обученных специалистов и руководителей в сфере благоустройства;

- создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территории поселения;

- увеличения количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий Веселовского сельского поселения;

Перечень основных мероприятий, целевых показателей (индикаторов) и основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы в 2019 году представлен в муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Веселовского сельского поселения» (далее по тексту – Программа), утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 10.12.2018 № 207 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Веселовского сельского поселения» (далее по тексту – Программа).

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ в разрезе подпрограмм муниципальной программы.**

Муниципальная программа реализована путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в 2 подпрограммах:

1. **Благоустройство общественных территорий Веселовского сельского поселения.**

 **2.** **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Веселовского сельского поселения.**

Реализация муниципальной программы в отчетном году позволила достигнуть запланированной цели муниципальной программы – обеспечение удобных и культурных условий жизни граждан.

Для достижения данной цели муниципальной программы в 2019 году обеспечено выполнение следующих мероприятий:

 **Благоустройство общественных территорий Веселовского сельского поселения.**

- Основное мероприятие благоустройство общественных территорий Веселовского сельского поселения.

**Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Веселовского сельского поселения.**

- Основное мероприятие благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Веселовского сельского поселения.

В рамках реализации данного мероприятия проводилась разъяснительная работа с собственниками жилых помещений многоквартирных домов не требующая финансовых затрат.

Для достижения цели и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 было предусмотрено 1 основное мероприятие. По подпрограмме 2 предусмотрено 1 основное мероприятие.

Реализация основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы осуществлялась в соответствии с планом реализации муниципальной программы на 2019 год.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

На низкий уровень эффективности муниципальной программы повлияли следующие факторы:

- выделение недостаточного количества бюджетных средств;

- отсутствие инвесторов;

- низкий уровень активности Советов Многоквартирных домов.

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.**

Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой на 2019 год составляет – 407,0 тыс.рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета района – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета поселения - 407,0 тыс.рублей;

- за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс.рублей.

Фактические расходы составили – 0,0 тыс.рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета района – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета поселения – 0,0 тыс.рублей;

- за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс.рублей.

Объем расходов, предусмотренных подпрограммой 1 Благоустройство общественных территорий Веселовского сельского поселения

 на 2019 год составляет – 407,0 тыс.рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс.рублей,

- за счет средств бюджета района – 0,0 тыс.рублей,

- за счет средств бюджета поселения – 407,0 тыс.рублей.

- за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс.рублей

Фактические расходы составили – 0,0 тыс.рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета района – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета поселения – 0,0 тыс.рублей;

- за счет внебюджетных средств - 0,0 тыс.рублей.

Объем расходов, предусмотренных подпрограммой 2 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Веселовского сельского поселения

 на 2019 год составляет – 0,0 тыс.рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0,0тыс.рублей,

- за счет средств бюджета района – 0,0 тыс.рублей,

- за счет средств бюджета поселения – 0,0 тыс.рублей.

- за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс.рублей

Фактические расходы составили – 0,0 тыс.рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета района – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджетов поселений – 0,0 тыс.рублей;

- за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс.рублей.

 Средства, предусмотренные на реализацию программы, использованы по целевому назначению.

 Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в таблице 3.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.**

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы приведены в таблице.

Таблица

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатор) | Расчет | Степень достижения показателя программы (%) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Веселовского сельского поселения» |
|  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Веселовского сельского поселения**».** |
| 1.1 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Веселовского сельского поселения | 0/3 | 0 |
|  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Веселовского сельского поселения» |
| 2.1 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Веселовского сельского поселения | 0/26 | 0 |
|  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.**

Оценка эффективности программы определяется на основании оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основывается на оценке результативности программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

1.Эффективность хода реализации целевого показателя определяется по формуле:

Эп = ИДп/ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя;

ИЦп – значение показателя, утвержденное программой.

Эп1 = 0/1=0

Эп2 = 0/1=0

2.Суммарная оценка степени достижения целевых показателей:

=0/2=0

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей составляет 0, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы.

3.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования:

СРом=Мв/М

где:

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации.

СРом=0/2=0.

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий программы составляет 0, что характеризует низкий уровень эффективности реализации программы.

4.Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается по формуле:

ССуз=Зф/Зп

где:

Зф- фактические бюджетные расходы;

Зп-плановые бюджетные ассигнования.

ССуз = 0,0тыс.руб./407,0тыс.руб.=0.

Эффективность использования средств бюджета рассчитывается по формуле:

Эис = СРм/ССуз,

где:

СРм – степень реализации всех мероприятий программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из бюджета.

Эис = 0/0=0

Бюджетная эффективность реализации программы низкая.

5.Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр=ЭоХ0,5+СРомХ0,3+ЭисХ0,2

УРпр=0Х0,5+0Х0,3+0Х0,2=0

Вывод: Уровень реализации муниципальной программы в 2019 году- низкий.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

- привлечение инвесторов;

- участие в областных программах.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2018 | 2019 |  |
| план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Веселовского сельского поселения»  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Веселовского сельского поселения**».**  |
| 1.1. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Веселовского сельского поселения | единиц | 0,0 | 34,6 | 0,0 | Отсутствие средств областного бюджета |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Веселовского сельского поселения»   |
| 2.1. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Веселовского сельского поселения  | процентов | 0,0 | 39,7 | 0,0 | Отсутствие средств областного бюджета |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Веселовского сельского поселения**».** |
| 1.1.  | Основное мероприятие: благоустройство общественных территорий Веселовского сельского поселения. | Начальник сектора строительства,ЖКХ, земельных и имущественных отношенийВ.И.Вертепа | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Заключить договор на выполнение работ по корректировки дизайн-проекта | Работы выполнены | Нет нормативной документации |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Веселовского сельского поселения» |
| 2.1 | Основное мероприятие: благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Веселовского сельского поселения | Начальник сектора строительства,ЖКХ, земельных и имущественных отношенийВ.И.Вертепа | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Таблица 3

 Сведения

 об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджетов поселений и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Веселовского сельского поселения» за 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс.руб.) предусмотренных  | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Веселовского сельского поселения» | Всего  | 0,0 | 0,0 | 286,0 |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 286,0 |
| Безвозмездные поступления в бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1  «Благоустройство общественных территорий Веселовского сельского поселения**».** | Всего  | 0,0 | 0,0 | 286,0 |
| Бюджет поселения  | 0,0 | 0,0 | 286,0 |
| Безвозмездные поступления в бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1«Благоустройство общественных территорий Веселовского сельского поселения**».** | Всего  | 0,0 | 0,0 | 286,0 |
| Бюджет поселения  | 0,0 | 0,0 | 286,0 |
| Безвозмездные поступления в бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Веселовского сельского поселения»территории поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Безвозмездные поступления в бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Веселовского сельского поселения» | Всего  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Безвозмездные поступления в бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |