АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

февраль 2021 года                                 № проект                                      п. Весёлый

О мерах по организации безаварийного пропуска паводковых вод и сокращению рисков возможного ущерба населению, объектам экономики и инфраструктуре Весёловского сельского поселения                              в 2021 году

В целях предупреждения возможного ущерба и недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций во время паводка и подтопления населённых пунктов Весёловского сельского поселения в 2020 году, руководствуясь уставом МО «Весёловское сельское поселение», в соответствии со статьей 14 ФЗ № 131 от 06.10.2003 “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать противопаводковую комиссию на территории Весёловского сельского поселения:

1.1. Утвердить состав противопаводковой комиссии Весёловского сельского поселения по организации безаварийного пропуска паводковых вод в 2021 году (Приложение № 1).

2. Утвердить План проведения противопаводковых мероприятий на территории Весёловского сельского поселения по подготовке к весеннему половодью и паводку 2021 года (Приложение № 2).

3. Возложить руководство и организацию работ по выполнению противопаводковых мероприятий на противопаводковую комиссию Весёловского сельского поселения. Определить, что её решения на территории поселения являются обязательными для исполнения руководителями всех предприятий, организаций, учреждений.

4. Членам комиссии до 01.03.2021 года:

4.1. Организовать выполнение мероприятий в соответствии с Планом проведения противопаводковых мероприятий на территории Весёловского сельского поселения по подготовке к весеннему половодью и паводку 2021 года;

4.2. Осуществлять проверки готовности к выполнению задач по противопаводковым мероприятиям.

5. На основе полученных сведений, противопаводковой комиссии проанализировать возможную паводковую обстановку, ее влияние на бесперебойную работу объектов экономики и безопасность населения, определить возможные зоны подтопления.

6. Рекомендовать комиссии в срок до 01.03.2021 года, представить председателю КЧС и ПБ Весёловского сельского поселения сведения:

6.1. О состоянии паводковой обстановки на территории сельского поселения;

6.2. О проверке реальности планов оповещения населения;

6.3. О принимаемых мерах по очистке дренажных систем (каналов) для отвода воды от зданий, сооружений и частных домовладений.

7. Рекомендовать руководителям объектов сельскохозяйственного производства, объектов экономики, независимо от форм собственности принять меры по недопущению смыва в водоёмы – ядохимикатов, удобрений, ГСМ и недопущению попадания в водоёмы других загрязняющих веществ.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

9. Контроль    исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации

Весёловского   сельского поселения                                             В.И. Вертепа

Исполнитель:

Клименко В.В.

6-13-79

Приложение № 1

к проекту постановления

администрации Весёловского

сельского поселения

№    от февраля 2021 г

Состав

противопаводковой комиссии Весёловского сельского

поселения по организации безаварийного пропуска

паводковых вод в 2021 году.

| 1. Вертепа В.И. | - И.о. Главы администрации Весёловского сельского поселения, председатель комиссии. |
| --- | --- |
| 2. Клименко В.В. | - Ведущий специалист по вопросам ПБ, ЧС, ФКиС администрации Весёловского сельского поселения, заместитель председателя комиссии. |
| 3. Карастоянова Г.В. | - ведущий специалист по благоустройству администрации Весёловского сельского поселения. |
| 4. Беличко Л.А. | - Директор Весёловского МУП ЖКХ (по согласованию). |

Приложение № 2

к проекту постановления

администрации Весёловского

сельского поселения

№   от февраля 2021 г

П Л А Н

проведения противопаводковых мероприятий на территории Весёловского сельского поселения,

по подготовке к весеннему половодью и паводку 2021 года

п. Весёлый

| № п/п | Мероприятия | Срок проведе-ния | Ответственный за выполнение | Кто контролирует | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Провести заседание КЧС и ПБ с повесткой дня: «О мерах по организации пропуска паводковых вод и сокращению риска нанесению ущерба населению, объектам экономики, инфраструктуре сельского поселения» | До 01.03.2020года | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ЧС, ФКиС Клименко В.В. | И.о. Главы Администрации Весёловского сельского поселения Вертепа В.И. |  |
| 2. | Противопаводковой комиссии уточнить количество населения, дворов, попадающих в зону возможного подтопления в период паводка 2021 года | До 10.03.2020 года | Члены противопаводковой комиссии | И.о. Главы Администрации Весёловского сельского поселения Вертепа В.И. |  |
| 3. | Организовать работы по приведению в рабочее состояние водопропускных сооружений под асфальтобетонными дорогами, мостами, дренажные каналы и устройства для отведения воды | До 01.03.2020 года | Руководители организаций, имеющие на балансе водопропускные сооружения | И.о. Главы Администрации Весёловского сельского поселения Вертепа В.И. |  |
| 4. | Укомплектовать аварийные бригады, составить графики дежурства ответственных лиц, ремонтного персонала и транспортных средств | В паводко-вый период | Руководители организаций и предприятий (МУП ЖКХ, МРСК - Юга, ДРСУ и др.) | И.о. Главы Администрации Весёловского сельского поселения Вертепа В.И. |  |
| 5. | Создать аварийную бригаду для обеспечения откачки воды в местах подтопления домовладений, объектов экономики | До 01.03.2020года | Руководство Весёловского МУП ЖКХ | И.о. Главы Администрации Весёловского сельского поселения Вертепа В.И. |  |
| 6. | Организовать подвоз питьевой воды для нужд населения в случае возникновения аварийных ситуаций на объектах водоснабжения | При необходи-мости | Руководство Весёловского МУП ЖКХ | И.о. Главы Администрации Весёловского сельского поселения Вертепа В.И. |  |
| 7. | Обеспечить доведение до населения информации о паводковой обстановке, мерах безопасности | В паводко-вый период | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ЧС, ФКиС Клименко В.В. | И.о. Главы Администрации Весёловского сельского поселения Вертепа В.И. |  |
| 8. | Отработать порядок взаимодействия с соседними сельскими поселениями на период паводка | В паводко-вый период | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ЧС, ФКиС Клименко В.В. | И.о. Главы Администрации Весёловского сельского поселения Вертепа В.И. |  |
| 9. | Проводить обследование линий электроснабжения и связи, дорог, мостов, водопроводных сетей, подпадающих в зону возможного подтопления | В паводко-вый период | Руководители организаций и предприятий (МУП ЖКХ, ВРЭС, ДРСУ и др.) | И.о. Главы Администрации Весёловского сельского поселения Вертепа В.И. |  |
| 10. | Проводить комплекс мероприятий по обеспечению безаварийной работы систем водо-, тепло-, электроснабжения | В паводко-вый период | Руководители организаций и предприятий (МУП ЖКХ, ВРЭС) | И.о. Главы Администрации Весёловского сельского поселения Вертепа В.И. |  |
| 11. | Принимать меры по очистке дренажных систем (каналов) для отвода воды от зданий, сооружений и частных домовладений | В паводко-вый период | Руководство Весёловского филиала ФГУ управление «Ростовмелиоводхоз» | И.о. Главы Администрации Весёловского сельского поселения Вертепа В.И. |  |

Председатель КЧС и ПБ

Весёловского сельского поселения                                                             В.И. Вертепа