****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 марта 2021 года № 50 п. Веселый

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы Веселовского**

**сельского поселения «Энергоэффективность**

**и развитие энергетики» за 2020 год**

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 24.09.2018 года № 152 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программыВеселовского сельского поселения «Энергоэффективность развитие промышленности и энергетики» за 2020 год, утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 10.12.2018 № 210 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность, развитие промышленности и энергетики», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

И.о.Главы Администрации

Веселовского сельского поселения В.И.Вертепа

Приложение

к постановлению Администрации

 Веселовского сельского поселения

от 01.03.2021 года № 50

**ОТЧЕТ**

 **по муниципальной программе Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность, развитие промышленности и энергетики» за 2020 год.**

Постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 10.12.2018 № 210 была утверждена муниципальная долгосрочная целевая программа «Энергоэффективность, развитие промышленности и энергетики».

Муниципальным заказчиком программы является Администрация Веселовского сельского поселения.

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики».

Целью муниципальной программы является улучшение условий и качества жизни населения Веселовского сельского поселения вследствие перехода на энерго­сберегающий путь развития за счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и обеспечения условий повышения энергетической эффективности.

По итогам реализации муниципальной программы в 2020 году достигнуты следующие результаты:

- проведены мероприятия по стимулированию потребителей и теплоснабжающих предприятий к снижению температуры возвращаемого теплоносителя;

- проведен комплекс мер, направленных на улучшение платежной дисциплины при оплате за тепловую энергию;

- в муниципальных учреждениях назначены ответственные за энерго­сбережение, осуществляющие контроль за соблюдением энергосберегающих мероприятий и учитывающие эффект от их внедрения;

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие промышленности и энергетики»

Структура Программы включает подпрограмму:

1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Веселовском сельском поселении»;

На реализацию программы в 2020 году в бюджете Веселовского сельского поселения предусмотрено 208,0 тыс. рублей. Фактически освоено 208,0 тыс.руб.

 Реализация основных мероприятий программы осуществляется в соответствии с планом реализации, утверждённым распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 30.12.2019 № 143.

Программой предусмотрена реализация 2 основных мероприятий. Выполнено 2 мероприятия в полном объёме и в установленные сроки.

Основное мероприятие 1.1. .Расходы на мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Веселовского сельского поселения. Финансирование в 2020 году не запланировано.

Основное мероприятие 1.2. Расходы на мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов при осуществлении регулируемых видов деятельности.

Финансирование в 2020 году 208 тыс.руб.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы приведены в таблице № 2 к настоящему отчету.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования.

Меры муниципального и правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы не предусматривались.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой на 2020 год составляет –208,0 тыс.рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс.рублей,

- за счет средств бюджета района – 0,0 тыс.рублей,

- за счет средств бюджета поселения – 208,0 тыс.рублей;

- за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс.рублей.

Фактические расходы составили – 208,0 тыс.рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета района – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета поселения – 208,0 тыс.рублей;

- за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс.рублей.

Объем расходов, предусмотренных подпрограммой 1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Веселовском сельском поселении» на 2020 год составляет – 208,0 тыс.рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета района – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета поселения – 208,0 тыс.рублей;

- за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс.рублей.

Фактические расходы составили – 208,0 тыс.рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета района – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета поселения – 208,0 тыс.рублей;

- за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс.рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий приведены в таблице № 3 к настоящему отчету.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя(индикатора) | Расчет | Степень достижения показателя программы, % |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля объёмов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета , в общем объёме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования  | 60/60 | 1,0 |
| 2. | Количество энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями. | 16/16 | 1,0 |

Эффективность хода реализации целевого показателя определяется по формуле:

Эп = ИДп/ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя;

ИЦп – значение показателя, утвержденное программой.

Эп1 = 1/1=1

Эп2 = 1/1=1

Эп3 = 1/1 =1

Эп4 = 0/1=0

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей:

=2/2=1

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей составляет 1, что характеризует высокийц уровень эффективности реализации муниципальной программы.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования:

СРом=Мв/М

где:

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации.

СРом=1/2=0,5.

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий программы составляет 0,5 что характеризует низкий уровень эффективности реализации программы.

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается по формуле:

ССуз=Зф/Зп

где:

Зф- фактические бюджетные расходы;

Зп-плановые бюджетные ассигнования.

ССуз = 208,0 тыс.руб./208,0 тыс.руб.=1.

Эффективность использования средств бюджета рассчитывается по формуле:

Эис = СРм/ССуз,

где:

СРм – степень реализации всех мероприятий программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из бюджета.

Эис = 0,5/1=0,5

Бюджетная эффективность реализации программы низкая.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр=ЭоХ0,5+СРомХ0,3+ЭисХ0,2

УРпр=1Х0,5+0,5Х0,3+0,5Х0,2=0,75

 Уровень реализации муниципальной программы в 2020 году удовлетворительный.

Начальник сектора В.И.Вертепа

Таблица № 1

 **Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2019 год | отчетный год 2020 |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» |
| 1. | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета , в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования | % | 50,0 | 60,0 | 60,0 |  |
| 2. | Количество энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями. | Шт. | 15 | 16 | 16 |  |

Таблица № 2

 **Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответствен-ный исполнитель, заместитель ОИВ/ФИО | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя-тий |
| начала реализации | Окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Веселовском сельском поселении» |
| 1.1. | Расходы на мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Веселовского сельского поселения.  | Сектор строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Систематизация по срокам проведения энергетических обследований | Систематизированы сроки проведения энергетического обследования |  |
| 1.2. | Расходы на мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов при осуществлении регулируемых видов деятельности  | Сектор строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение качества жизни населения |  | Финансирование из местного бюджета |

 Таблица 3

 **Сведения**

**об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие промышленности и энергетики» за 2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс.руб.) предусмотренных  | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие промышленности и энергетики» | Всего  | 208,0 | 208,0 | 208,0 |
| Бюджет поселения | 208,0 | 208,0 | 208,0 |
| Безвозмездные поступления в бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе за счет средств: |  |  |  |
| -областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Веселовском сельском поселении» | Всего  | 208,0 | 208,0 | 208,0 |
| Бюджет поселения  | 208,0 | 208,0 | 208,0 |
| Безвозмездные поступления в бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе за счет средств:  |  |  |  |
| Областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Расходы на мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Веселовского сельского поселения.  | Всего  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Безвозмездные поступления в бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе за счет средств:  |  |  |  |
| Областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2. Расходы на мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов при осуществлении регулируемых видов деятельности   | Всего  | 208,0 | 208,0 | 208,0 |
| Бюджет поселения  | 208,0 | 208,0 | 208,0 |
| Безвозмездные поступления в бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |