АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

_____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

август 2012 года                                 проект                                  п.Веселый

Об утверждении отчета о ходе работ

по муниципальной целевой программе

«Благоустройство Веселовского  сельского

поселения на 2012-2014 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от  08.10.2008 года №107 «О муниципальных долгосрочных целевых программах».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о ходе работ по результатам за 2011 год по муниципальной целевой программе «Благоустройство Веселовского  сельского поселения на 2012-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 01.12.2011 № 165 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Благоустройство Веселовского  сельского поселения на 2012-2014 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Веселовского сельского поселения  Митяева О.М.

Глава Веселовского сельского поселения                                  А.Н. Ищенко

Исп. Вертепа В.И.

886358(6-13-86)

Приложение

к постановлению Администрации

Веселовского сельского поселения

от августа 2012 года № _____

ОТЧЕТ

отчет о ходе работ по муниципальной целевой программе «Благоустройство Веселовского  сельского поселения на 2012-2014 годы», за 2011 год.

Постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от 01.12.2011 № 165 была утверждена муниципальная долгосрочная целевая программа «Благоустройство Весёловского сельского поселения на 2012-2014 годы».

Муниципальным заказчиком муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство Весёловского сельского поселения на 2012-2014 годы» являлась Администрация  Весёловского сельского поселения.

Исполнителем мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство Весёловского сельском поселении на 2012-2014 годы» выступала  Администрация Весёловского сельского поселения.

Целью муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство Весёловского сельского поселения на 2012-2014 годы» было комплексное решение проблем благоустройства и улучшение внешнего вида территории поселения.

Ставились следующие задачи :

Обеспечение удобных и культурных условий жизни граждан

Предотвращение негативного воздействия на окружающую среду

Содержание уличного освещения 
Организация и содержание мест захоронения

Обеспечение сохранности зеленых насаждений Веселовского сельского поселения.

Организация информирования населения о санитарном состоянии территории Веселовского сельского поселения.

Администрация Веселовского сельского поселения в 2011 году  осуществляла свою деятельность по созданию благоприятных условий для жителей Веселовского сельского поселения в соответствии с полномочиями определенными Конституцией  Российской Федерации,  ст. 14  Федерального Закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законодательством Ростовской области, Уставом муниципального образования «Веселовского сельское поселение», нормативно-правовыми актами, принятыми  Собранием депутатов Веселовского сельского поселения и Администрацией Веселовского сельского поселения.

На реализацию мероприятий  долгосрочной целевой программы «Благоустройство Веселовского сельского поселения на 2012-2014 годы»  в 2011 году предусматривалось 519,5 тыс. рублей. Исполнение составило 1259,8 тыс. рублей или 242,5%.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета поселения.

В 2011 году проведена инвентаризация  состояния  уличного освещения в поселках поселения,  ревизия всех  трансформаторных  подстанций, произведен текущий ремонт сетей уличного освещения в х.Малоорловский, х.Денисов, х.Долгий, п.Крутоярский, х. Лесной, х.Сальский Кагальник с заменой фонарей и ламп, установлены реле времени на подстанциях.

На уличное освещение  в 2011 году были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 400,1 тыс. рублей,   исполнено –511,7      тыс. рублей всего, в том числе:

на оплату электрической энергии (уличное освещение) — 431,6тыс. рублей;

на содержание и ремонт объектов электроснабжения — 80,1тыс. рублей.

В период проведения мероприятий по наведению санитарного порядка в поселении (апрель-октябрь)  была  проделана  большая  работа по уборке  территории поселков от мусора, вырубке и вывозу старых деревьев с кладбища, населением поселения были благоустроены дворовые территории, фасады зданий и побелка деревьев.

В 2011 году на территории х. Малоорловский, х.Лесной было организовано и проведено 4    субботника, в котором приняли участие не только работники Администрации Малоорловского сельского поселения , но и трудовые коллективы поселка, школьники и жители хуторов.

На территории поселения находится 6 мест захоронений общей площадью 44,5 тыс. кв. м.   Администрация Малоорловского сельского поселения,  проводила необходимые  работы по их содержанию -  ремонт ограждения, вывоз мусора, вырубку дикорастущих кустарников и деревьев, подвоз песка. Исполнение по данным мероприятиям составило248,1 тыс. рублей.

В 2011 году особое внимание было уделено уборке несанкционированных свалок, созданные путем несанкционированной выгрузки бытовых и строительных отходов организациями, предприятиями и жителями поселения. На вывоз мусора с несанкционированных свалок потрачено

59,1тыс .рублей.

По результатам работы за 2011 год сформирован отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по  муниципальной долгосрочной  целевой программе «Благоустройство территории Малоорловском сельском поселении на 2011- 2013 годы» по состоянию на 01 января 2012 года  согласно приложению к настоящему постановлению                    ( приложение 1).

В ходе реализации муниципальной  долгосрочной целевой  программы «Благоустройство территории Малоорловского сельского поселения на 2011- 2013 годы» за 2011 год достигнуты следующие результаты:

-Организация освещения улиц:

увеличение протяженности освещенных дорог общего пользования;

повышение освещенности дорог общего пользования.

Освещение улиц, дорог и проездов, соответствующее возрастающим к нему требованиям, способствует обеспечению важнейшего права человека на безопасность и комфортность проживания.

Основной социальный эффект реализации мероприятий Программы по организации освещения улиц заключается в снижении нарушений общественного порядка, формировании привлекательного вечернего облика улиц поселения.

-Организация благоустройства и озеленения территории поселения:

стабилизация количества зеленых насаждений, на которых произведена обрезка;

стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу;

увеличение доли мест массового отдыха, на которых производится текущее содержание.

-Организация и содержание мест захоронения:

- ремонот ограждения  кладбища в х. Сальский Кагальник ,очистка территории кладбища от несанкционированных свалок.

-Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения:

проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору и вывозу для утилизации бытовых отходов.

Бюджетная эффективность выполнения муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство в Малоорловском сельском поселении на 2011- 2013 годы» определяется как степень реализации расходных обязательств.

Оценка бюджетной эффективности выполнения муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство в Малоорловском сельском поселении на 2011- 2013 годы» за 2011 год  выглядит следующим образом:

Эбюд = ( 1259,8 / 519,5 ) х 100 = 242,5 %

Исполнение предусмотренного объема средств на реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Малоорловского сельского поселения на 2011-2013 годы» в 2011 году составило 1259,8 тыс.рублей всего.

Приложение 1

к отчетам о ходе работ по муниципальной

долгосрочной целевой программе «Благоустройство территории Малоорловского сельском поселении на 2011 – 2013 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2011 год

ОТЧЕТ
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий 
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Благоустройство территории Малоорловского сельскогопоселения

на 2011 – 2013 годы»
(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на « 01 » января 20 12 года

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Малоорловского сельского поселения об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2011 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы не освоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | ФБ* | ОБ | БП | ВИ | всего | ФБ* | ОБ | БП | ВИ | всего | ФБ* | ОБ | БП | ВИ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе | 519,5 | - | - | 519,5 | - | 1314,6 | - | - | 1314,6 | - | 1259,8 | - | - | 1259,8 | - | х |
| 1 | Текущее содержание обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения | 400,1 | - | - | 400,1 | - | 525,7 | - | - | 525,7 | - | 511,7 | - | - | 511,7 | - | Не освоено 14,0 тыс. рублей Причина – погодные условия |
| 1.1 | Озеленение населенных пунктов | 20,0 | - | - | 20,0 | - | 4,7 | - | - | 4,7 | - | 4,6 | - | - | 4,6 | - | - |
| 1.2 | Организация и содержание мест захоронений | 20,0 | - | - | 20,0 | - | 248,1 | - | - | 248,1 | - | 248,1 | - | - | 248,1 | - | - |
| 1.3 | Прочие мероприятия по благоустройству | 79,5 | - | - | 79,5 | - | 536,1 | - | - | 536,1 | - | 495,4 | - | - | 495,4 | - | - не освоено 40,7 тыс. рублей Причина- подрядчик не выполнил в срок работы |