АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

_______________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 август 2012 года                                 № 127                                  п.Веселый

Об утверждении отчета о ходе работ по долгосрочной целевой программе поселения «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Веселовском сельском поселении на 2010 – 2014 годы» по результатам за 2011год

В соответствии с постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от  08.10.2008 года №107 «О муниципальных долгосрочных целевых программах».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе поселения «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Веселовском сельском поселении  на 2010 – 2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 08.04.2010 № 56 «Об утверждении долгосрочной целевой программы поселения «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Веселовском сельском поселении  на 2010 – 2014 годы», по результатам за 2011 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Веселовского сельского поселения  Митяева О.М.

Глава Веселовского сельского поселения                                    А.Н.Ищенко

Приложение №1

к постановлению Администрации

Весёловского сельского поселения

от 13.08.2012 № 127

Отчет

о ходе работ долгосрочной целевой программе поселения «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Веселовском сельском поселении  на 2010 – 2014 годы» по результатам за 2011 год

- Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы поселения «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Веселовском сельском поселении  на 2010 – 2014 годы», по состоянию на 1 января 2012 года

| N п/п 1 | Наименование мероприятия | Показатели результативности долгосрочной целевой программы | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2011год | Исполнено(кассовые расходы) |  |
|  |  | Наименование показателя | Ед.измерения | план | факт | Отклонение (%) | Всего | Областной бюджет | местный бюджет | Всего | Областной бюджет | местный бюджет |  |
| 1. | Текущий ремонт | Текущий ремонт внутрипоселковых дорог | % | 100 | 100 | 0 | 3223.4 | 0 | 3223.4 | 3223.4 | 0 | 3223.4 | Мероприятие выполнено |
| 2. | Грейдирование дорог | Грейдирование дорог на территории сельского поселения | % | 100 | 100 | 0 | 19.3 | 0 | 19.3 | 19.3 | 0 | 19.3 | Мероприятие выполнено |
| 3. | Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог | Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог Весёловского сельского поселения | % | 100 | 100 | 0 | 40.2 | 0 | 40.2 | 40.2 | 0 | 40.2 | Мероприятие выполнено |

II. Объемы и целевое использование средств в 2011 году
по  долгосрочной целевой программе поселения «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Веселовском сельском поселении  на 2010 – 2014 годы» по результатам за 2011 год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 16 декабря 2010года №76 «О бюджете Веселовского сельского поселения Веселовского района  на 2011 год».

На реализацию мероприятий  долгосрочной целевой программы поселения «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Веселовском сельском поселении  на 2010 – 2014 годы в 2011 году предусматривалось 3282,9 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 3282,9 тыс. рублей или 100,00 процентов.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2011 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет сельского поселения | 3282,9 | 3282,9 | 100,0 |
| Всего | 3282,9 | 3282,9 | 100,0 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

III. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

В 2011 году  долгосрочная целевая программа поселения «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Веселовском сельском поселении  на 2010 – 2014 годы» (далее – Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

Содержание и ремонт автомобильных дорог

Текущий ремонт внутрипоселковых дорог на сумму 3223.4 тыс.рублей.

Грейдирование дорог на территории Веселовского сельского поселения на сумму 19.3 тыс.рублей.

Мероприятия выполнены. Цель достигнута.

IV. Сведения о соответствии результатов
фактическим затратам на реализацию Программы

Выполнение программных мероприятий создало условия для поддержания автомобильных дорог общего пользования на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них. Реализация Программы в 2011 году обеспечила сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта, автомобильных дорог. Затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2011 году результатам.

V. Сведения о соответствии фактических показателей реализации
Программы показателям, установленным докладами о результативности

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладами о результативности.

VI. Оценка эффективности результатов реализации 
долгосрочной целевой программы поселения «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Веселовском сельском поселении  на 2010 – 2014 годы»»

## Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

## Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов (таблица № 2)

## Таблица № 2

| Показатели | Единица измере-ния | Плановые значения 2011 года | Фактические значения 2011 года | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Критерий 1. Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат |
| 1. Текущий ремонт внутрипоселковых дорог | тыс.руб. | 3223.4 | 3223.4 | выполнение показателя 1,0 |
| 2. Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог Весёловского сельского поселения | тыс.руб. | 59.5 | 59.5 | выполнение показателя 1.0 |
| Критерий 2. Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий |
| 1. Содержание и текущий ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог Весёловского сельского поселения | тыс.руб. | 3282,9 | 3282,9 | выполнение показателя ЭП=ЭФ |

Анализ реализации Программы в 2011 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы и ожидаемые результаты от реализации Программы достигнуты.