АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

_______________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 февраля 2013 года                                 № 50                                          п. Веселый

Об утверждении отчета о ходе работ по долгосрочной целевой программе поселения «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Веселовском сельском поселении на 2010 – 2015 годы» по результатам за 2012год

В соответствии с постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от  08.10.2008 года №107 «О муниципальных долгосрочных целевых программах».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе поселения «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Веселовском сельском поселении  на 2010 – 2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 08.04.2010 № 56 «Об утверждении долгосрочной целевой программы поселения «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Веселовском сельском поселении  на 2010 – 2015 годы», по результатам за 2012 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Веселовского сельского поселения  Митяева О.М.

Глава Веселовского

сельского поселения                                                                                А.Н.Ищенко

Согласовано: В.А.Гнелицкая

Приложение №1

к постановлению Администрации

Весёловского сельского поселения

от 13.02.2013 № 50

Отчет

о ходе работ долгосрочной целевой программе поселения «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Веселовском сельском поселении  на 2010 – 2015 годы» по результатам за 2012 год

- Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы поселения «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Веселовском сельском поселении  на 2010 – 2015 годы», по состоянию на 1 января 2013 года

| N п/п 1 | Наименование мероприятия | Показатели результативности долгосрочной целевой программы | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год | Исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | Наименование показателя | Ед.измерения | план | факт | Отклонение (%) | Всего | Областной бюджет | местный бюджет | Всего | Областной бюджет | местный бюджет |  |
| 1. | Всего: | Текущий ремонт , строительство, содержание внутрипоселковых дорог | % | 100 | 88,5 | 11,5 | 16672,7 | 14058 | 2614,7 | 14759,4 | 12144,7 | 2614,7 | Мероприятие выполнено |
| 2. | Строительство автомобильных дорог | Строительство автомобильных дорог | % | 100 | 86,9 | 13,1 | 14560,5 | 12789,8 | 1770,7 | 12647,2 | 10876,5 | 1770,7 | Мероприятие выполнено |
| 3. | Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог | Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог Весёловского сельского поселения | % | 100 | 100 | 0 | 1405,8 | 1268,2 | 137,6 | 1405,8 | 1268,2 | 137,6 | Мероприятие выполнено |
| 4. | Текущий ремонт | Текущий ремонт внутрипоселковых автодорог | % | 100 | 100 | 0 | 706,4 | 0 | 706,4 | 706,4 | 0 | 706,4 | Мероприятие выполнено |

II. Объемы и целевое использование средств в 2012 году
по  долгосрочной целевой программе поселения «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Веселовском сельском поселении  на 2010 – 2015 годы» по результатам за 2012 год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 21 декабря 2011года № 118 «О бюджете Веселовского сельского поселения Веселовского района  на 2012 год».

На реализацию мероприятий  долгосрочной целевой программы поселения «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Веселовском сельском поселении  на 2010 – 2015 годы в 2012 году предусматривалось 16672,7 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 14759 тыс. рублей или 88,5 процентов.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2012 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Областной бюджет | 14058 | 12144,7 | 86,4 |
| Бюджет сельского поселения | 2614,7 | 2614,7 | 100,0 |
| Всего | 16672,7 | 14759,4 | 88,5 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

III. Информация о ходе и полноте выполнения программных

мероприятий

В 2012 году  долгосрочная целевая программа поселения «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Веселовском сельском поселении  на 2010 – 2015 годы» (далее – Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

Строительство инженерной инфраструктуры (наружные сети водоснабжения и газоснабжения) и внутрипоселковой а/д для жилого квартала малоэтажной застройки из 37 жилых домов по ул. Береговая – ул. Садовая – ул. Луговая – ул. Мелиораторов в п. Веселый (а/д ул. Береговая, ул. Луговая);протяженность 1.739 км. стоимость по результатам торгов – 12647.2 тыс. руб. Сумма освоенных денежных средств – 12647.2 тыс.руб.- 100%

Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения- протяженность 58,127 км.

Сумма освоенных средств 1405,8 тыс.руб. – 100%

Текущий ремонт внутрипоселковых дорог на сумму 706,4 тыс.рублей.

Мероприятия выполнены. Цель достигнута.

IV. Сведения о соответствии результатов
фактическим затратам на реализацию Программы

Выполнение программных мероприятий создало условия для поддержания автомобильных дорог общего пользования на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них. Реализация Программы в 2012 году обеспечила сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта, автомобильных дорог. Построенная асфальтобетонная автодорога для малоэтажной застройки, обеспечила подъезд к восьми построенным, шести строящимся домовладениям, к двадцати трем, определенным под строительство жилых домов земельным участкам, обеспеченным подводящим газопроводом и водопроводом. Вместе с тем, построенная автомобильная дорога открывает возможность для предоставления земельных участков жителям района под индивидуальное строительство и постороить общеобразовательную школу и детский сад.

Затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2012 году результатам.

V. Сведения о соответствии фактических показателей реализации
Программы показателям, установленным докладами о результативности

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладами о результативности.

VI. Оценка эффективности результатов реализации 
долгосрочной целевой программы поселения «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Веселовском сельском поселении  на 2010 – 2015 годы»»

## Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

## Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов (таблица № 2)

## Таблица № 2

| Показатели | Единица измере-ния | Плановые значения 2011 года | Фактические значения 2011 года | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Критерий 1. Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат |
| 1. Текущий ремонт внутрипоселковых дорог | тыс.руб. | 706,4 | 706,4 | выполнение показателя 1,0 |
| 2. Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог Весёловского сельского поселения | тыс.руб. | 1405,8 | 1405,8 | выполнение показателя 1.0 |
| 3. Строительство инженерной инфраструктуры (наружные сети водоснабжения и газоснабжения) и внутрипоселковой а/д для жилого квартала малоэтажной застройки из 37 жилых домов по ул. Береговая – ул. Садовая – ул. Луговая – ул. Мелиораторов в п. Веселый (а/д ул. Береговая, ул. Луговая); | тыс.руб. | 14560,5 | 12647,2 | выполнение показателя 0,87 |
| Критерий 2. Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий |
| 1. Содержание и текущий ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог Весёловского сельского поселения | тыс.руб. | 2112,2 | 2112,2 | выполнение показателя ЭП=ЭФ |

Выполнение показателя 0.87 обусловлено изменением нормативов и экономией на торгах.

Анализ реализации Программы в 2012 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы и ожидаемые результаты от реализации Программы достигнуты.