АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

_____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 августа  2014 года                      № 167                              п. Веселый

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Веселовского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения

Веселовского сельского поселения»

за 1 полугодие 2014 года

В соответствии с постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от  19.08.2013 года №203 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения, руководствуясь Уставом Веселовского сельского поселения, администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации  по муниципальной  программе Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения», утвержденного распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 05.11.2013 № 123 «Об утверждении плана реализации

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения»  на 2014 год,  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Веселовского сельского поселения  Митяева О.М.

И.о.Главы Веселовского

сельского поселения                                                           О.М.Митяев

Приложение к постановлению

Администрации Веселовского сельского поселения

От 04.08.2014г.№167

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения»» за 1 полугодие  2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Веселовском сельском поселении» |
| 1.1 | информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | Начальник сектора строительства, ЖКХ, транспорта и связи Вертепа В.И. | Не реализовано | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 10,0 | 0 | 0 |
| 1..2. | Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | Начальник сектора строительства, ЖКХ, транспорта и связи Вертепа В.И. | Не реализовано | 01.0.2014 | 31.12.2014 | 48,0 | 0 | 0 |
| 1..3. | Расходы на использование программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | Начальник сектора строительства, ЖКХ, транспорта и связи Вертепа В.И. | Не реализовано | 01.0.2014 | 31.12.2014 | 26,0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 30..05.2014 № 57 «О внесении изменений в бюджет Веселовского сельского поселения Веселовского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |  | X |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» |
| 2.1 | строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Начальник сектора строительства, ЖКХ, транспорта и связи Вертепа В.И. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.1.1 | строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Начальник сектора строительства, ЖКХ, транспорта и связи Вертепа В.И. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.1.2. | разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Начальник сектора строительства, ЖКХ, транспорта и связи Вертепа В.И. | Не реализовано | 01.0.2014 | 31.12.2014 | 200,0 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | каптальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Начальник сектора строительства, ЖКХ, транспорта и связи Вертепа В.И. | Не реализовано |  | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4. | ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Начальник сектора строительства, ЖКХ, транспорта и связи Вертепа В.И. | Частично реализовано в соответствии с графиком работ | 01.0.2014 | 31.12.2014 | 435,5 | 197,7 | 394,1 |
| 2.1 | Контрольное событие программы | Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 30..05.2014 № 57 «О внесении изменений в бюджет Веселовского сельского поселения Веселовского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |  | X |  | X | X | X |