АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

_____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 августа  2015  года                       № 189                                     п. Веселый

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Веселовского сельского поселения

«Использование и охрана земель в Веселовском

сельском поселении» за  I  полугодие  2015 года

В соответствии с постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от  19.08.2013 года №203 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения, руководствуясь Уставом Веселовского сельского поселения, администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации  по муниципальной  программе Веселовского сельского поселения «Использование и охрана земель в Веселовском сельском поселении», утвержденного распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 20.11.2014 № 161-а                            «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Использование и охрана земель в Веселовском сельском поселении» за  I  полугодие  2015 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Веселовского сельского поселения  Митяева О.М.

Глава Веселовского сельского                                                     А.Н. Ищенко

поселения

Приложение к  постановлению

Администрации Веселовского сельского поселения

№ 189 от 12.08.2015

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  Веселовского сельского поселения «Использование и охрана земель в Веселовском сельском поселении»   за  I  полугодие  2015 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 . «Использование и охрана земель в Веселовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация проведения на территории поселения муниципального земельного контроля, внеплановых проверок по соблюдению земельного законодательства; | Главный специалист по земельным отношениям Потапов А.С. | Запланировано две плановые проверки на сентябрь 2015 года, внеплановые проверки не проводились |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Применение административной практики; | Главный специалист по земельным отношениям Потапов А.С. | 0 |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Проведение объездов по выявлению свалочных очагов на территории поселения | Главный специалист по земельным отношениям Потапов А.С. | Утвержден график объездов территории, проводятся плановые и внеплановые объезды территории. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Информирование населения по вопросам земельного контроля за использованием земельных участков и соблюдением земельного законодательства | Главный специалист по земельным отношениям Потапов А.С. | 0 |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 5,0 | 0,0 | 0 |