АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

______________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 февраля 2015 года                              № 42                                    п. Веселый

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Веселовского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

за  2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от  19.08.2013 года №203 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения, руководствуясь Уставом Веселовского сельского поселения, администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации  по муниципальной  программе Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 05.11.2013 № 119 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы  Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2014 год»  согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Постановление вступает в силу с момента обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Веселовского сельского поселения  Митяева О.М.

Глава Веселовского

сельского поселения                                                                                А.Н.Ищенко

Согласовано: О.М.Митяев

В.А.Гнелицкая

Приложение к  постановлению

Администрации Веселовского сельского поселения

от  20.02.2015г.№42

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за  2014 года

| п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Веселовского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них) | Заместитель главы Администрации Весёловского сельского поселения Митяев О.М. | Работы выполнены поМК№8/21539 от03.02.2014г Ямочный ремонт,ремонт,замена,установка дорожных знаков Зимнее и летнее содержание дорог.Мероприятие реализовано.Недопоступление денежных средств из Министерства транспорта,сделана сверка расчетов. | 03.02.2014 | 31.12.2014 | 2265,0 | 1744,6 | 2265,0 |
| 1..2. | Мероприятие 2. Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Веселовского сельского поселения» муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | Заместитель главы Администрации Весёловского сельского поселения Митяев О.М. | Работы выполнены по МК8/21539 от 03.02.2014г. Мероприятие реализовано. | 03.02.2014 | 31.12.2014 | 150,011 | 150,00 | 150,00 |
| 1..3. | Мероприятие 3. Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | Заместитель главы Администрации Весёловского сельского поселения Митяев О.М. | Работы выполнены по МК №22 от 06.08.2014;МК№89 от 12.08.2014 ООО«Цеховик» -установка остановочных павильонов; МК№123 от25.11.14 зимнее содержание дорог ООО «Веселовское ДСУ»; №1291 от15.05.2014 «Донэкспертиза» №№4-27,4-28 от26.09.14; №№4-43,4-44 от17.12.14 ГУПТИРО –инвентаризация дорог с/поселения. Мероприятие реализовано. | 15.05.2014 | 31.12.2014 | 727,1 | 727,0 | 727,0 |
| 1.4. | Основное мероприятие 4 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования внутрипоселкового значения, находящихся в муниципальной собственности Веселовского сельского поселения за счет средств дорожного фонда | Заместитель главы Администрации Весёловского сельского поселения Митяев О.М. | -- | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Основное мероприятие 5 Мероприятия по регистрации права муниципальной собственности | Заместитель главы Администрации Весёловского сельского поселения МитяевО.М. | -- | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Основное мероприятие 6 Расходы на содержание внутрипоселковых дорог сельских поселений в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Веселовского сельского поселения» муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | Заместитель главы Администрации Весёловского сельского поселения МитяевО.М. | Работы выполнены по МК№97/2014.293630 от 08.10.2014МК№120/7 от25.12.2014 МК№120/8 от 30.12.2014 ООО «Веселовское ДСУ»Исправление профиля с добавлением нового материала на автодорогах по ул.Д.Бедного,ул.Братская.,пер.Калининский,пер.Молодежный.Ре ремонт картами а/б покрытия на пер.В.Дон. и пр. Мероприятие реализовано. | 08.10.2014 | 31.12.2014 | 1002,4 | 1002,4 | 1002,4 |
| 1.7. | Основное мероприятие 7 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | Заместитель главы Администрации Весёловского сельского поселения Митяев О.М. | -- | - | - | - | - | - |
| 1.8 | Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | Заместитель главы Администрации Весёловского сельского поселения МитяевО.М. | -- | - | - | - | - | - |
| 1.9. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования муниципального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | Заместитель главы Администрации Весёловского сельского поселения МитяевО.М. | -- | - | - | - | - | - |
| 1.10. | Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования муниципального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | Заместитель главы Администрации Весёловского сельского поселения МитяевО.М. | -- | - | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Веселовского района на 2014 – 2020 годы» |
| 2.1 | Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населенных пунктах | Заместитель главы Администрации Весёловского сельского поселения Митяев О.М. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Создание зон ограничений для движения транспортных потоков, включая применение методов «успокоения движения» в жилых и торговых зонах, возле школ в населенных пунктах | Заместитель главы Администрации Весёловского сельского поселения Митяев О.М. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | Заместитель главы Администрации Весёловского сельского поселения Митяев О.М. | Работы выполн. поМК№28 от18.09.2014;МК№20 от01.09.2014 ИП Мирошниченко ПОДД нас.пунктов Веселовского с/поселения Мероприяте реализовано. | 01.09.2014 | 31.12.2014 | 198,6 | 198,6 | 198,6 |
| 2.4. | Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения в населенных пунктах | . Заместитель главы Администрации Весёловского сельского поселения Митяев О.М |  |  |  |  |  |  |