АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## _____________________________________________________________________

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 апрель 2015 	                                  №93                                            п.Веселый

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 19.08.2013 № 203 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения», руководствуясь Уставом Веселовского сельского поселения, Администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» и эффективности использования финансовых средств за 2014 год, утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 25.10.2013 № 254 « Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы  Весёловского  сельского поселения   О. М. Митяева.

## Глава Веселовского

## сельского поселения							А.Н.Ищенко

Согласовано:  В.А. Гнелицкая

О.М.Митяев

Приложение

к  постановлению

Администрации

Веселовского сельского

поселения

от 24 апреля 2015 №93

Раздел 1

Информация о реализации  муниципальной программы Веселовского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2014 год

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее Программа), утвержденная постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 25.10.2013 года   № 254 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»  была принята с целью: создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Веселовского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения.

Программа осуществляется путем реализации программных мероприятий, распределенных по двум подпрограммам:

- Развитие транспортной инфраструктуры Веселовского сельского поселения;

2. Повышение безопасности дорожного движения на территории Веселовского сельского поселения.

Основные задачи Программы:

- обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Веселовского сельского поселения;

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; - улучшение транспортного обслуживания населения; - развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; - развитие систем фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Веселовского сельского поселения. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы Веселовского сельского поселения: для подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Веселовского сельского поселения»: - доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; для подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Веселовского сельского поселения»: - количество погибших в результате дорожно – транспортных происшествий; - тяжесть последствий в результате дорожно – транспортных происшествий. Для достижения положительных результатов по БДД предусмотрено выполнение 4-х проектов организации дорожного движения (ПОДД). Объем финансирования Программы на 2014-2020 годы составил: 19276,1 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 9037,5 тыс. рублей и местный бюджет – 10238,6 тыс. рублей. Фактически профинансировано и освоено за 2014 год 3822,6 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 1744,6 тыс. рублей и местный бюджет – 2078,0 тыс. рублей. (20%).

За 2014 год  плановый объем финансирования Программы составил: 4343,2 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 2265,0 тыс. рублей и местный бюджет – 2078,2 тыс. рублей. Фактически профинансировано и освоено 3822,6 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 1744,6 тыс. рублей и местный бюджет – 2078,0 тыс. рублей. (88,0%).

Раздел 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2014 году было запланировано достижение одного показателя (индикатора) по   подпрограмме  «Развитие транспортной инфраструктуры Веселовского сельского поселения»:

- фактический показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» составил  на конец 2014 года 33,0 %. На 01.01.2014 года составлял 35,0%. Достигнуто снижение фактического показателя по сравнению с 2013 годом.

По подпрограмме  «Повышение безопасности дорожного движения на территории Веселовского сельского поселения»:

запланировано выполнение 4-х ПОДД ,фактически выполнены;

предусмотрено достижение 2-х показателей:

-  количество погибших в ДТП – 0.

-  тяжесть последствий в результате ДТП - 0

Достигнуто значение показателей.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Раздел 3

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 55.11.2013 № 119 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы».

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме  «Развитие транспортной инфраструктуры Веселовского сельского поселения» было предусмотрено 4 основных мероприятия:

- ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств областного бюджета,  на реализацию предусмотрено: 2265,0 тыс. рублей, освоено 1744,6 тыс. рублей, освоение составило 77,0%;

- ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной  инфраструктуры Веселовского сельского поселения» муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (Иные  закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  за счет средств местного бюджета,  на реализацию предусмотрено: 150,0 тыс. рублей, освоено 150,0 тыс. рублей, освоение составило 100,0%;

- содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального  значения и искусственных сооружений на них за счет средств местного бюджета,  на реализацию предусмотрено: 727,1,0 тыс. рублей, освоено 727,0 тыс. рублей, освоение составило 100,0%;

- содержание внутрипоселковых дорог сельских поселений в рамках подпрограммы «Развитие транспортной  инфраструктуры Веселовского сельского поселения» муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»  за счет средств районного бюджета,  на реализацию предусмотрено: 1002,4 тыс. рублей, освоено 1002,4 тыс. рублей, освоение составило 100,0%;

Данные мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки, однако, в связи с не поступлением средств областного бюджета поселения сложилась кредиторская задолженность в сумме 520,4 тыс. рублей по мероприятию - ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Веселовского сельского поселения» предусмотрено 1 основное мероприятие:

- мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения- выполнены 4 ПОДД (проекта организации дорожного движения), по всем населенным пунктам поселения, в соответствии с которыми производится установка дорожных знаков, устройство ИН (искусственных неровностей), пешеходных переходов и других видов работ, позволяющих планомерно  повышать безопасность дорожного движения на территории Веселовского сельского поселения. На реализацию предусмотрено: 198,6 тыс. рублей, освоено 198,6  тыс. рублей, освоение составило 100,0%;

Данное мероприятие выполнено в полном объеме в установленные сроки.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2014 году приведены в Таблице 2 настоящего отчета.

Раздел 4

Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования.

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено принятие мер правового регулирования.

Для реализации мероприятий муниципальной программы в 2014 году принято Постановление Администрации Веселовского сельского поселения

от 08.02.2012 года №20 «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и правилах расчета размера бюджетных ассигнований на указанные цели».

Для реализации мероприятий муниципальной программы в 2015 году принято Постановление Администрации Веселовского сельского поселения

от 31.12.2014 года № 304 «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и правилах расчета размера бюджетных ассигнований на указанные цели».

Для реализации мероприятий в 2016 году необходимо принять нормативный правовой акт «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и правилах расчета размера бюджетных ассигнований на указанные цели» до 01.12.2015года.

Информация о мерах муниципального и правового регулирования приведена в Таблице 3 настоящего отчета.

Раздел 5

Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

За 2014 год  плановый объем финансирования Программы составил: 4343,2 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 2265,0 тыс. рублей и местный бюджет – 2078,2 тыс. рублей. Фактически профинансировано и освоено 3822,6 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 1744,6 тыс. рублей и местный бюджет – 2078,0 тыс. рублей. (88,0%).

По подпрограмме  «Развитие транспортной инфраструктуры Веселовского сельского поселения»  по плану 2014 года  предусмотрено ассигнований в размере 4144,5 тыс. руб.,  в том числе  из областного бюджета 2265,0 тыс. руб.

Фактически израсходовано в 2014 году 3624,0тыс. руб. (87,0%),  в том числе, за счет средств областного бюджета 1744,6  тыс. руб. Из областного бюджета недополучено 520,4 тыс. руб. в связи, с  чем сложилась кредиторская задолженность на сумму  вышеуказанную сумму.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Веселовского сельского поселения» по плану 2014 года предусмотрено ассигнований на сумму 198,6тыс. руб.. Фактически израсходовано 198,6 тыс. руб. - 100%..

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 4 к настоящему отчету.

Раздел 6

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В связи с необходимостью корректировки разделов программы, объемов финансирования программных мероприятий и в связи с изменением срока реализации программы в течение 2014 финансового года вносились изменения в муниципальную программу Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы», в соответствии с постановлениями Администрации Веселовского сельского поселения:

- от 23.12.2013 № 343а «О внесении изменений в постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 25.10.2013 № 254«Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»»;

- от 29.01.2014 № 18 «О внесении изменений в постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 25.10.2013 № 254«Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»»;

- от 08.08.2014 № 179 «О внесении изменений в постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 25.10.2013 № 254 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»»;

- от 27.10.2014 № 257 «О внесении изменений в постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 25.10.2013 № 254 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»»;

- от 08.12.2014 № 281 «О внесении изменений в постановление Администрации Веселовского сельского поселения 25.10.2013 № 254 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»».

Изменения за 2014 год произведены по следующим основным мероприятиям:

- увеличение  на 727,1 тыс. руб.  на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств  бюджета поселения;

- увеличение на 1002,4 тыс. руб. на содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Веселовского сельского поселения» муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд за счет выделения средств из бюджета района.

- увеличение на  28,6 тыс. руб.  на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения  за счет средств бюджета поселения

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения конкурсных процедур, при условии его выполнения в полном объеме в отчетном году приведена в Таблице 5 к настоящему отчету

Реализация основных мероприятий муниципальной программы производилась на условиях софинансирования из областного бюджета и бюджета поселения.

Информация о соблюдении условий  софинансирования  расходных обязательств Веселовского сельского поселения приведена Таблице № 6 к настоящему отчету.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной     программы.

На основании постановления Администрации на от 25.10.2013 № 254 «Об утверждении муниципальной Программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» будут выполняться программные мероприятия, распределенные по следующим направлениям:

Для достижения основной цели подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Веселовского сельского поселения»  необходимо решить следующие задачи:

выполнение комплекса работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования муниципального  значения и искусственных сооружений на них;

выполнение комплекса работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы  «Развитие транспортной инфраструктуры Веселовского сельского поселения» муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд);

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности поселения за счет средств дорожного фонда;

мероприятие по регистрации права муниципальной собственности;

Достижение целей подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Веселовского сельского поселения» муниципальной программы планируется за счет реализации следующих мероприятий:

установка дорожных знаков  в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населенных пунктах;

Создание зон ограничений  для движения транспортных потоков, включая применение методов «успокоения движения»  в жилых и торговых зонах, возле школ и населенных пунктов.

.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определялась по формуле:

где:

E - эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов;

Fi - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Ni - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программой;

n - количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

В связи с тем, что плановые и фактические значения 2 показателей равны нулю, их значение, характеризующее выполнение цели (задачи), достигнутые в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) примем за 1.

Е = (0,94 + 1+ 1 + ) / 3 х 100 = 98,0 %

Так как значение показателя Е = 98,0%, то эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать удовлетворительной.

Уровень исполнения финансирования по муниципальной программе в целом определялся по формуле:

Фф

Уэф = -----  х  100 %,

Фп

где:

Уэф - уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

Фф - фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

Фп - плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

Уэф =  3822,6 / 4343,1 х 100 % = 88,0 %

Так как значение показателя Уэф = 88,0 %, то уровень исполнения финансирования представляется, как удовлетворительный.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать удовлетворительной. Показатель уровня исполнения финансирования признан удовлетворительным.

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Веселовского сельского поселения: выполняются работы по содержанию и ремонту дорог, которые напрямую зависят от объема финансирования.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 28.11.2014 № 150-а утвержден план реализации муниципальной программы на 2015 год.

### Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Веселовского сельского поселения» |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | - | 35,0 | 33,0 | За счет проведенных мероприятий показатель на 2% снижен |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Веселовского сельского поселения» |
| 2.1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | 0 | 0 | - |
| 2.2. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | условные единицы | - | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Выполнение проекта организации дорожного движения (ПОДД) | шт. | - | 4 | 4 | Выполнение мероприятия улучшает |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2014 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Веселовского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие « Ре монт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Заместитель главы Администрации Веселовского сельского поселения Митяев О..М. | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 03.02.2014 | 31.12.2014 | Произвести ямочный ремонт; ремонт, замену, установку дорожных знаков; Зимнее и летнее содержание дорог; Недопоступление денежных средств из Министерства транспорта в сумме 520,4 тыс. руб. | были выполнены следующие виды работ: произведен ямочный ремонт; ремонт, замена и установка дорожных знаков Зимнее и летнее содержание дорог; Мероприятие реализовано. Сделана сверка расчетов. | образовалась кредиторская задолженность в связи с не поступлением средств областного бюджета в сумме 520,4 тыс. руб. |
| 1.2 | Основное мероприятие: «Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Веселовского сельского поселения» муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» | Заместитель главы Администрации Веселовского сельского поселения Митяев О..М. | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 03.02.2014 | 31.12.2014 | Произвести ямочный ремонт; ремонт, замену, установку дорожных знаков; Зимнее и летнее содержание дорог; | были выполнены следующие виды работ: произаеден ямочный ремонт; ремонт, замена и установка дорожных знаков. Мероприятие реализовано. Софиннсирование областных средств | - |
| 1.3 | Основное мероприятие: «Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них» | Заместитель главы Администрации Веселовского сельского поселения Митяев О..М | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 15.05.2014 | 31.12.2014 | Установить остановочные павильоны; отремонтировать дороги с твердым покрытием, а также выполнить обкосы дорог и другие виды работ по содержанию дорог общего пользования местного значения. Инвентаризация дорог. | Установлены остановочные павильоны, отремонтированы дороги с твердым покрытием , а также произведены обкосы дорог и другие виды работ по содержанию дорог общего пользования местного значения. Произведена запланированная инвентаризация дорог. | - |
| 1.6. | Расходы на содержание внутрипоселковых дорог сельских поселений в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Веселовского сельского поселения» муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | Заместитель главы Администрации Веселовского сельского поселения Митяев О..М | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 08.10.2014 | 31.12.2014 | Исправление профиля с добавлением нового материала на автодорогах по ул.Д.Бедного,ул.Братская.,пер.Калининский,пер.Молодежный.Ре ремонт картами а/б покрытия на пер.В.Дон. и пр. | Мероприятия реализованы полностью | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Веселовского сельского поселения |
| 2.3. | Основное мероприятие: «Обеспечение безопасности дорожного движения» | Заместитель главы Администрации Веселовского сельского поселения Митяев О..М | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.09.2014 | 31.12.2014 | Проект организации дорожного движения 4-х населенных пунктов Веселовского сельского поселения | Мероприятия реализованы полностью Выполнены 4 проекта организации дорожного движения для всех нас. пунктов поселения. | - |

### Таблица 3

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |
| 1 | Постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 08.02.2012 года № 20 «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правилах расчета размера средств бюджета поселения на указанные цели» | Утвержден норматив финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели на очередной финансовый го и плановый период | Администрация Веселовского сельского поселения | до 01.01.2014 | 08.02.2012 | В части расчета норматива финансовых затрат на содержание автомобильных дорог местного значения и правилах расчета размера средств бюджета поселения на указанные цели на очередной финансовый го и плановый период |
| 2 | Постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 31.12.2014 года № 304 «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правилах расчета размера средств бюджета поселения на указанные цели» | Утвержден норматив финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели на очередной финансовый го и плановый период | Администрация Веселовского сельского поселения | до 01.01.2015 | 31.12.2014 | В части расчета норматива финансовых затрат на содержание автомобильных дорог местного значения и правилах расчета размера средств бюджета поселения на указанные цели на очередной финансовый го и плановый период |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |
| 1 | Постановление Администрации Веселовского сельского поселения «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правилах расчета размера средств бюджета поселения на указанные цели»» | Утвержден норматив финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели на 2016 год | Администрация Веселовского сельского поселения | до 01.12.2015 | X | X |
| 2 | - | - | - | - | X | X |

### Таблица 4

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы | всего | 4343,1 | 3822,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 2265,0 | 1744,6 |
|  |  | бюджет района | 1002,4 | 1002,4 |
|  |  | бюджет поселения | 1075,7 | 1075,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры Веселовского сельского поселения | всего | 4144,5 | 3624,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 2265,0 | 1744,6 |
|  |  | бюджет района | 1002,4 | 1002,4 |
|  |  | бюджет поселения | 877,1 | 877,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 2265,0 | 1744,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 2265,0 | 1744,6 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Веселовского сельского поселения» муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | всего | 150,0 | 150,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 150,0 | 150,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 3 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 727,1 | 727,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 727,1 | 727,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 4 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности поселения за счет средств дорожного фонда | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 | мероприятие по регистрации права муниципальной собственности | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Веселовского сельского поселения» муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | всего | 1002,4 | 1002,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | 1002,4 | 1002,4 |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Веселовского сельского поселения» | всего | 198,6 | 198,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 198,6 | 198,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населенных пунктах | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Создание зон ограничений для движения транспортных потоков, включая применение методов «успокоения движения» в жилых и торговых зонах, возле школ в населенных пунктах | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | всего | 198,6 | 198,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 198,6 | 198,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения в населенных пунктах | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

### Таблица 5

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Веселовского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме «Развитие транспортной системы» в 2014 году |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 2265,0 | 1744,6 | - | - |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Веселовского сельского поселения» муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (Иные закупки товаров, работ и услуг для | 150,0 | 150,0 | - | - |
| содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 727,1 | 727,0 | 0,1 | - |
| содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Веселовского сельского поселения» муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 1002,4 | 1002,4 | - | - |
| Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения в населенных пунктах | 198,6 | 198,6 | - | - |
| Итого | 4343,1 | 3822,6 | 0,1 | - |

### Таблица 6

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Веселовского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» в 2014 году |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) | Объем фактических расходов областного бюджета | Объем фактических расходов бюджета района | Объем фактических расходов бюджета поселения |
|  | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 2265 | - | 150,0 | 1744,6 | 77 | - | - | 150,0 | 100 |
| ВСЕГО: | 2265 | - | 19,7 | 1744,6 | 77 | - | - | 150,0 | 100 |
|  |  |  | * в соответствии с правовыми актами Веселовского сельского поселения, соглашениями |