

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 декабря 2016 года № 408 п. Веселый

О внесении изменений в постановление

Администрации Веселовского сельского

поселения от 29.10.2013 года № 256

«Об утверждении муниципальной программы  
Веселовского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Веселовского сельского поселения, в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 29.10.2013 года № 256 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики», изложив его приложение, в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Веселовского сельского поселения А.Н.Ищенко

«Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Веселовского сельского поселения

от 30.12.2016 № 408

**Муниципальная программа Веселовского сельского поселения**

**«Энергоэффективность и развитие энергетики»**

ПАСПОРТ

муниципальной программы Веселовского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Веселовского района | – | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее – муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Веселовского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | – | - Администрация Веселовского сельского поселения;  - Организации , осуществляющие снабжение, природным газом, тепловой электроэнергией, электрической электроэнергией или их передачу;  -Управляющая компания, осуществляющая оперативное управление объектами жилищного фонда поселения;  -Транспортные организации . |
| Подпрограммы муниципальной программы | – | 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Веселовского сельского поселения». |
| Программно-целевые инструменты муниципальной Программы | – | отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | – | -улучшение качества жизни населения Веселовского сельского поселения за счет перехода экономики области, бюджетной и коммунальной сфер на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов при производстве, передаче, потреблении;  -расширение путей реализации государственной, региональной и муниципальной политики энергосбережения;  -обеспечение повышения энергоэффективности на территории Веселовского сельского поселения за счет организации процесса комплексного энергосбережения;  -надежное обеспечение Веселовского сельского поселения топливно- энергетическими ресурсами. |
| Задачи  муниципальной программы | – | -обновление основных производственных фондов экономики Веселовского сельского поселения на базе новых ресурсосберегающих технологий и автоматизированных систем учета;  -сокращение в сопоставимых условиях расходов бюджета поселения на оплату коммунальных услуг;  -снижение удельных показателей потребления топлива и энергоресурсов при производстве энергоемких видов продукции, в общественных и жилых зданиях;  -повышение уровня ответственности за неэффективную деятельность по использованию энергоресурсов;  -наращивание темпов оснащения зданий средствами инструментального учета, контроля и автоматического регулирования энергоносителей;  -совершенствование и повышение достоверности статистического учета и отчетности по производству, передаче и потреблению энергетических ресурсов;  -концентрация ресурсов на работах по ремонту объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры поселения;  -осуществление в бюджетной сфере Веселовского сельского поселения расчетов за потребление энергоресурсов по приборам учета;  -обеспечение в бюджетной сфере Веселовского сельского поселения проведения обязательных энергетических обследований зданий;  -обеспечение в бюджетной сфере Веселовского сельского поселения замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе на светодиодные;  -развитие рынка энергосервисных услуг и услуг по проведению энергетического обследования на территории Веселовского сельского поселения;  -популяризация применения мер по энергосбережению;  создание условий для привлечения внебюджетных средств на финансирование комплексных мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности . |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | – | -энергетическая эффективность экономики Веселовского сельского поселения |
| Этапы и сроки  реализации муниципальной программы | – | срок реализации: 2014 - 2020 годы  Этапы реализации муниципальной программы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | – | 399,7 тыс. рублей, в том числе:  в 2014 году – 51,0 тыс. рублей;  в 2015 году – 75,7 тыс. рублей;  в 2016 году – 58,0 тыс. рублей;  в 2017 году – 215,0 тыс. рублей;  в 2018 году – 00,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 00,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 00,0 тыс. рублей;  в том числе  за счет средств бюджета поселения –  399,7 тыс. рублей, в том числе:  в 2014 году – 51,0 тыс. рублей;  в 2015 году – 75,7 тыс. рублей;  в 2016 году – 58,0 тыс. рублей;  в 2017 году – 215,0 тыс. рублей;  в 2018 году – 00,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 00,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 00,0 тыс. рублей;  за счет средств внебюджетных источников –  0,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  Муниципальная программа финансируется из бюджета Веселовского сельского поселения в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию в бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период.  Объемы финансирования по мероприятиям муниципальной программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с действующим законодательством. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | – | повышение энергетической эффективности экономики Веселовского сельского поселения |

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния

энергетики Веселовского сельского поселения.

Муниципальная программа реализуется в сферах социально- экономического развития, затрагивающих такие направления, как энергетическая инфраструктура, электроэнергетика, газификация, промышленность, малое и среднее предпринимательств, и оказывает значительное влияние на валовый муниципальный продукт Веселовского сельского поселения.

Веселовский район наряду с другими муниципальными образованиями Ростовской области, располагает большим потенциалом повышения энергетической эффективности, который оценивается в 40 процентов от уровня потребления энергоресурсов.

Реализация мер по повышению энергетической эффективности позволит задействовать указанный потенциал и обеспечить рост таких ключевых отраслей экономики, как инфраструктурное развитие Веселовского сельского поселения, в том числе и агропромышленный комплекс.

В Указе Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» подчеркивается, что Российская Федерация располагает одним из самых больших в мире технических потенциалов повышения энергетической эффективности, который оценивается в 40 процентов от уровня потребления энергоресурсов, или 403 млн. тонн условного топлива (далее - т у. т.).

Муниципальная программа разработана на основе Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон), Указа Президента Российской Федерации от 13.05.2010 № 579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации», направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», постановления Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 598 «Об утверждении Государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики», постановления Администрации Веселовского района от 15.08.2013 № 565 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского района» и распоряжением Администрации Веселовского района от 13.08.2013 № 196 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Веселовского района».

Крупнейшим промышленным потребителем энергоресурсов в Веселовском сельском поселении является ЗАО «ДонМаслоПродукт».

Затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть затрат местного бюджета, населения и хозяйствующих субъектов. С учетом постоянного роста тарифов и цен на топливно-энергетические ресурсы бесхозяйственное, энергорасточительное и неэффективное использование последних становится недопустимым. Это обстоятельство является определяющим для того, чтобы проблема энергосбережения и повышения энергетической эффективности стала приоритетной в работе Администрации Веселовского сельского поселения.

Повышение энергетической эффективности снизит риски и затраты, связанные с высокой энергоемкостью экономики Веселовского сельского поселения, и позволит:

сохранить конкурентоспособность предприятий агропромышленного комплекса (повышение тарифов ведет к снижению размера прибыли предприятий, а повышение ими эффективности использования энергоресурсов сможет это предотвратить);

сократить расходы бюджета (более эффективное использование ресурсов в бюджетной сфере приведет к ежегодной экономии 3 - 5 процентов бюджетных средств).

Политика повышения энергетической эффективности должна сочетать ряд направлений, которые можно выделить в следующие группы: «Меры быстрой отдачи», «Базовые меры» и «Затратные, высокоэффективные меры».

«Меры быстрой отдачи». Эти мероприятия можно разработать менее чем за год, и они будут иметь значительный эффект при умеренных затратах. Ниже приведены некоторые примеры подобных решений:

информационная кампания по повышению уровня осведомленности в вопросах повышения энергетической эффективности;

увеличение сроков бюджетного планирования, введение права распоряжаться сэкономленными ресурсами, а также установление правил закупок, стимулирующих использование энергоэффективных технологий;

реорганизация муниципальных тепловых компаний в коммерческие предприятия или частно-государственные партнерства.

«Базовые меры». Они представляют собой основу политики повышения энергетической эффективности и будут способствовать более быстрому осуществлению финансово оправданных инвестиций:

стандарты энергетической эффективности в таких секторах, как здания, промышленное оборудование, эффективность использования энергоресурсов;

повышение энергетической эффективности как условие предоставления субсидий на проведение капитального ремонта;

скоординированные планы по теплоснабжению и управление спросом; стимулирование финансирования энергоэффективных проектов .

«Затратные, высокоэффективные меры». Данные меры позволят устранить основополагающие причины низкой энергоэффективности и связаны с более высокими начальными затратами, но обеспечат более существенную экономию: реформа тарифообразования на энергоносители; либерализация рынков электроэнергии и газа; планирование работы транспорта и энергетики;

переоснащение предприятий энергоэффективным технологическим оборудованием и внедрение энергосберегающих технологий.

Помимо ограниченности бюджетного финансирования и средств на данные цели у жилищно-коммунальных организаций, неразвитости механизмов ресурсного обеспечения энергосберегающих мер, неопределенности конъюнктуры и неразвитости рынка энергосервисных услуг, зависимости от состояния и конъюнктуры российского рынка энергоресурсов, а также отсутствия долгосрочного тарифообразования, к основным рискам реализации мероприятий по энергосбережению относится то, что значимость энергоэффективности пока сильно недооценивается в секторах экономики, в культуре и социальных нормах жизни.

На территории Веселовского сельского поселения осуществляет свою деятельность одна энергосбытовая компания: ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», имеющие статус гарантирующего поставщика электрической энергии.

Наибольшим техническим потенциалом повышения энергоэффективности обладают жилые здания и предприятия . Потенциал энергосбережения можно разделить на следующие виды: технически возможный (реализуемый на уровне современных технологий), экономически целесообразный (окупаемый) и финансово оправданный (со средними сроками окупаемости).

Потенциал повышения энергетической эффективности Веселовского поселения в секторах конечного потребления значительно выше, чем в производстве энергии. В частности, финансовый потенциал в секторах конечного потребления в 4 раза выше, чем в производстве электроэнергии и в системах теплоснабжения вместе взятых. Более того, экономия энергии у конечных потребителей сопровождается дополнительным снижением потребления первичной энергии по всей системе производства и передачи энергоресурсов. В секторах со значительным финансовым потенциалом (промышленность и транспорт) в первую очередь следует осуществить меры, которые не оказывают влияния на уровень цен и не предполагают субсидирования, но направлены на устранение нефинансовых барьеров. В секторах с низким финансовым потенциалом повышения энергетической эффективности (производство тепла и электроэнергии) для достижения экономии необходимо прежде всего скорректировать цены или предложить другие инструменты, которые повысят привлекательность инвестиций в данные отрасли.

В жилых зданиях потенциал энергосбережения всех видов энергоресурсов можно описать следующим образом: технический потенциал - 49 процентов, экономический потенциал - 41 процент, финансовый потенциал - 23 процента. Более 70 процентов данного потенциала в жилищном фонде сосредоточено в системах отопления, подогрева и подачи воды. Наиболее значительные барьеры на пути повышения энергетической эффективности в жилых зданиях связаны с рекомендательным характером норм по теплозащите зданий, сложившимися поведенческими стереотипами населения и трудностями в организации и финансировании мер по повышению энергетической эффективности в местах общего пользования. Внедрение обязательных стандартов энергоэффективности для новых и реконструируемых зданий является одним из наиболее экономически эффективных способов обеспечения экономии энергии в жилом секторе.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

2.1.Основными целями муниципальной программы являются:

улучшение качества жизни населения Веселовского сельского поселения за счет перехода экономики района, бюджетной и коммунальной сфер на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов при производстве, передаче, потреблении;

обеспечение повышения энергоэффективности на территории Веселовского сельского поселения за счет организации процесса комплексного энергосбережения.

2.2. Для достижения целей муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

1. Обновление основных производственных фондов экономики Веселовского сельского поселения на базе новых ресурсосберегающих технологий и автоматизированных систем учета.
2. Сокращение в сопоставимых условиях расходов местного бюджета на оплату коммунальных услуг.
3. Снижение удельных показателей потребления топлива и энергоресурсов при производстве энергоемких видов продукции, в общественных и жилых зданиях.
4. Повышение уровня ответственности за неэффективную деятельность по использованию энергоресурсов.
5. Наращивание темпов оснащения зданий средствами инструментального учета, контроля и автоматического регулирования энергоносителей.
6. Совершенствование и повышение достоверности статистического учета и отчетности по производству, передаче и потреблению энергетических ресурсов.
7. Концентрация ресурсов на работах по ремонту объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры района.
8. Осуществление в бюджетной сфере Веселовского сельского поселения расчетов за потребление энергоресурсов по приборам учета.
9. Обеспечение в бюджетной сфере Веселовского сельского поселения проведения обязательных энергетических обследований зданий.
10. Обеспечение в бюджетной сфере Веселовского сельского поселения замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе не менее 30 процентов объема на светодиодные.
11. Развитие рынка энергосервисных услуг и услуг по проведению энергетического обследования на территории Веселовского сельского поселения.
12. Популяризация применения мер по энергосбережению.

2.2.13. Создание условий для привлечения внебюджетных средств на финансирование комплексных мер по энергосбережению, повышению энергоэффективности.

1. Показателями, характеризующими достижение целей и задач муниципальной программы, являются показатели энергетической эффективности ( Приложение№1) .
2. Основные ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:
3. Сокращение доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах бюджета.
4. Осуществление в бюджетной сфере Веселовского сельского поселения расчетов за потребление энергоресурсов по приборам учета.
5. Обеспечение в бюджетной сфере Веселовского сельского поселения проведения обязательных энергетических обследований зданий.
6. Обеспечение в бюджетной сфере Веселовского сельского поселения замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе не менее 30 процентов объема на светодиодные.
7. Снижение объема потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в жилищном фонде Веселовского сельского поселения.
8. Увеличение доли объема энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ), расчет за которые осуществляется по приборам учета, в объеме энергоресурсов, потребляемых на территории Веселовского сельского поселения.
9. Увеличение доли объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых и альтернативных источников энергии, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Веселовского сельского поселения.
10. Муниципальная программа рассчитана на период с 2014 по 2020 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

Высокая энергоемкость экономики Веселовского сельского поселения дорого обходится с точки зрения обеспечения энергетической безопасности, доходной части местного бюджета, конкурентоспособности промышленности и здоровья населения, но предоставляет значительные возможности для экономии.

Энергетическая эффективность становится одним из приоритетных направлений российской политики. Рост тарифов на энергоресурсы делает инвестиции в энергетическую эффективность более привлекательными, а последствия бездействия - более очевидными. Для получения наилучших результатов необходимо проведение последовательной политики повышения эффективности использования энергоресурсов. Следует закрепить приоритетность решения данной задачи и сосредоточиться на изменении существующих норм поведения организаций, учреждений и домохозяйств, а также на создании благоприятной среды для инвестиций в энергетическую эффективность. Для повышения энергетической эффективности необходимо, чтобы многочисленные и разрозненные хозяйствующие субъекты Веселовского сельского поселения приняли решение инвестировать в проекты, способствующие более рациональному использованию энергии, а органы власти смогли стимулировать значительные инвестиционные потоки и создать среду, благоприятную для повышения энергетической эффективности, установив понятные условия и стандарты и обеспечив доступ к необходимой информации.

В данных условиях одним из факторов, препятствующих социально- экономическому развитию Веселовского сельского поселения, становится снижение конкурентоспособности предприятий, отраслей экономики и региона в целом, вызванное ростом затрат на оплату энергоресурсов, опережающих темпы экономического развития Веселовского сельского поселения.

Серьезной проблемой является нехватка квалифицированных специалистов в сфере энергосбережения и слабое развитие рынка энергосервисных услуг. Еще одна проблема - это низкий уровень использования имеющегося научного потенциала области в сфере управления энергосбережением, применения возобновляемых и нетрадиционных источников энергии, коммерциализации научных достижений и разработок. Развитие энергосбережения идет по экстенсивному пути, в то время как справиться с проблемой высокой энергоемкости экономики Веселовского сельского поселения можно только за счет ускоренного внедрения инновационных решений, технологий, материалов и образцов техники.

Высокая энергоемкость предприятий Веселовского сельского поселения в этих условиях может стать дополнительной причиной снижения темпов выхода из кризиса экономики района и увеличения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в принятии и реализации согласованных решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий и организаций по повышению эффективности потребления энергии.

Планируемые сроки решения задач и реализации мероприятий муниципальной программы были разработаны в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства.

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий.

Состав и структура подпрограмм, включенных в муниципальную программу, имеют четкую отраслевую направленность и обусловлены стратегическими инициативами развития топливно-энергетического комплекса Ростовской области, определенными Энергетической стратегией России на период до 2030 года. К числу важнейших стратегических инициатив относится развитие энергосбережения.

Структура муниципальной программы включает в себя подпрограмму «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Веселовского сельского поселения».

Подпрограмма направлена на достижение стратегической инициативы развития топливно-энергетического комплекса - развитие энергосбережения.

Также данная подпрограмма обеспечивает выполнение следующих направлений реализации муниципальной программы: энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» включает в себя основные мероприятия по энергосбережению в муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждениях Веселовского сельского поселения, в коммунальном хозяйстве района в ее жилищном фонде, в производстве и передаче энергоресурсов в промышленности, на транспорте и в сельском хозяйстве и расширение использования возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива в энергопотреблении Веселовского сельского поселения.

В рамках подпрограммы муниципальной программы осуществляются следующие основные мероприятия:

проведение обязательного энергетического обследования; информационная поддержка политики энергосбережения; приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов;

приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов;

замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов);

замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов);

создание и ведение системы мониторинга изменения целевых показателей энергосбережения в жилищно-коммунальной сфере Веселовского сельского поселения.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 401,7 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета поселения – 399,7 тыс. рублей:

в 2014 году – 51,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 75,7 тыс. рублей;

в 2016 году – 58,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 215,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 00,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 00,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 00,0 тыс. рублей;

за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования по мероприятиям муниципальной программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с действующим законодательством.

Объем средств на реализацию мероприятий муниципальной программы указан в приложении № 3 и приложении № 4 к муниципальной программе. Распределение финансовых средств бюджета поселения на реализацию мероприятий муниципальной программы между главными распорядителями Веселовского сельского поселения приводится в приложении № 3 к муниципальной программе. Объемы финансирования по мероприятиям муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению.

Раздел 5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы.

В составе ежегодного отчета о ходе работ по реализации мероприятий муниципальной программы представляется информация об оценке эффективности реализации муниципальной программы по следующим критериям:

«Степень достижения целевых индикаторов и показателей результативности мероприятий муниципальной программы» базируется на анализе достижения целевых индикаторов и показателей результативности и рассчитывается по формуле:

КЦИ = ЦИФ / ЦИПi,

где КЦИ - степень достижения i-го целевого индикатора или показателя;

ЦИФi (ЦИПi) - фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора или показателя.

Значение показателя КЦИ должно быть больше либо равно 1 - при планируемом росте ЦИШ, или, соответственно, должно быть меньше либо равно 1 - при планируемом снижении ЦИШ.

«Степень соответствия затрат бюджета на мероприятия муниципальной программы запланированному уровню затрат» базируется на анализе затрат бюджета на мероприятия, указанные в приложении № 2 к муниципальной программе, и рассчитывается по формуле:

^i = БЗФi / БЗШ,

где КБЗi - степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия;

БЗФi (БЗШ) - фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

Сведения об оценке бюджетной эффективности представляются в составе годового отчета согласно приложению к Методическим рекомендациям, утвержденным приказом министерства экономического развития Ростовской области от 15.08.2013 № 70 в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе ее реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации.

Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется на основе:

муниципальных контрактов (договоров), заключаемых Администрацией Веселовского сельского поселения и бюджетными учреждениями Веселовского сельского поселения - исполнителями мероприятий муниципальной программы, в соответствии с муниципальными заказами на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными или муниципальными нормативными правовыми актами.

Ответственный исполнитель муниципальной программы с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям муниципальной программы, механизм реализации муниципальной программы и состав ее участников в докладе о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета муниципального района в установленном порядке, а также разрабатывает план реализации муниципальной программы (далее - план реализации) на очередной финансовый год до 1 декабря текущего года.

Ответственный исполнитель готовит отчеты о ходе работ по муниципальной программе по результатам полугодия, 9 месяцев, за год и за весь период действия муниципальной программы.

Отчет о реализации муниципальной программы за год (далее - годовой отчет) формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от участников муниципальной программы, согласовывается и вносится на рассмотрение Главой Веселовского района до 1 мая года, следующего за отчетным, в установленном порядке.

В случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей реализации муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период и их обоснование.

Руководители бюджетных учреждений, определенные участниками муниципальной программы, несут персональную ответственность за реализацию комплекса закрепленных за ними мероприятий муниципальной программы, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию.

С учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы финансовых средств они ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной программы, состав исполнителей в докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета муниципального района в установленном порядке.

Представляют ответственному исполнителю муниципальной программы: ежеквартально и ежегодно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты о выполнении программных мероприятий;

предложения о корректировке сроков реализации муниципальной программы, перечня программных мероприятий (при необходимости);

отчеты о ходе реализации программных мероприятий по результатам за год и за весь период действия муниципальной программы для подготовки ответственным исполнителем муниципальной программы проекта постановления Администрации Веселовского сельского поселения в соответствии с Регламентом Администрации Веселовского сельского поселения;

отчеты по итогам: полугодия, 9 месяцев - до 5-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом; за год - до 20 января года, следующего за отчетным, информацию для формирования отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы.

В случае принятия решения о корректировке, приостановлении либо прекращении реализации муниципальной программы вносят проект постановления Администрации Веселовского сельского поселения в соответствии с Регламентом Администрации Веселовского сельского поселения.

Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи Администрации Веселовского сельского поселения выполняет разработку и ежегодную корректировку комплексного плана реализации муниципальной программы.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Администрация Веселовского сельского поселения в соответствии с ее полномочиями, установленными действующим законодательством.

Раздел 8. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Веселовского сельского поселения».

8.1. ПАСПОРТ

подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Веселовского сельского поселения »:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы | – | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Веселовского сельского поселения» (далее – подпрограмма муниципальной программы) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы  муниципальной программы | – | Администрация Веселовского сельского поселения |
| Соисполнители подпрограммы  муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | – | -Администрация Веселовского сельского поселения;  -организации , осуществляющие снабжение водой, природным газом, тепловой электроэнергией, электрической электроэнергией или их передачу;  управляющие компании, осуществляющие оперативное управление объектами жилищного фонда района;  транспортные организации Веселовского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы муниципальной Программы | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | – | стимулирование технологической модернизации экономики и формирования бережливой модели энергопотребления |
| Задачи подпрограммы  муниципальной программы | – | -совершенствование нормативно-правового регулирования и методического обеспечения в области энергоэффективности и энергосбережения;  -финансово-экономическое стимулирование реализации проектов в области энергоэффективности и энергосбережения;  -внедрение институциональных механизмов, активизирующих деятельность в области энергоэффективности и энергосбережения;  -повышение информированности общества об энергоэффективном оборудовании, технологиях и достижениях в области энерго-эффективности и энергосбережения;  -обеспечение внедрения новых технологий и технических мероприятий в области энергоэффективности и энергосбережения. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы | – | доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;  доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;  доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования;  отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы;  количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями.  количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива |
| Этапы и сроки  реализации подпрограммы муниципальной программы | – | срок реализации: 2014 - 2020 годы  Этапы реализации муниципальной программы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы | – | 399,7 тыс. рублей, в том числе:  в 2014 году –51,0 тыс. рублей;  в 2015 году –75,7 тыс. рублей;  в 2016 году –58,0 тыс. рублей;  в 2017 году –215,0 тыс. рублей;  в 2018 году –00,0 тыс. рублей;  в 2019 году –00,0 тыс. рублей;  в 2020 году –00,0 тыс. рублей;  за счет средств бюджета Веселовского сельского поселения  399,7 тыс. рублей, в том числе:  в 2014 году – 51,0тыс. рублей;  в 2015 году –75,7 тыс. рублей;  в 2016 году –58,0 тыс. рублей;  в 2017 году –215,0 тыс. рублей;  в 2018 году –00,0 тыс. рублей;  в 2019 году –00,0 тыс. рублей;  в 2020 году –00,0 тыс. рублей;  за счет средств внебюджетных источников –  0,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей.  Муниципальная программа финансируется из бюджета Веселовского сельского поселения в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию в бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период.  Объемы финансирования по мероприятиям муниципальной программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с действующим законодательством. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | – | повышение энергетической эффективности экономики Веселовского сельского поселения |

Раздел 8.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Веселовского сельского поселения».

Долгосрочной задачей, поставленной на федеральном уровне, предусмотрено до 2020 года снижение энергоемкости валового внутреннего продукта (далее - ВВП) не менее чем на 40 процентов по отношению к уровню 2007 года. Энергетическая стратегия России, разработанная на период до 2030 года, устанавливает следующие целевые показатели: удельная энергоемкость ВВП должна сократиться более чем в 2 раза, удельная электроемкость ВВП - не менее чем в 1,6 раза. Достижение данных показателей возможно только на основе комплексного подхода к решению проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности с использованием программно-целевых методов, разработанных и реализуемых как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях.

Реализация мероприятий подпрограммы муниципальной программы будет способствовать устойчивому обеспечению экономики и населения Веселовского сельского поселения энергоресурсами, сокращению удельного потребления энергоресурсов в бюджетных организациях и реальном секторе экономики, росту конкурентоспособности, энергетической безопасности.

Основной проблемой, решению которой способствует муниципальная программа, является преодоление энергетических барьеров экономического роста за счет оптимального соотношения усилий по наращиванию энергетического потенциала и снижению потребности в дополнительных энергоресурсах за счет энергосбережения.

Затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть затрат бюджета муниципального района, населения и хозяйствующих субъектов. С учетом постоянного роста тарифов и цен на топливно-энергетические ресурсы бесхозяйственное, энергорасточительное и неэффективное использование последних становится недопустимым. Это обстоятельство является определяющим для того, чтобы проблема энергосбережения и повышения энергетической эффективности стала приоритетной в работе Администрации Веселовского сельского поселения.

Раздел 8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Веселовского сельского поселения»

Подпрограмма муниципальной программы направлена на достижение следующих целей:

развития энергосбережения и повышение энергоэффективности; стимулирования технологической модернизации экономики и формирование бережливой модели энергопотребления

содействия инновационному развитию топливно-энергетического комплекса.

Достижение указанных целей обеспечивается за счет решения следующих

задач:

совершенствования нормативно-правового регулирования и методического обеспечения в области энергоэффективности и энергосбережения;

финансово-экономического стимулирования реализации проектов в области энергоэффективности и энергосбережения;

повышения информированности общества об энергоэффективном оборудовании, технологиях и достижениях в области энергоэффективности и энергосбережения;

обеспечения внедрения новых технологий и технических мероприятий в области энергоэффективности и энергосбережения.

В ходе реализации подпрограммы предполагается достижение следующих ожидаемых конечных результатов:

обеспечения за счет реализации мероприятий подпрограммы суммарной экономии природного газа;

обеспечения за счет реализации мероприятий подпрограммы суммарной экономии электроэнергии;

обеспечения за счет реализации мероприятий подпрограммы суммарной экономии тепловой энергии.

Подпрограмма муниципальной программы реализуется в один этап - с 2014 по 2020 годы.

Раздел 8. 4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Веселовского сельского поселения».

В рамках подпрограмм муниципальной программы осуществляются следующие основные мероприятия:

мероприятия по прединвестиционной подготовке проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований, бизнес-планов, разработку схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также проведение энергетических обследований;

мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования, направленные в том числе на создание демонстрационных центров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, информирование потребителей о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения, об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрено определение классов их энергетической эффективности либо применяется добровольная маркировка энергетической эффективности;

мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации;

Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности (Замена ламп накали­вания и других не­эффективных эле­ментов систем осве­щения, в том числе светильников, на энергосберегаю­щие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов);

мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения.

Выполнение основных мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Веселовского сельского поселения» направлено на обеспечение повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности областной экономики, а также роста уровня и качества жизни населения Веселовского сельского поселения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов.

Раздел 8.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Веселовского сельского поселения»

Общий объем финансирования подпрограммы муниципальной программы составляет 401,7 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Веселовского сельского поселения – 399,7 тыс. рублей:

в 2014 году – 51,0 тыс. рублей;

в 2015 году –75,7 тыс. рублей;

в 2016 году –58,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 215,0 тыс. рублей;

в 2018 году –00,0 тыс. рублей;

в 2019 году –00,0 тыс. рублей;

в 2020 году –00,0 тыс. рублей;

за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования по мероприятиям подпрограммы муниципальной программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с действующим законодательством.

Начальник сектора В.И.Вертепа

Приложение № 1

к муниципальной программе Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Таблица №1

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значение показателя | | | | | | | | |
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Веселовского района» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования. | | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.2 | доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования. | | процентов | 25,0 | 25,0 | 50,0 | 75,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.3 | доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования. | | процентов | 75,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования. | | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.5 | отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы. | | процентов | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 2.6 | количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными учреждениями. | | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.7 | количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение № 2

к муниципальной программе Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия муниципальной программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия муниципальной программы | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия муниципальной программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Веселовского сельского поселения» | | | | | | | |
| 1. | Мероприятия по прединвестиционной подготовке проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований, бизнес-планов, разработку схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также проведение энергетических обследований; | Администрация Веселовского сельского поселения | 2014 | 2020 | формирование энергетических паспортов и ме­роприятий | неисполнение статьи 16 Федерального закона от 23.11.2009 № 216-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энерге­тической эффективности и о внесении изменений в отдельные законо­дательные акты Российской Федерации» | целевой показатель (индикатор) программы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования, направленные в том числе на создание демонстрационных центров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, информирование потребителей о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения, об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрено определение классов их энергетической эффективности либо применяется добровольная маркировка энергетической эффективности; | Сектор строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношений | 2014 | 2020 | повышение уровня подго­товки  в сфере энерго­сбережения | отсутствие положитель­ной динамики повыше­ния уровня подготовки в сфере энергосбережения | показатель 2.6,2,7 |
| 1.3. | Мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации; | Администрация Веселовского сельского поселения | 2014 | 2020 | уменьшение по­требления энер­горесурсов | отсутствие учета энерге­тических ресурсов и, как следствие, невозможность реализации энерго­сервисных проектов | показатель 2.1,2.2,2.3,2.4.,2.5 |
| 1.4. | Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды. | Администрация Веселовского сельского поселения | 2014 | 2020 | уменьшение по­требления элек­троэнергии | отсутствие положитель­ной динамики по сниже­нию потребления элек­троэнергии и неисполне­ние статьи 10 Федерального закона от 23.11.2009 № 216-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энерге­тической эффективности и о внесении изменений в отдельные законо­дательные акты Российской Федерации» | показатель 2.1,2.2,2.3,2.4.,2.5 |
| 1.5 | мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения | Администрация Веселовского сельского поселения | 2014 | 2020 | уменьшение по­требления энер­горесурсов | отсутствие положитель­ной динамики по сниже­нию потребления энергоресурсов | показатель 2.8 |

Приложение № 3

к муниципальной программе Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Таблица № 3

Расходы бюджета Веселовского сельского поселения на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы,  подпрограммы  муниципальной  программы | Ответственный | Код бюджетной | | | |  |  | Расходы (тыс. рублей) | | |  |  |
|  | исполнитель, | классификации | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | соисполнители, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | участники | ГРБС | Рз | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  |  | Пр |  |  | год | год | год | год | год | год | год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная  про­  грамма | «Энергоэффек­ | всего | X | X | X | X | 51,0 | 75,7 | 58,0 | 215,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тивность и | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| развитие | Администрация Веселовского сельского поселения | X | X | X | X | 51,0 | 75,7 | 58,0 | 215,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| энергетики» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | соисполнитель, | - | X | X | X | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | всего, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | участники, всего, |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  | |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Веселовское  МУП ЖКХ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | | Администрация Веселовского сельского поселения |  | X | X | X | 51,0 | 75,7 | 58,0 | 215,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | области; | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпро­грамма | «Энерго­  сбережение и  повышение  энергети-  ческой  эффективности  Веселовского района» | Администрация Веселовского сельского поселения всего | |  | X | X | X | 51,0 | 75,7 | 58,0 | 215,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | участники, всего, | |  | X | X | X | 51,0 | 75,7 | 58,0 | 215,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | подведомствен- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ные учреждения | |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Веселовское МУП ЖКХ | |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Администрация  Веселовского сельского поселения  области |  | X | X | X | 51,0 | 75,7 | 58,0 | 215,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное  меро­  приятие  1.1. | Мероприятия по прединвести-ционной подготовке проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований, бизнес-планов, разработку схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также проведение энергетических обследований; | ответственные  исполнители,  всего  в том числе: |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Веселовское  МУП ЖКХ |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБУК «Веселовский СДК» |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное | мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории субъекта РФ муниципального образования, направленные в том числе на создание демонстрационных центров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, информирование потребителей о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения, об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых в соответствии с законодательством РФ предусмотрено определение классов их энергетической эффективности либо применяется добровольная маркировка энергетической эффективности; | Администрация Веселовского сельского поселения |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| меро- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приятие 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  меро-  приятие 1.3. | Мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации; | ответственные |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| исполнители, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего,  в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Веселовское  МУП ЖКХ |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБУК «Веселовский СДК» |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Веселовского сельского поселения |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное  меро-  приятие  1.4. | Мероприятия, направленные на снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности (Замена ламп  накаливания и  других неэф­  фективных  элементов  систем  освещения, в том числе  светильников,  на энерго­сберегающие (в том числе  не менее  30 процентов от объема на  основе светодиодов) | Ответственные |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| исполнители, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Веселовское  МУП ЖКХ |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУК «Веселовский СДК» |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Веселовского сельского поселения |  | X | X | X | 51,0 | 75,7 | 58,0 | 215,0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1.5 | мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения | Администрация Веселовского сельского поселения |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Веселовское  МУП ЖКХ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБУК «Веселовский СДК» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание.

Х - отсутствует код бюджетной классификации. Используемые сокращения:ГРБС - главный распорядитель бюджетных средств; РзПр - раздел, подраздел; ЦСР - целевая статья расходов; ВР - вид расходов.

Приложение № 4

к муниципальной программе Веселовского района «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Расходы бюджета муниципального района и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | наименование бюджета | Оценка расходов, (тыс. рублей), годы | | | | | | | |
| ВСЕГО | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальная программа | «Энергоэффективность и развитие энергетики» | всего | 399,7 | 51,0 | 75,7 | 58,0 | 215,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 399,7 | 51,0 | 75,7 | 58,0 | 215,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Веселовского района» | всего | 399,7 | 51,0 | 75,7 | 58,0 | 215,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 399,7 | 51,0 | 75,7 | 58,0 | 215,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 5 к муниципальной программе Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Сведения

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование    показателя | Ед. | Методика расчета показателя (формула) и | Базовые |
| п/п | изм. | методологические пояснения к показателю | показатели (используемые в формуле) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования. | про­центов | (п7(п)/п3(п) х 100% | показатель п3 - объем потребления электрической энергии;  показатель п7 - объем потребления ЭЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета) |
| 2 | доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования. | про­центов | (п8(п)/п4(п) х 100% | показатель п4 - объем потребления тепловой энергии;  показатель п8 - объем потребления ТЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета) |
|  |  |  |  |  |
| 3 | доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования. | про­центов | (п59(п)/п60(п) х 100% | показатель п 59 - объем потребления холодной воды; показатель п 60- объем потребления холодной воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета) |
| 4 | доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования. | про­центов | (п10(п)/п6(п) х 100% | показатель п 6 - объем потребления природного газа;  показатель п 10 - объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) |
| 5 | количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями. | штук | п32(п) | показатель п32 - число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками |
| 6 | количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | штук | п33(п) | показатель п33 - число переоборудованных транспортных средств, заключенных муниципальными заказчиками |

Примечание.

n - отчетный год.

Используемые сокращения:

ТЭР - топливно-энергетические ресурсы;

ТЭ - тепловая энергия;

ЭЭ - электрическая энергия;

БУ - бюджетные учреждения.

