АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

_____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 марта  2017  года                                №  79                                      п. Веселый

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным

жильем населения Веселовского

сельского поселения» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от  19.08.2013 № 203 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения», руководствуясь Уставом Веселовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Веселовского сельского поселения» за 2016 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Веселовского сельского поселения                                            А.Н. Ищенко

Проект постановления вносит сектор

ЖКХ, строительства земельных и

имущественных отношений

Приложение

к постановлению

Администрации Веселовского

сельского поселения

от 16.03.2017  г. № 79

Отчет о реализации муниципальной программы

Веселовского сельского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Веселовского сельского поселения» за 2016 год

Раздел 1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2016 год.

## Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Веселовского сельского поселения» на 2014-2020 годы (далее – Программа) утверждена Постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 31.10.2013 г. № 263.

## Финансирование данной программы в 2016 году проводилось только в рамках подпрограммы 1 «Развитие территорий для жилищного строительства в Веселовском сельском поселении».

В ходе реализации подпрограммы 1 был разработан Проект планировки и межевания приоритетных территорий жилищного строительства на земельном участке, расположенном на восточной окраине п.Веселый в Веселовском сельском поселении Веселовского района Ростовской площадью 32,1 га.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Веселовского сельского поселения» включает в своем составе 3 подпрограммы:

1. Развитие территорий для жилищного строительства в Веселовском сельском поселении;

2. Стимулирование развития рынка жилья;

3. Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан.

Основные  мероприятия подпрограммы 1 «Развитие территорий для жилищного строительства в Веселовском сельском поселении» выполнены в полном объеме.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм Программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем» отражено в таблице 2.

Отчет об исполнении плана реализации утвержден Постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 21.02.2017 № 61.  В рамках реализации программы был заключен контракт № 82 на разработку проекта планировки и межевания между Администрацией Веселовского сельского поселения и ГАУ РО «РНИиПИ градостроительства» от 08 августа 2016г. на сумму 690 тысяч рублей.

Раздел 3. Результаты мер муниципального правового регулирования

Дополнительные мероприятия для реализации Программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Веселовского сельского поселения» не разрабатывались.

Раздел 4. Результаты об использовании бюджетных ассигнований и бюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Сведения  об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию Программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Веселовского сельского поселения»   за  2016 год приведены в таблице 3.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Веселовского сельского поселения» приведены в таблице 1.

Раздел 6 . Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

За период 2016 года в Программу были внесены следующие изменения:

## - постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 10.03.2016 г. № 88 «О внесении изменений в постановление  Администрации  Веселовского сельского поселения от 31.10.2013 № 263  «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Веселовского сельского поселения». Причиной вносимых изменений послужило добавление дополнительного мероприятия в подпрограмму 1;

## - постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 30.05.2016 г. № 197 «О внесении изменений в постановление  Администрации  Веселовского сельского поселения от 31.10.2013 № 263  «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Веселовского сельского поселения». Причиной вносимых изменений послужило удаление  дополнительного мероприятия с подпрограммы 1;

## - постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 7.11.2016 г. № 328-а  «О внесении изменений в постановление  Администрации  Веселовского сельского поселения от 31.10.2013 № 263  «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Веселовского сельского поселения»;

## - постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 23.11.2016 г. № 333-а «О внесении изменений в постановление  Администрации  Веселовского сельского поселения от 31.10.2013 № 263  «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Веселовского сельского поселения».

## Причинами вносимых изменений явились перераспределения денежных средств.

## Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

## С 1 января 2017 года полномочия по разработке проектов планировки и межевания территории перешли к Администрации Веселовского района Ростовской области, соответственно на данном этапе продолжения реализации подпрограммы 1 «Развитие территорий для жилищного строительства в Веселовском сельском поселении» не требуется.

### Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |
| 1. | Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых органами местного самоуправления разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой | процентов | - | - | - | - |
| 2. | Объем ввода жилья в эксплуатацию, в том числе жилья экономического класса, по отношению к предыдущему году | процентов | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие территорий для жилищного строительства в Веселовском сельском поселении» |
| 1.1. | Доля земельных участков, включенных в «Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства», по которым разработаны проекты планировки и межевания территории | процентов | - | 100 | 100 | - |
| 1.2. | Предельное количество процедур необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса; | единиц | - | - | - | - |
| 1.3. | Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса; | дней | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Стимулирование развития рынка жилья» |
| 2.1. | Средняя стоимость одного квадратного метра жилья на первичном рынке | рублей | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Оказание мер государственной и муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |
| 3.1. | Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | тыс. кв. м | - | - | - | - |

### Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | Достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие территорий для жилищного строительства в Веселовском сельском поселении» |
| 1.1 | Субсидия на разработку проектов планировки и межевания приоритетных территорий жилищного строительства муниципальных образований Ростовской области | отдел строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношений Администрации Веселовского сельского поселения | 01.01.2014 г | 31.12.2016 г | 01.01.2014 г | 31.12.2016 г | Разработка проекта планировки и межевания приоритетных территорий жилищного строительства на земельном участке, расположенном на восточной окраине п.Веселый в Веселовском сельском поселении Веселовского района Ростовской площадью 32,1 га | Разработка проекта планировки и межевания приоритетных территорий жилищного строительства на земельном участке, расположенном на восточной окраине п.Веселый в Веселовском сельском поселении Веселовского района Ростовской площадью 32,1 га |  |
| 1.2 | Расходы на разработку проектов планировки и межевания приоритетных территорий жилищного строительства | отдел строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношений Администрации Веселовского сельского поселения | 01.01.2014 г | 31.12.2016 г | 01.01.2014 г | 31.12.2016 г | Софинансирование работ по Разработке проекта планировки и межевания приоритетных территорий жилищного строительства на земельном участке, расположенном на восточной окраине п.Веселый в Веселовском сельском поселении Веселовского района Ростовской площадью 32,1 га | Проведено софинансирование работ по Разработке проекта планировки и межевания приоритетных территорий жилищного строительства на земельном участке, расположенном на восточной окраине п.Веселый в Веселовском сельском поселении Веселовского района Ростовской площадью 32,1 га |  |
| Подпрограмма 2 «Стимулирование развития рынка жилья» |
| 2.1 | Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное жилищное строительство | отдел строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношений Администрации Веселовского сельского поселения организации и предприятия строительного комплекса | 01.01.2014 г | 31.12.2020 г |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Содействие формированию рынка доступного арендного жилья коммерческого использования, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода | отдел строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношений Администрации Веселовского сельского поселения организации и предприятия строительного комплекса | 01.01.2014 г | 31.12.2020 г |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Оказание мер государственной и муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |
| 3.1 | Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Ведущий специалист по вопросам имущественных отношений Администрации Веселовского сельского поселения (Журавлева И.Ю.) | 01.01.2014 г | 31.12.2014 г | 01.01.2014 г | 31.12.2014 г | Приобретение благоустроен- ных жилых помещений для граждан; выплата выкупной стоимости собственникам жилья | Приобретены благоустроенные жилые помещения для граждан; выплачена выкупная стоимость собственникам жилья |  |

### Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Веселовского сельского поселения»   за  2016 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Веселовского сельского поселения» | всего | 690,0 | 690,0 |
|  |  | областной бюджет | 655,5 | 655,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 34,5 | 34,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие территорий для жилищного строительства в Веселовском сельском поселении» | всего | 690,0 | 690,0 |
|  |  | областной бюджет | 655,5 | 655,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 34,5 | 34,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Субсидия на разработку проектов планировки и межевания приоритетных территорий жилищного строительства муниципальных образований Ростовской области | всего | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1. 2 | Расходы на разработку проектов планировки и межевания приоритетных территорий жилищного строительства | всего | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Стимулирование развития рынка жилья» | всего | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное жилищное строительство | всего | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Содействие формированию рынка доступного арендного жилья коммерческого использования, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода | всего | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | «Оказание мер государственной и муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | всего | 0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |