****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 марта 2019 года № 73 п. Веселый

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы Веселовского**

**сельского поселения «Энергоэффективность**

**и развитие энергетики» за 2018 год**

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 24.09.2018 года № 152 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программыВеселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2017 год, утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 29.10.2013 № 256 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения А.Н. Ищенко

Приложение

к постановлению Администрации

 Веселовского сельского поселения

от 04.03.2019 года № 73

**ОТЧЕТ**

 **по муниципальной программе Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2018 год.**

**Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2018 году.**

Постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от 29.10.2013 № 256 была утверждена муниципальная долгосрочная целевая программа «Энергоэффективность и развитие энергетики».

Муниципальным заказчиком программы является Администрация Веселовского сельского поселения.

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики».

Целью муниципальной программы является улучшение условий и качества жизни населения Веселовского сельского поселения вследствие перехода на энерго­сберегающий путь развития за счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и обеспечения условий повышения энергетической эффективности.

По итогам реализации муниципальной программы в 2018 году достигнуты следующие результаты:

- проведены мероприятия по стимулированию потребителей и теплоснабжающих предприятий к снижению температуры возвращаемого теплоносителя;

- проведен комплекс мер, направленных на улучшение платежной дисциплины при оплате за тепловую энергию;

- в муниципальных учреждениях назначены ответственные за энерго­сбережение, осуществляющие контроль за соблюдением энергосберегающих мероприятий и учитывающие эффект от их внедрения;

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ в разрезе подпрограмм муниципальной программы.**

Структура Программы включает подпрограмму:

1. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Веселовском сельском поселении;

На реализацию программы в 2018 году в бюджете Веселовского сельского поселения предусмотрено 482,4 тыс. рублей. Фактически освоено 482,4 тыс.руб.

 Реализация основных мероприятий программы осуществляется в соответствии с планом реализации, утверждённым распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 15.12.2017 № 173.

Программой предусмотрена реализация 5 основных мероприятий. Выполнено 5 мероприятия в полном объёме и в установленные сроки.

Основное мероприятие 1.1. «Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований, разработку схем теплоснабжения, а также проведение энергетических обследований». Финансирование в 2018 году не запланировано.

Основное мероприятие 1.2. «Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и энергетической эффективности » выполнено. Финансирование данного мероприятия в 2018 году не планировалось.

Основное мероприятие 1.3. « Мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем диспетчеризации» выполнено за счет средств собственников. Финансирование настоящего мероприятия в 2018 году не планировалось.

Основное мероприятие 1.4. «Мероприятия, направленные на снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности (Замена ламп накаливания и других неэф­фективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энерго­сберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов)» выполнено.

В рамках мероприятия 1.4. на 2018 год было предусмотрено финансирование в сумме 482,4 тыс.руб.

На фонарях наружного освещения проведена замена ламп накаливания на светодиодные. Оплата по факту выполненных работ составила 99,8 тыс.руб.

Выполнены работы по ремонту тамбурного помещения в здании администрации Веселовского сельского поселения на сумму 202,6 тыс.руб.

Выполнена штукатурку здания администрации на сумму 180,0 тыс.руб.

Основное мероприятие 1.5. «Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения»

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы приведены в таблице № 2 к настоящему отчету.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

На низкий уровень эффективности муниципальной программы повлияли следующие факторы:

- выделение недостаточного количества бюджетных средств;

- отсутствие инвесторов;

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.**

Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой на 2018 год составляет – 482,4 тыс.рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс.рублей,

- за счет средств бюджета района – 0,0 тыс.рублей,

- за счет средств бюджета поселения – 482,4 тыс.рублей;

- за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс.рублей.

Фактические расходы составили – 482,4 тыс.рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета района – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета поселения – 482,4 тыс.рублей;

- за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс.рублей.

Объем расходов, предусмотренных подпрограммой 1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Веселовском сельском поселении» на 2018 год составляет – 482,4 тыс.рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета района – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета поселения – 482,4 тыс.рублей;

- за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс.рублей.

Фактические расходы составили – 482,4 тыс.рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета района – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета поселения – 482,4 тыс.рублей;

- за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс.рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий приведены в таблице № 3 к настоящему отчету.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.**

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы приведены в таблице.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя(индикатора) | Расчет | Степень достижения показателя программы, % |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля объёмов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета , в общем объёме электроэнергии, потребляемой на территории муниципального образования | 100/100 | 1,0 |
| 2. | Доля объёмов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета , в общем объёме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования  | 75/50 | 0,6 |
| 3. | Доля объёмов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета , в общем объёме воды, потребляемой на территории муниципального образования | 100/80 | 0,8 |
| 4. | Доля объёмов природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета , в общем объёме природного газа, потребляемого на территории муниципального образования | 100/100 | 1,0 |
| 5. | Количество энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями. | 1/0 | 0,0 |

**Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.**

Оценка эффективности программы определяется на основании оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основывается на оценке результативности программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

1.Эффективность хода реализации целевого показателя определяется по формуле:

Эп = ИДп/ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя;

ИЦп – значение показателя, утвержденное программой.

Эп1 = 1/1=1

Эп2 = 0,6/1=0,6

Эп3 = 0,8/1=0,8

Эп4 = 1/1 =1

Эп5 = 0/1=0

2.Суммарная оценка степени достижения целевых показателей:

=3,4/5=0,68

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей составляет 0,68, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы.

3.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования:

СРом=Мв/М

где:

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации.

СРом=3/5=0,6.

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий программы составляет 0,6, что характеризует низкий уровень эффективности реализации программы.

4.Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается по формуле:

ССуз=Зф/Зп

где:

Зф- фактические бюджетные расходы;

Зп-плановые бюджетные ассигнования.

ССуз = 482,4тыс.руб./482,4тыс.руб.=1.

Эффективность использования средств бюджета рассчитывается по формуле:

Эис = СРм/ССуз,

где:

СРм – степень реализации всех мероприятий программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из бюджета.

Эис = 0,6/1=0,6

Бюджетная эффективность реализации программы низкая.

5.Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр=ЭоХ0,5+СРомХ0,3+ЭисХ0,2

УРпр=0,68Х0,5+0,6Х0,3+0,6Х0,2=0,64

Уровень реализации муниципальной программы в 2018 году низкий.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Предложений по дальнейшей реализации муниципальной программы не имеется. Настоящая муниципальная программа утратила силу с 01.01.2019г.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2017 год | отчетный год 2018 |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» |
| 1. | Доля объемов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета , в общем объеме электроэнергии, потребляемой на территории муниципального образования | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Ресурсоснабжающей организацией завершена установка приборов учета электроэнергии |
| 2. | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета , в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования | % | 50,0 | 75,0 | 50,0 | В 2018 году установлено 2 прибора учета тепловой энергии в учреждениях. Согласно поправкам к ФЗ № 261 «Об энергосбе-режении...» (ФЗ от 29.12.2014 № 466) установка приборов учета не требуется, если максимальный расход теплоэнерги не превы-шает 0,2 Гкал/час. Значение планового показателя не откоррек-тировано |
| 3. | Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета , в общем объеме воды, потребляемой на территории муници-пального образования | % | - | - | 0,0 | Поставка горячей воды не осуществляется |
| 4. | Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета , в общем объеме воды, потребляемой на территории муници-пального образования | % | 80,0 | 100,0 | 80,0 | Продолжается работа с населением по установке приборов учета |
| 5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории муниципального образования | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Согласно поправкам к ФЗ № 261 «Об энерго-сбережении...» (ФЗ от 29,12.2014 № 466) установка приборов учета не требуется, если максимальный расход газа не превышает 2 м3/час.Плановое значение пока-зателя не откорректиро-вано |
| 6. | Количество энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями. | % | 0,0 | 1,0 | 0,0 | Значение планового показателя не откоррек-тировано. |
| 7. | - Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом,газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива. | % | 0,0 | 1,0 | 0,0 | Значение планового показателя не откоррек-тировано. |

Таблица № 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответствен-ный исполнитель, заместитель ОИВ/ФИО | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя-тий |
| начала реализации | Окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Веселовском сельском поселении» |
| 1.1. | Мероприятия по прединвести-ционной подготовке проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований, бизнес-планов, разработку схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также проведение энергетических обследований; | Сектор строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношений | 10.01.2018 | 31.12.2018 | 10.01.2018 | 31.12.2018 | Систематизация по срокам проведения энергетических обследований | Систематизированы сроки проведения энергетического обследования |  |
| 1.2. | Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории субъекта РФ муниципального образования, направленные в том числе на создание демонстрационных центров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, информирование потребителей о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения, об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых в соответствии с законодательством РФ предусмотрено определение классов их энергетической эффективности либо применяется добровольная маркировка энергетической эффективности; | Сектор строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношений | 10.01.2018 | 31.12.2018 | 10.01.2018 | 31.12.2018 | Разработка энергетических паспортов и мероприятий по энергосбережению | Проведено энергетическое обследование и разработаны энергетические паспорта.  |  |
| 1.3. | Мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем диспетчеризации | Сектор строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношений | 10.01.2018 | 31.12.2018 | 10.01.2018 | 31.12.2018 | Увеличение числа приборов учета |  Не выполнено | Финансирование не запланировано |
| 1.4. | Мероприятия, направленные на снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности (Замена ламп накаливания и других неэф­фективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энерго­сберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Сектор строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношений | 10.01.2018 | 31.12.2018 | 10.01.2018 | 31.12.2018 | Снижение потребления энергоресурсов | Установлены светодиодные светильники |  |
| 1.5. | Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения | Сектор строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношени | 10.01.2018 | 31.12.2018 | 10.01.2018 | 31.12.2018 | Снижение расхода топлива | Не выполнено | Финансирование не запланировано |

 Таблица 3

 Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2018 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс.руб.) предусмотренных  | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Всего  | 482,4 | 482,4 | 482,4 |
| Бюджет поселения | 482,4 | 482,4 | 482,4 |
| Безвозмездные поступления в бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе за счет средств: |  |  |  |
| -областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Веселовском сельском поселении» | Всего  | 482,4 | 482,4 | 482,4 |
| Бюджет поселения  | 482,4 | 482,4 | 482,4 |
| Безвозмездные поступления в бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1Мероприятия по прединвести-ционной подготовке проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований, бизнес-планов, разработку схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также проведение энергетических обследований; | Всего  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Безвозмездные поступления в бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2. Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории субъекта РФ муниципального образования, направленные в том числе на создание демонстрационных центров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, информирование потребителей о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения, об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых в соответствии с законодательством РФ предусмотрено определение классов их энергетической эффективности либо применяется добровольная маркировка энергетической эффективности; | Всего  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Безвозмездные поступления в бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3Мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем диспетчеризации | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Безвозмездные поступления в бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,00,0 |
| Областного бюджета  | 0,0 | 0,0 |
| Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4Мероприятия, направленные на снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности (Замена ламп накаливания и других неэф­фективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энерго­сберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Всего | 482,4 | 482,4 | 482,4 |
| Бюджет поселения | 482,4 | 482,4 | 482,4 |
| Безвозмездные поступления в бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения | Всего  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Безвозмездные поступления в бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  в том числе за счет средств:  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |