****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 февраля 2018 года № 57 п. Веселый

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы Веселовского**

**сельского поселения «Энергоэффективность**

**и развитие энергетики» за 2017 год**

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 19.08.2013 года № 203 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программыВеселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2017 год, утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 29.10.2013 № 256 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава Веселовского сельского поселения А.Н. Ищенко

Приложение

к постановлению Администрации

Веселовского сельского поселения

от 21.02.2018 года № 57

**ОТЧЕТ**

**по муниципальной программе Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2017 год.**

Постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от 29.10.2013 № 256 была утверждена муниципальная долгосрочная целевая программа «Энергоэффективность и развитие энергетики».

Муниципальным заказчиком программы является Администрация Весёловского сельского поселения.

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики».

Целью муниципальной программы является улучшение условий и качества жизни населения Веселовского сельского поселения вследствие перехода на энерго­сберегающий путь развития за счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и обеспечения условий повышения энергетической эффективности.

По итогам реализации муниципальной программы в 2017 году достигнуты следующие результаты:

- проведены мероприятия по стимулированию потребителей и теплоснабжающих предприятий к снижению температуры возвращаемого теплоносителя;

- проведен комплекс мер, направленных на улучшение платежной дисциплины при оплате за тепловую энергию;

- в муниципальных учреждениях назначены ответственные за энерго­сбережение, осуществляющие контроль за соблюдением энергосберегающих мероприятий и учитывающие эффект от их внедрения;

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы «Энергоэффективность

и развитие энергетики»

Структура Программы включает подпрограмму:

1. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Веселовском сельском поселении;

На реализацию программы в 2017 году в бюджете Веселовского сельского поселения предусмотрено 608,5 тыс. рублей. Фактически освоено 608,5 тыс.руб.

Реализация основных мероприятий программы осуществляется в соответствии с планом реализации, утверждённым распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 30.12.2016 № 178.

Программой предусмотрена реализация 5 основных мероприятий. Выполнено 2 мероприятия в полном объёме и в установленные сроки.

Основное мероприятие 1.1. «Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований, разработку схем теплоснабжения, а также проведение энергетических обследований» не выполнено. Финансирование в 2017 году не запланировано.

Основное мероприятие 1.2. «Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и энергетической эффективности » выполнено. Финансирование данного мероприятия в 2017 году не планировалось.

Основное мероприятие 1.3. « Мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем диспетчеризации» выполнено за счет средств собственников. Финансирование настоящего мероприятия в 2017 году не планировалось.

Основное мероприятие 1.4. «Мероприятия, направленные на снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности (Замена ламп накаливания и других неэф­фективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энерго­сберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов)» выполнено.

В рамках мероприятия 1.4. на 2017 год было предусмотрено финансирование в сумме 608,5 тыс.руб.

На фонарях наружного освещения проведена замена ламп накаливания на светодиодные. Оплата по факту выполненных работ составила 104,0 тыс.руб.

Выполнены работы по замене оконных блоков в здании администрации Веселовского сельского поселения на сумму 200,0 тыс.руб.

Отремонтирована кровля здания администрации на сумму 400,0 тыс.руб.

Основное мероприятие 1.5. «Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения»

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы приведены в таблице № 2 к настоящему отчету.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования.

Меры муниципального и правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы не предусматривались.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой на 2017 год составляет – 608,5 тыс.рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс.рублей,

- за счет средств бюджета района – 0,0 тыс.рублей,

- за счет средств бюджета поселения – 608,5 тыс.рублей;

- за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс.рублей.

Фактические расходы составили – 608,5 тыс.рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета района – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета поселения – 608,5 тыс.рублей;

- за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс.рублей.

Объем расходов, предусмотренных подпрограммой 1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Веселовском сельском поселении» на 2017 год составляет – 608,5 тыс.рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета района – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета поселения – 608,5 тыс.рублей;

- за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс.рублей.

Фактические расходы составили – 608,5 тыс.рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета района – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета поселения – 608,5 тыс.рублей;

- за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс.рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий приведены в таблице № 3 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Результативность реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики Веселовского сельского поселения» определяется достижением планового значения 7 показателей.

Муниципальная программа включает семь показателей, из которых в полном объёме выполнены 2 показателя:

- Доля объёмов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета , в общем объёме электроэнергии, потребляемой на территории муниципального образования. Показатель выполнен;

- Доля объёмов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета , в общем объёме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования. Показатель не выполнен;

- Доля объёмов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета , в общем объёме воды, потребляемой на территории муниципального образования. Показатель не выполнен;

- Доля объёмов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета , в общем объёме воды, потребляемой на территории муниципального образования. Показатель не выполнен;

- Доля объёмов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета , в общем объёме природного газа, потребляемого на территории муниципального образования. Показатель выполнен;

- Количество энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями. Показатель не выполнен;

- Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом,газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива. Показатель не выполнен.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в таблице № 1.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В связи с необходимостью уточнения бюджета ассигнований в течение 2017 года в Постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 29.10.2013 № 256 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» вносились изменения:

- Постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 26.10.2017 № 182 «О внесении изменений в муниципальную программу Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденную постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 29.10.2013 № 256 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

- Постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 27.12.2017 № 207 «О внесении изменений в муниципальную программу Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденную постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 29.10.2013 № 256 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. Оценка эффективности реализации программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по следующим критериям:

1. Степень достижения целевых индикаторов и показателей результативности мероприятий муниципальной программы базируется на анализе целевых показателей и рассчитывается по формуле по каждому показателю:

Зф

Cд = --------х100% ,

Зп

где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

Зф - фактическое значение индикатора (показателя муниципальной программы);

Зп - плановое значение индикатора (показателя муниципальной программы).

Значение показателя Cд должно быть больше либо равно единице - при планируемом росте Зф, или, соответственно, должно быть меньше либо равно 1 - при планируемом снижении Зп.

Расчет результативности муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя  (индикатора) | Расчет | Степень достижения показателя программы, % |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля объёмов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета , в общем объёме электроэнергии, потребляемой на территории муниципального образования | 100/100 | 1,0 |
| 2. | Доля объёмов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета , в общем объёме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования | 75/50 | 0,6 |
| 3. | Доля объёмов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета , в общем объёме воды, потребляемой на территории муниципального образования | 0,0/0,0 | 0,0 |
| 4. | Доля объёмов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета , в общем объёме воды, потребляемой на территории муниципального образования | 100/80 | 0,8 |
| 5. | Доля объёмов природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета , в общем объёме природного газа, потребляемого на территории муниципального образования | 100/100 | 1,0 |
| 6. | Количество энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями. | 1/0 | 0,0 |
| 7. | - Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом,газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива. | 1/0 | 0,0 |

2. Степень соответствия затрат бюджета поселения на мероприятия муниципальной программы запланированному уровню затрат определяется путём сопоставления фактических и плановых объёмов финансирования муниципальной программы из всех источников ресурсного обеспечения в целом и рассчитывается по формуле:

Фф

Уф = ------- х 100 %,

Фп

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Фф - фактический объём финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Фп - плановый объём финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

(75,7/75,7)\*100 = 100,0%

3. Степень реализации мероприятий муниципальной программы определяется на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы. Запланировано 5 основных мероприятий, выполнено 1 основное мероприятие.

1/5 х 100% = 20%

Программа была выполнена с удовлетворительным уровнем реализации:

1. Уровень финансирования основных мероприятий программы составил 100%;

2. Выполнено 20% мероприятий, запланированных в отчетном периоде;

3. Степень достижения индикаторов муниципальной программы составила 54,1%.

Распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 15.12.2017 № 173 утвержден план реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения на 2018 год.

Начальник сектора В.И.Вертепа

Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2015 год | отчетный год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» | | | | | | |
| 1. | Доля объемов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета , в общем объеме электроэнергии, потребляемой на территории муниципального образования | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Ресурсоснабжающей организацией завершена установка приборов учета электроэнергии |
| 2. | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета , в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования | % | 50,0 | 75,0 | 50,0 | В 2017 году установлено 2 прибора учета тепловой энергии в учреждениях. Согласно поправкам к ФЗ № 261 «Об энергосбе-режении...»  (ФЗ от 29.12.2014 № 466) установка приборов учета не требуется, если максимальный расход теплоэнерги не превы-шает 0,2 Гкал/час. Значение планового показателя не откоррек-тировано |
| 3. | Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета , в общем объеме воды, потребляемой на территории муници-пального образования | % | - | - | 0,0 | Поставка горячей воды не осуществляется |
| 4. | Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета , в общем объеме воды, потребляемой на территории муници-пального образования | % | 80,0 | 100,0 | 80,0 | Продолжается работа с населением по установке приборов учета |
| 5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории муниципального образования | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Согласно поправкам к ФЗ № 261 «Об энерго-сбережении...»  (ФЗ от 29,12.2014 № 466) установка приборов учета не требуется, если максимальный расход газа не превышает 2 м3/час.  Плановое значение пока-зателя не откорректиро-вано |
| 6. | Количество энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями. | % | 0,0 | 1,0 | 0,0 | Значение планового показателя не откоррек-тировано. |
| 7. | - Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом,газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива. | % | 0,0 | 1,0 | 0,0 | Значение планового показателя не откоррек-тировано. |

Таблица № 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответствен-ный исполнитель, заместитель ОИВ/ФИО | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя-тий |
| начала реализации | Окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Веселовском сельском поселении» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятия по прединвести-ционной подготовке проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований, бизнес-планов, разработку схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также проведение энергетических обследований; | Сектор строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношений | 10.01.2017 | 31.12.2017 | 10.01.2017 | 31.12.2017 | Систематизация по срокам проведения энергетических обследований | Систематизированы сроки проведения энергетического обследования |  |
| 1.2. | Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории субъекта РФ муниципального образования, направленные в том числе на создание демонстрационных центров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, информирование потребителей о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения, об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых в соответствии с законодательством РФ предусмотрено определение классов их энергетической эффективности либо применяется добровольная маркировка энергетической эффективности; | Сектор строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношений | 10.01.2017 | 31.12.2017 | 10.01.2017 | 31.12.2017 | Разработка энергетических паспортов и мероприятий по энергосбережению | Проведено энергетическое обследование и разработаны энергетические паспорта. |  |
| 1.3. | Мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем диспетчеризации | Сектор строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношений | 10.01.2017 | 31.12.2017 | 10.01.2017 | 31.12.2017 | Увеличение числа приборов учета | Не выполнено | Финансирование не запланировано |
| 1.4. | Мероприятия, направленные на снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности (Замена ламп накаливания и других неэф­фективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энерго­сберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Сектор строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношений | 10.01.2017 | 31.12.2017 | 10.01.2017 | 31.12.2017 | Снижение потребления энергоресурсов | Установлены светодиодные светильники |  |
| 1.5. | Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения | Сектор строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношени | 10.01.2017 | 31.12.2017 | 10.01.2017 | 31.12.2017 | Снижение расхода топлива | Не выполнено | Финансирование не запланировано |

Таблица № 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных

источников на реализацию муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2016 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов,  предусмотренных  муниципальной  программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Энергоэффективность и развитие энергетики» | всего | 608,5 | 608,5 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 608,5 | 608,5 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. | Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Веселовском сельском поселении | всего | 608,5 | 608,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 608,5 | 608,5 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Мероприятия по прединвести-ционной подготовке проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований, бизнес-планов, разработку схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также проведение энергетических обследований; | всего | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории субъекта РФ муниципального образования, направленные в том числе на создание демонстрационных центров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, информирование потребителей о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения, об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых в соответствии с законодательством РФ предусмотрено определение классов их энергетической эффективности либо применяется добровольная маркировка энергетической эффективности; | всего | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты поселений | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. | Мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем диспетчеризации | всего | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. | Мероприятия, направленные на снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности (Замена ламп накаливания и других неэф­фективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энерго­сберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | всего | 608,5 | 608,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 608,5 | 608,5 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5. | Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения | всего | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты поселений | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |