АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

_____________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 марта  2019 года                                    № 74                                       п.Веселый

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Веселовского

сельского поселения "Охрана окружающей

среды и рациональное природопользование"

за 2018 год.

В соответствии с постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от 24.09.2018 № 152 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Весёловского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование" за 2018 год, утверждённой постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от 29.10.2013 года №255 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Весёловского сельского поселения	                                                       А.Н.Ищенко

Приложение

к постановлению Администрации

Веселовского сельского поселения

от 04.03.2019  № 74

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2018  год.

- Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год.

В условиях неблагоприятной экологической ситуации в стране и мире проблемы экологического просвещения населения в течение долгого времени неизменно находятся в центре внимания Администрации Веселовского сельского поселения. Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» была разработана с целью привлечения внимания местного сообщества к экологическим проблемам региона, обеспечить доступность экологической информации для населения, принятия активного участия в формировании экологической культуры.

Проведены экологических субботников по сбору твердых бытовых отходов (ТБО) на прилегающей территории предприятий, учреждений, домовладений граждан, в местах массового отдыха, в детских спортивных площадках. Проведены акции по посадке деревьев и цветов.

Проведены субботники по уборке мусора с берегов реки «Маныч»

Проводились объезды по выявлению свалочных очагов на территории поселения: в лесополосах, водоохранных зонах, объезды по выявлению на территории поселения зарастания сорной и карантинной растительности применение административной практики.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» включает 1 подпрограмму «Охрана окружающей среды на территории Веселовского сельского поселения», которая включает следующие основные мероприятия:

1.1 Организация проведения на территории поселения Дней защиты от экологической опасности «Экология. Безопасность. Жизнь».

- Мероприятия по проведению Дней защиты от экологической опасности «Экология, Безопасность. Жизнь» проведены поквартально.

1.2 Оформление подписки на экологическую прессу (Экологическое просвещение информирование населения о состоянии окружающей среды).

- средства не были запланированы.

1.3 Проведение объездов по выявлению свалочных очагов на территории поселения: в лесополосах, водоохранных зонах, применение административной практики.

- при проведении плановых и внеплановых объездов территории Веселовского сельского поселения выявлено и ликвидировано 6 свалочных очагов на придорожной территории промышленной зоны п. Веселый и 4 свалочных очага на берегу р. Маныч.

Мероприятия выполнены без привлечения бюджетных средств.

1.4 Проведение объездов по выявлению на территории поселения зарастания сорной и карантинной растительности, применение административной практики.

- при проведении регулярных объездов территории поселения выявлены и ликвидированы 8 очагов зарастания сорной растительностью, составлено 3 административных протокола.

1.5 Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: проведение объездов территорий; применение административной практики, информирование населения и хозяйствующих субъектов поселения о запрете выжигания сухой растительности.

- в ходе мониторинга территорий поселения составлено 18 административных протокола.

-  проводились мероприятия по информированию населения о запрете выжигания сухой растительности через районные СМИ (газета «Веселовские вести») и на официальном сайте Веселовского сельского поселения.

1.6 Публикации по вопросам охраны окружающей среды статей в районной газете «Веселовские вести».

-  Средства не были запланированы.

1.7 Приобретение и посадка саженцев деревьев в рамках « Дня древонасаждений».

-  Проведена высадка саженцев деревьев  (туя, сосна, сумах, вишня, яблоня, клен, ива, орех), парк,  аллея на пер. Комсомольский, территории: Веселовский ПСП; Веселовская ЦРБ, ООО «Спартак»; улицы: пер.Волго-Донской; ул.Ленинская, ул.Думенко, ул. Октябрьская, место для купания - без привлечения бюджетных средств.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной

программы:

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлено.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

На реализацию Программы в 2018 году были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

за счет бюджета района – 0,0 тыс. руб.;

за счет бюджета поселения – 0,0 тыс.руб.

Фактические расходы составили 0,0 тыс. руб., в том числе:

за счет областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

за счет бюджета района – 0,0 тыс. руб.;

за счет бюджета поселения – 0,0 тыс. руб.

Сведения об использовании средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджетов поселений и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведены в таблице № 3 настоящего отчета.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2018 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» приведены в таблице № 4 настоящего отчета.

6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы и подпрограммы.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

- показатель «Повышение уровня экологического просвещения и образования населения Веселовского сельского поселения» - 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

Бюджетная эффективность реализации Программы

На реализацию Муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» средств в бюджете не планировалось. Результаты достигнуты без привлечения финансовых средств

Эффективность использования средств бюджета поселения

на реализацию Программы составляет 0,5

что характеризует низкую бюджетную эффективность реализации Программы в 2018 году. Финансирования в рамках Муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» не было запланировано.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В целом мероприятия программы и подпрограмм выполнены. Несмотря на то, что финансирование программы не было предусмотрено, мероприятия программы предлагается продолжить, так как целевые показатели достигнуты.

- Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Ведущий специалист администрации Карастоянова Г.В. | 31.12.2018 | 01.01.2014 | 31.12.2018 | Повышение уровня экологического просвещения и образования населения поселения | Повышение уровня экологического просвещения и образования населения поселения |  |
|  | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Веселовском сельском поселении» | Ведущий специалист администрации Карастоянова Г.В. | 31.12.2018 | 01.01.2014 | 31.12.2018 | организация экологического просвещения, информирование населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры | организация экологического просвещения, информирование населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры |  |
|  | Основное мероприятие 1.Организация проведения на территории поселения Дней за щиты от экологической опасности «Экология. .Безопасность. Жизнь» | Ведущий специалист администрации Карастоянова Г.В. | 31.12.2018 | 01.01.2014 | 31.12.2018 | Повышение эффективности охраны окружающей среды | Повышение эффективности охраны окружающей среды |  |
|  | Основное мероприятие 2. Проведение объездов по выявлению свалочных очагов на территории поселения :в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах, применение административной практики . | Ведущий специалист администрации Карастоянова Г.В. | 31.12.2018 | 01.01.2014 | 31.12.2018 | Снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду | Снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду |  |
|  | Основное мероприятие 3. Проведение объездов по выявлению на территориях поселений зарастаний сорной и карантинной растительности, применение административной практики | Ведущий специалист администрации Карастоянова Г.В. | 31.12.2018 | 01.01.2014 | 31.12.2018 | Обеспечение экологической безопасности на территории поселения | Обеспечение экологической безопасности на территории поселения |  |
|  | Основное мероприятие 4.Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: проведение объездов территорий; применение административной практики, информирование населения и хозяйствующих субъектов района о запрете выжигания сухой растительности | Ведущий специалист администрации Карастоянова Г.В. | 31.12.2018 | 01.01.2014 | 31.12.2018 | Снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду | Снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду |  |
|  | Основное мероприятие 5. Публикации по вопросам охраны окружающей среды статей на официальном сайте администрации поселения | Ведущий специалист администрации Карастоянова Г.В. | 31.12.2018 | 01.01.2014 | 31.12.2018 | Информирование населения осуществлялось на информационных стендах | Информирование населения осуществлялось на информационных стендах |  |

- Таблица № 2

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2018 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 . «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация проведения на территории поселения Дней защиты от экологической опасности «Экология. Безопасность. Жизнь» | Ведущий специалист администрации Веселовского сельского поселения Карастоянова Г.В. | Повышение эффективности охраны окружающей среды | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Оформление подписки на экологическую прессу (Экологическое просвещение информирование населения о состоянии окружающей среды) | Ведущий специалист администрации Веселовского сельского поселения Карастоянова Г.В. | Информирование населения осуществлялось на информационных стендах | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1..3. | Проведение объездов по выявлению свалочных очагов на территории поселения: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах. Применение административной практики | Ведущий специалист администрации Веселовского сельского поселения Карастоянова Г.В. | Обеспечение экологической безопасности на территории поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Проведение объездов по выявлению на территориях поселений зарастаний сорной и карантинной растительности. Применение административной практики | Ведущий специалист администрации Веселовского сельского поселения Карастоянова Г.В. | Снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1..5. | Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: проведение объездов территорий. Применение административной практики, информирование населения и хозяйствующих субъектов поселения о запрете выжигания сухой растительности | Ведущий специалист администрации Веселовского сельского поселения Карастоянова Г.В. | Повышение эффективности охраны окружающей среды | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Публикации по вопросам охраны окружающей среды статей на официальном сайте поселения | Ведущий специалист администрации Веселовского сельского поселения Карастоянова Г.В. | Информирование населения осуществлялось на официальном сайте https://veselovskoeadm.ru информационных стендах | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Приобретение и посадка деревьев в рамках « Дня древонасаждений» | Ведущий специалист администрации Веселовского сельского поселения Карастоянова Г.В. | Выполнена компенсационная высадка зеленых насаждений | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2018 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Веселовском сельском поселении» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.Организация проведения на территории поселения Дней за щиты от экологической опасности «Экология. .Безопасность. Жизнь» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2. Проведение объездов по выявлению свалочных очагов на территории поселения :в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах, применение административной практики . | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3. Проведение объездов по выявлению на территориях поселений зарастаний сорной и карантинной растительности, применение административной практики | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: проведение объездов территорий; применение административной практики, информирование населения и хозяйствующих субъектов района о запрете выжигания сухой растительности | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5. Публикации по вопросам охраны окружающей среды статей на официальном сайте администрации поселения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 4

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1. Повышение уровня экологического просвещения и образования населения Веселовского сельского поселения | Един. | 10 | 10 | 10 |  |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Веселовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Повышение уровня экологического просвещения и образования населения Веселовского сельского поселения | шт | 10 | 10 | 10 |  |