****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

апрель 2015 года № проект п. Веселый

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Веселовского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения

Веселовского сельского поселения»

за 1 полугодие 2015 года.

В соответствии с постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от 19.08.2013 года №203 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения, руководствуясь Уставом Веселовского сельского поселения, администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации по муниципальной программе Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения», утвержденного распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 28.10.2014 № 153а «Об утверждении плана реализации

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» на 2015 год за 1 полугодие 2015 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Веселовского сельского поселения Митяева О.М.

Глава Веселовского

сельского поселения А.Н.Ищенко

Согласовано: В.И.Вертепа

В.А.Гнелицкая

Приложение к проекту постановления

Администрации Веселовского сельского поселения

от .08.2015г.№

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения»» за 1 полугодие 2015 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия, наступления  контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](file:///D:\Documents%20and%20Settings\USER\Рабочий%20стол\Отчеты%20по%20программам%20за%20%202014г\Проект%20пост.%20%20от.08.2014%20по%20отчету%20прогрЖКХ.doc#Par1414) |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<1>](file:///D:\Documents%20and%20Settings\USER\Рабочий%20стол\Отчеты%20по%20программам%20за%20%202014г\Проект%20пост.%20%20от.08.2014%20по%20отчету%20прогрЖКХ.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Веселовском сельском поселении» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | Начальник сектора строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношений  Вертепа В.И. | Размещена информация на стендах поселения | | | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1..2. | Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | Начальник сектора строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношений  Вертепа В.И. | |  | | --- | | Выполнение требований законодательства РФ  Соглашение № 75-МО от 12.11.2014г. | | | | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 51,0 | 51,0 | 15,957 |  |
| 1..3. | Расходы на использование программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | Начальник сектора строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношений  Вертепа В.И. |  | | | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 28,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Расходы на ремонт многоквартирных жилых домов, находящихся в муниципальной собственности Веселовского сельского поселения | Начальник сектора строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношений  Вертепа В.И. | Техническое состояние многоквартирных домов довести в соответствие с нормативными требованиями  Договор № 2 от 13.02.2015 | | | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 36,1 | 36,1 | 36,042 |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Вертепа В.И. Начальник сектора строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношений  Вертепа В.И. | Повышение уровня коммунального обслуживания населения поселения | | | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Начальник сектора строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношений  Вертепа В.И. |  | | | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. | каптальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Начальник сектора строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношений  Вертепа В.И. | Повышение уровня коммунального обслуживания населения поселения | | | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4. | ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в муниципальной собственности | В Начальник сектора строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношений  Вертепа В.И..И. |  | | | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 750,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Оценка муниципального имущества , признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности Веселовского сельского поселения | Ведущий специалист по имущественным отношениям Журавлева И.Ю. |  | | | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Регистрация прав муниципальной собственности | Ведущий специалист по имущественным отношениям Журавлева И.Ю. |  | | | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 550,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 |