****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 август 2015 года № Проект п.Веселый

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Веселовского сельского поселения

«Благоустройство территории Веселовского

сельского поселения» за 1 полугодие 2015 года

 В соответствии с постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от 19.08.2013 года №203 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения, руководствуясь Уставом Веселовского сельского поселения, администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

 1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Благоустройство территории Веселовского сельского поселения», утвержденного Распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 28.10.2014 № 154а «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство Весёловского сельского поселения» на 2015 год» за 1 полугодие 2015 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Веселовского сельского поселения Митяева О.М.

Глава Веселовского

сельского поселения А.Н.Ищенко

Согласовано:В.И.Вертепа

 В.А.Гнелицкая

 Приложение к проекту постановлению

Администрации Веселовского сельского поселения

 от \_\_08.2015г.№\_\_\_

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Веселовского

сельского поселения» за 1 полугодие 2015 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%5CDesktop%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%202014%D0%B3%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%20%E2%84%96%20%D0%BE%D1%82%2008.2014%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D1%87.%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3.doc#Par1414) |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%5CDesktop%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%202014%D0%B3%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%20%E2%84%96%20%D0%BE%D1%82%2008.2014%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D1%87.%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 Организация освещения улиц |
| 1.1  | Мероприятия по оплате электроэнергии и содержанию линий уличного освещения на территории Веселовского сельского поселения | Начальник сектора строительства, ЖКХ, имущественных и земельных отношенийВертепа В.И. | Частично реализовано в соответствии с заключенным договором №274 от 25.12.2013 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2059,6 | 2059,6 | 1088,527 |  |
| 1.2 | Регистрация права муниципальной собственности | Ведущий специалист по имущественным отношениям Журавлева И.Ю. |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Разработка проектно-сметной документации линий уличного освещения | Начальник сектора строительства, ЖКХ, имущественных и земельных отношенийВертепа В.И. |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Строительство и реконструкция линий уличного освещения | Начальник сектора строительства, ЖКХ, имущественных и земельных отношенийВертепа В.И. | Обеспеченность уличным освещением | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 170,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 Благоустройство и озеленение территории поселения |
| 2.1 | Мероприятия по благоустройству и озеленению территории Веселовского сельского поселения |  Начальник сектора строительства, ЖКХ, имущественных и земельных отношенийВертепа В.И. | Частично реализовано в соответствии с заключенным договором | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 61,5 | 61,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 Прочие мероприятия по благоустройству поселения |
| 3.1 | Приобретение в муниципальную собственность земельного участка для размещения общественного кладбища | Ведущий специалист по земельным отношениям Потапов А.С. |  | 01.01.2015 |  31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Обустройство пляжа | Начальник сектора строительства, ЖКХ, имущественных и земельных отношенийВертепа В.И. | Повышение уровня благоустройства | 01.01.2015 |  31.12.2015 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Прочие мероприятия по благоустройству территории Веселовского сельского поселения |  Начальник сектора строительства, ЖКХ, имущественных и земельных отношенийВертепа В.И. | Частично реализовано в соответствии с заключенными договорамиДоговор № 1 от 02.02.2015 №3 от13.02.2015 № 5 от 10.03.2015 № 35/2015 81925 от 16.03.2015 № 8 от 16.03.2015 № 42/2015 94641 от 24.03.15 № 15 от06.05.2015 | 01.01.2015 |  31.12.2015 | 2866,3 | 2866,3 | 2253,111 |  |
| 3.3.1. | Благоустройство внутридворовых территорий | Начальник сектора строительства, ЖКХ, имущественных и земельных отношенийВертепа В.И. | Повышение уровня благоустройства | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |