****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

март 2016 года № проект п. Веселый

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы Веселовского**

**сельского поселения «Энергоэффективность**

**и развитие энергетики» за 2015 год**

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 19.08.2013 года № 203 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программыВеселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2015 год, утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 29.10.2013 № 256 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Веселовского сельского поселения Митяева О.М.

Глава Веселовского сельского поселения А.Н. Ищенко

Согласовано: В.И.Вртепа

В.А.Гнелицкая

Приложение

проекту постановления Администрации

Веселовского сельского поселения

от \_\_\_.03.2016 года № \_\_\_

**ОТЧЕТ**

**по муниципальной программе Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2015 год.**

Постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от 29.10.2013 № 256 была утверждена муниципальная долгосрочная целевая программа «Энергоэффективность и развитие энергетики».

Муниципальным заказчиком программы является Администрация Весёловского сельского поселения.

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики».

Целью муниципальной программы является улучшение условий и качества жизни населения Веселовского сельского поселения вследствие перехода на энерго­сберегающий путь развития за счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и обеспечения условий повышения энергетической эффективности.

По итогам реализации муниципальной программы в 2015 году достигнуты следующие результаты:

- проведены мероприятия по стимулированию потребителей и теплоснабжающих предприятий к снижению температуры возвращаемого теплоносителя;

- проведен комплекс мер, направленных на улучшение платежной дисциплины при оплате за тепловую энергию;

- проведено энергетическое обследование и разработаны энергетические паспорта на предприятиях и учреждениях;

- в муниципальных учреждениях назначены ответственные за энерго­сбережение, осуществляющие контроль за соблюдением энергосберегающих мероприятий и учитывающие эффект от их внедрения;

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы «Энергоэффективность

и развитие энергетики»

Структура Программы включает подпрограмму:

1. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Веселовском сельском поселении;

На реализацию программы в 2015 году в бюджете Веселовского сельского поселения предусмотрено 75,7 тыс. рублей. Фактически освоено 75,7 тыс.руб.

Реализация основных мероприятий программы осуществляется в соответствии с планом реализации, утверждённым распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 28.10.2014 № 152а.

Программой предусмотрена реализация 5 основных мероприятий. Выполнено 2 мероприятия в полном объёме и в установленные сроки.

Основное мероприятие 1.1. «Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований, разработку схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, а также проведение энергетических обследований» не выполнено. Финансирование в 2015 году не запланировано.

Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и энергетической эффективности » не выполнено. Финансирование данного мероприятия не планировалось.

Основное мероприятие 3.1 « Мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем диспетчеризации» выполнено за счет средств собственников. Финансирование настоящего мероприятия не планировалось.

Основное мероприятие 4.1. «Мероприятия, направленные на снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности (Замена ламп накаливания и других неэф­фективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энерго­сберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов)» выполнено.

В рамках мероприятия 4.1. на 2015 год было предусмотрено финансирование в сумме 75,7 тыс.руб.

На фонарях наружного освещения проведена замена ламп накаливания на светодиодные. Оплата по факту выполненных работ составила 75,7 тыс.руб.

Основное мероприятие 5.1. «Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения»

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы приведены в таблице № 2 к настоящему отчету.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования.

Меры муниципального и правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы не предусматривались.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой на 2015 год составляет – 75,7 тыс.рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс.рублей,

- за счет средств бюджета района – 0,0 тыс.рублей,

- за счет средств бюджета поселения – 75,7 тыс.рублей;

- за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс.рублей.

Фактические расходы составили – 75,7 тыс.рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета района – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета поселения – 75,7 тыс.рублей;

- за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс.рублей.

Объем расходов, предусмотренных подпрограммой 1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Веселовском сельском поселении» на 2015 год составляет – 75,7 тыс.рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета района – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета поселения – 75,7 тыс.рублей;

- за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс.рублей.

Фактические расходы составили – 75,7 тыс.рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета района – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета поселения – 75,7 тыс.рублей;

- за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс.рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий приведены в таблице № 3 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Результативность реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики Веселовского сельского поселения» определяется достижением планового значения 7 показателей.

Муниципальная программа включает семь показателей, из которых в полном объёме выполнены 2 показателя:

- Доля объёмов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета , в общем объёме электроэнергии, потребляемой на территории муниципального образования. Показатель выполнен;

- Доля объёмов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета , в общем объёме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования. Показатель не выполнен;

- Доля объёмов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета , в общем объёме воды, потребляемой на территории муниципального образования. Показатель не выполнен;

- Доля объёмов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета , в общем объёме воды, потребляемой на территории муниципального образования. Показатель не выполнен;

- Доля объёмов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета , в общем объёме природного газа, потребляемого на территории муниципального образования. Показатель выполнен;

- Количество энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями. Показатель не выполнен;

- Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом,газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива. Показатель не выполнен.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в таблице № 1.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В связи с необходимостью уточнения бюджета ассигнований в течение 2014 года в Постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 29.10.2013 № 256 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» вносились изменения:

- Постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 13.01.2015 № 6 «О внесении изменений в муниципальную программу Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденную постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 29.10.2013 № 256 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

- Постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 02.03.2015 № 62 «О внесении изменений в муниципальную программу Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденную постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 29.10.2013 № 256 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

- Постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 30.12.2015 № 370 «О внесении изменений в муниципальную программу Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденную постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 29.10.2013 № 256 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. Оценка эффективности реализации программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по следующим критериям:

1. Степень достижения целевых индикаторов и показателей результативности мероприятий муниципальной программы базируется на анализе целевых показателей и рассчитывается по формуле по каждому показателю:

Зф

Cд = --------х100% ,

Зп

где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

Зф - фактическое значение индикатора (показателя муниципальной программы);

Зп - плановое значение индикатора (показателя муниципальной программы).

Значение показателя Cд должно быть больше либо равно единице - при планируемом росте Зф, или, соответственно, должно быть меньше либо равно 1 - при планируемом снижении Зп.

Расчет результативности муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя  (индикатора) | Расчет | Степень достижения показателя программы, % |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля объёмов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета , в общем объёме электроэнергии, потребляемой на территории муниципального образования | 100/100 | 1,0 |
| 2. | Доля объёмов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета , в общем объёме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования | 75/50 | 0,6 |
| 3. | Доля объёмов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета , в общем объёме воды, потребляемой на территории муниципального образования | 0,0/0,0 | 0,0 |
| 4. | Доля объёмов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета , в общем объёме воды, потребляемой на территории муниципального образования | 100/80 | 0,8 |
| 5. | Доля объёмов природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета , в общем объёме природного газа, потребляемого на территории муниципального образования | 100/100 | 1,0 |
| 6. | Количество энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями. | 1/0 | 0,0 |
| 7. | - Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом,газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива. | 1/0 | 0,0 |

2. Степень соответствия затрат бюджета поселения на мероприятия муниципальной программы запланированному уровню затрат определяется путём сопоставления фактических и плановых объёмов финансирования муниципальной программы из всех источников ресурсного обеспечения в целом и рассчитывается по формуле:

Фф

Уф = ------- х 100 %,

Фп

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Фф - фактический объём финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Фп - плановый объём финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

(75,7/75,7)\*100 = 100,0%

3. Степень реализации мероприятий муниципальной программы определяется на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы. Запланировано 5 основных мероприятий, выполнено 1 основное мероприятие.

1/5 х 100% = 20%

Программа была выполнена с удовлетворительным уровнем реализации:

1. Уровень финансирования основных мероприятий программы составил 100%;

2. Выполнено 20% мероприятий, запланированных в отчетном периоде;

3. Степень достижения индикаторов муниципальной программы составила 54,1%.

Распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 16.11.2015 № 146 утвержден план реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения на 2016 год.

Начальник сектора В.И.Вертепа

Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2014 год | отчетный год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» | | | | | | |
| 1. | Доля объемов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета , в общем объеме электроэнергии, потребляемой на территории муниципального образования | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Ресурсоснабжающей организацией завершена установка приборов учета электроэнергии |
| 2. | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета , в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования | % | 50,0 | 75,0 | 50,0 | В 2015 году установлено 2 прибора учета тепловой энергии в учреждениях. Согласно поправкам к ФЗ № 261 «Об энергосбе-режении...»  (ФЗ от 29.12.2014 № 466) установка приборов учета не требуется, если максимальный расход теплоэнерги не превы-шает 0,2 Гкал/час. Значение планового показателя не откоррек-тировано |
| 3. | Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета , в общем объеме воды, потребляемой на территории муници-пального образования | % | - | - | 0,0 | Поставка горячей воды не осуществляется |
| 4. | Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета , в общем объеме воды, потребляемой на территории муници-пального образования | % | 100,0 | 100,0 | 80,0 | Продолжается работа с населением по установке приборов учета |
| 5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории муниципального образования | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Согласно поправкам к ФЗ № 261 «Об энерго-сбережении...»  (ФЗ от 29,12.2014 № 466) установка приборов учета не требуется, если максимальный расход газа не превышает 2 м3/час.  Плановое значение пока-зателя не откорректиро-вано |
| 6. | Количество энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями. | % | 0,0 | 1,0 | 0,0 | Значение планового показателя не откоррек-тировано. |
| 7. | - Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом,газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива. | % | 0,0 | 1,0 | 0,0 | Значение планового показателя не откоррек-тировано. |

Таблица № 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответствен-ный исполнитель, заместитель ОИВ/ФИО | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя-тий |
| начала реализации | Окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Веселовском сельском поселении» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятия по прединвести-ционной подготовке проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований, бизнес-планов, разработку схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также проведение энергетических обследований; | Сектор строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношений | 10.01.2015 | 31.12.2015 | 10.01.2015 | 31.12.2015 | Систематизация по срокам проведения энергетических обследований | Систематизированы сроки проведения энергетического обследования |  |
| 2.1. | Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории субъекта РФ муниципального образования, направленные в том числе на создание демонстрационных центров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, информирование потребителей о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения, об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых в соответствии с законодательством РФ предусмотрено определение классов их энергетической эффективности либо применяется добровольная маркировка энергетической эффективности; | Сектор строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношений | 10.01.2015 | 31.12.2015 | 10.01.2015 | 31.12.2015 | Разработка энергетических паспортов и мероприятий по энергосбережению | Проведено энергетическое обследование и разработаны энергетические паспорта. |  |
| 3.1. | Мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем диспетчеризации | Сектор строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношений | 10.01.2015 | 31.12.2015 | 10.01.2015 | 31.12.2015 | Увеличение числа приборов учета | Не выполнено | Финансирование не запланировано |
| 4.1. | Мероприятия, направленные на снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности (Замена ламп накаливания и других неэф­фективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энерго­сберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Сектор строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношений | 10.01.2015 | 31.12.2015 | 10.01.2015 | 31.12.2015 | Снижение потребления энергоресурсов | Установлены светодиодные светильники |  |
| 5.1. | Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения | Сектор строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношени | 10.01.2015 | 31.12.2015 | 10.01.2015 | 31.12.2015 | Снижение расхода топлива | Не выполнено | Финансирование не запланировано |

Таблица № 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных

источников на реализацию муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2014 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов,  предусмотренных  муниципальной  программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Энергоэффективность и развитие энергетики» | всего | 75,7 | 75,7 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 75,7 | 75,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. | Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Веселовском сельском поселении | всего | 75,7 | 75,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 75,7 | 75,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Мероприятия по прединвести-ционной подготовке проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований, бизнес-планов, разработку схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также проведение энергетических обследований; | всего | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. | Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории субъекта РФ муниципального образования, направленные в том числе на создание демонстрационных центров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, информирование потребителей о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения, об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых в соответствии с законодательством РФ предусмотрено определение классов их энергетической эффективности либо применяется добровольная маркировка энергетической эффективности; | всего | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты поселений | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. | Мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем диспетчеризации | всего | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1. | Мероприятия, направленные на снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности (Замена ламп накаливания и других неэф­фективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энерго­сберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | всего | 75,7 | 75,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 75,7 | 75,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.1. | Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения | всего | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты поселений | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |