АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

_____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

август  2014 года                      № Проект                              п.Веселый

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Веселовского сельского поселения

«Благоустройство территории Веселовского

сельского поселения» за 1 полугодие 2014 года

В соответствии с постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от  19.08.2013 года №203 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения, руководствуясь Уставом Веселовского сельского поселения, администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Благоустройство территории Веселовского сельского поселения», утвержденного Распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 05.11.2013 № 121 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство Весёловского сельского поселения» на 2014 год» за 1 полугодие 2014 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Веселовского сельского поселения  Митяева О.М.

И.о. Главы Администрации

Веселовского сельского поселения                                  О.М.Митяев

Согласовано:В.И.Вертепа

В.А.Гнелицкая

Приложение к  проекту постановлению

Администрации Веселовского сельского поселения

от __08.2014г.№___

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Веселовского

сельского поселения» за 1 полугодие  2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 Организация освещения улиц |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по оплате электроэнергии и содержанию линий уличного освещения на территории Веселовского сельского поселения | Начальник сектора строительства, ЖКХ, транспорта и связи Вертепа В.И. | Частично реализовано в соответствии с заключенным договором | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2241,0 | 1069,5 | 1848,8 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Принято Решение Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от28.03.2014 № 49 «О внесении изменений в бюджет Веселовского сельского поселения Веселовского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», |  | X |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 Благоустройство и озеленение территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятия по благоустройству и озеленению территории Веселовского сельского поселения | Начальник сектора строительства, ЖКХ, транспорта и связи Вертепа В.И. | Частично реализовано в соответствии с заключенным договором | 01.0.2014 | 31.12.2014 | 210,0 | 35,9 | 35,9 |
| 2.1 | Контрольное событие программы | Принято Решение Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от28.03.2014 № 49 «О внесении изменений в бюджет Веселовского сельского поселения Веселовского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |  | X |  | X | X | X |
| 3 | Подпрограмма 3 Прочие мероприятия по благоустройству поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 | Прочие мероприятия по благоустройству территории Веселовского сельского поселения | Начальник сектора строительства, ЖКХ, транспорта и связи Вертепа В.И. | Частично реализовано в соответствии с заключенным договором | 01.0.2014 | 31.12.2014 | 2202,9 | 1648,8 | 2959,2 |
| 3,1 | Контрольное событие программы | Принято Решение Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от28.03.2014 № 49 «О внесении изменений в бюджет Веселовского сельского поселения Веселовского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», |  | X |  | X | X | X |