****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

24 декабря 2018 года № 171 п. Веселый

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы

Веселовского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие

промышленности и энергетики» на 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 24.09.2018 № 152 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения»:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения муниципальной программы Веселовского сельского

поселения «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» на 2018 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему Распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлагаю на себя.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Администрации  Веселовского сельского поселения | А.Н.Ищенко |

Приложение к распоряжению

Администрации Веселовского

сельского поселения

от 24.12.2018 № 171

План реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2019 год (тыс.руб.) | | | | |
| всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Веселовского сельского поселения» | Начальник сектора строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношений  В.И.Вертепа | повышение энергетической эффективности экономики Веселовского сельского поселения | весь период | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 52,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1  Мероприятия по прединвестиционной подготовке проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований, бизнес-планов, разработку схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также проведение энергетических обследований; | Начальник сектора строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношений  В.И.Вертепа | устойчивое обеспечение экономики и населения Веселовского сельского поселения энергоресурсами, сокращению удельного потребления энергоресурсов в бюджетных организациях и реальном секторе экономики, росту курентоспособности, энергетической безопасности | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.  Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования, направленные в том числе на создание демонстрационных центров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, информирование потребителей о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения, об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрено определение классов их энергетической эффективности либо применяется добровольная маркировка энергетической эффективности; |  | стимулирование технологической модернизации экономики и формирование бережливой модели энергопотребления |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3  Мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации | Начальник сектора строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношений  В.И.Вертепа | повышение конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности экономики поселения, а также роста уровня и качества жизни населения Веселовского сельского поселения | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4.  Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды. | Начальник сектора строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношений  В.И.Вертепа | Сокращение доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах бюджета. | весь период | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 52,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5  мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения | Начальник сектора строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношений  В.И.Вертепа | Развитие рынка энергосервисных услуг и услуг по проведению энергетического обследования на территории Веселовского сельского поселения. | весь период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальной программе | Начальник сектора строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношений  В.И.Вертепа |  | весь период | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 52,0 | 0,0 |